АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022	г. Норильск	  № 544

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2017 - 2024 годов за счет всех источников финансирования составит 14 240 348,8 тыс.руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 29 700,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2021 год - 29 700,0 тыс.руб.; - краевого бюджета – 2 731 091,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 508 561,9 тыс.руб.; 2018 год – 652 416,2 тыс.руб.; 2019 год – 566 063,4 тыс.руб.; 2020 год – 875 250,7 тыс.руб.; 2021 год – 34 840,5 тыс.руб.; 2022 год – 68 914,9 тыс.руб.; 2023 год – 12 522,2 тыс.руб.; 2024 год – 12 522,1 тыс.руб.; - бюджета муниципального образования – 10 127 914,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 646 367,2 тыс.руб.; 2018 год – 662 177,1 тыс.руб.; 2019 год – 589 175,1 тыс.руб.; 2020 год – 745 533,5 тыс.руб.; 2021 год – 1 589 114,2 тыс.руб.; 2022 год – 3 264 571,2 тыс.руб.; 2023 год – 1 361 339,7 тыс.руб.; 2024 год – 1 269 636,6 тыс.руб.; - внебюджетных источников – 1 351 642,3 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 122 221,5 тыс.руб.; 2018 год – 129 716,6 тыс.руб.; 2019 год – 121 672,2 тыс.руб.; 2020 год – 520 345,8 тыс.руб.; 2021 год – 84 379,7 тыс.руб.; 2022 год – 263 732,1 тыс.руб.; 2023 год – 64 300,7 тыс.руб.; 2024 год – 45 273,7 тыс.руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 5 к Программе:

1.4.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Организация и проведения ремонта многоквартирных домов»:

1.4.1.1. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования за счет всех источников – 7 837 024,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 110 312,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 7 052,0 тыс.руб.; 2018 год – 3 692,5 тыс.руб.; 2019 год – 7 384,9 тыс.руб.; 2020 год – 17 146,5 тыс.руб.; 2021 год – 19 403,2 тыс.руб.; 2022 год – 34 992,1 тыс.руб.; 2023 год – 10 320,5 тыс.руб.; 2024 год – 10 320,4 тыс.руб.; - бюджета муниципального образования – 7 726 712,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 588 945,4 тыс.руб.; 2018 год – 553 236,1 тыс.руб.; 2019 год – 427 490,9 тыс.руб.; 2020 год – 539 977,1 тыс.руб.; 2021 год – 1 154 661,0 тыс.руб.; 2022 год – 2 065 856,7 тыс.руб.; 2023 год – 1 244 190,3 тыс.руб.; 2024 год – 1 152 355,2 тыс.руб. |
| --- | --- |

».

1.4.1.2. В строке «Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)» цифры «0,5» заменить цифрами «6,3», цифры «1 163» заменить цифрами «1 019», цифры «65» заменить цифрами «66».

1.4.2. В разделе 2 «Текущее состояние»:

1.4.2.1. В абзаце седьмом цифры «28» заменить цифрами «25».

1.4.2.2. В абзаце девятом слова «В 2021 году планируется выполнить ремонт кровель 28 МКД общей площадью 33 576 кв. м.» заменить словами «В 2021 году выполнен ремонт кровель 23 МКД.»

1.4.2.3. В абзаце десятом цифры «43» заменить цифрами «38».

1.4.2.4. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«С целью оперативного устранения аварийных ситуаций и восстановления несущей способности конструкций «0» цикла дома включены в мероприятие подпрограммы 2 «Ремонт несущих конструкций «0» циклов». В 2019 году выполнены работы по устранению аварийной ситуации многоквартирного дома по ул. Б. Хмельницкого, д.21. В 2021 году выполнены работы на 30 объектах. В период 2022-2024 гг. данный вид ремонта не запланирован.».

1.4.2.5. В абзаце двенадцатом слова «В 2021 году планируется восстановить аварийные участки наружных стен 2 МКД.» заменить словами «В 2021 году восстановлены аварийные участки наружных стен 2 МКД.».

1.4.2.6. В абзаце восемнадцатом слова «В 2021 году планируется получить 88 проектов к включению в муниципальную программу на 2022-2024 годы.» заменить словами «В 2021 году получено 57 проектов.»

1.4.2.7. В абзаце восемнадцатом цифры «65» заменить цифрами «66».

1.4.2.8. В абзаце двадцатом слова «включён ремонт 30 524 п. м указанных систем 7 многоквартирных домов,» заменить словами «выполнен ремонт 23 152 п. м указанных систем 5 многоквартирных домов,».

1.4.2.9. В абзаце двадцатом цифру «9» заменить цифрой «7».

1.4.2.10. В абзаце двадцать втором слова «В 2021 году планируется установка автоматизированного теплового пункта в 33 МКД. В период 2022-2024 данный вид ремонта не запланирован.» заменить словами «В 2021 году выполнена установка автоматизированного теплового пункта в 18 МКД. В 2022 году планируется установка автоматизированного теплового пункта в 31 МКД. В период 2023-2024 гг. данный вид ремонта не запланирован.».

1.4.2.11. В абзаце двадцать третьем слова «В 2021 году планируется выполнить ремонт 250 муниципальных квартир. В 2022-2024 году планируется выполнить ремонт 301 муниципальных квартир.» заменить словами «В 2021 году выполнен ремонт 93 муниципальных квартир. В 2022-2024 году планируется выполнить ремонт 367 муниципальных квартир.».

1.4.3. В пункте 4.2 раздела 4 «Механизм реализации подпрограммы МП»:

1.4.3.1. Слова «Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения» заменить словами «Работы по установке пластинчатых теплообменников».

1.4.3.2. После слов «Работы по установке системы автоматизации теплового пункта»» дополнить словами «, «Ремонт лестниц (наружных)»».

1.4.4. В разделе 6 «Индикаторы результативности подпрограммы МП» цифры «0,5» заменить цифрами «6,3», цифры «1 163» заменить цифрами «1 019», цифры «65» заменить цифрами «66».

1.4.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 6 к Программе:

1.5.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

1.5.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 1 216 478,6 тыс.руб., в том числе за счет средств: - бюджета муниципального образования – 180 036,3 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 46 640,6 тыс. руб.; 2018 год – 57 122,2 тыс. руб.; 2019 год – 26 693,3 тыс. руб.; 2020 год – 16 436,9 тыс. руб.; 2021 год – 17 424,6 тыс. руб.; 2022 год – 15 718,7 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 1 036 442,3 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 43 421,5 тыс. руб.; 2018 год – 50 916,6 тыс. руб.; 2019 год – 42 872,2 тыс. руб.; 2020 год – 441 545,8 тыс. руб.; 2021 год – 84 379,7 тыс. руб.; 2022 год – 263 732,1 тыс. руб.; 2023 год – 64 300,7 тыс. руб.; 2024 год – 45 273,7 тыс.руб. |
| --- | --- |

».

1.5.1.2. В строке «Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП» цифры «3 236» заменить цифрами «2 798».

1.5.2. В разделе 6 «Индикаторы результативности подпрограммы МП» цифры «3 236» заменить цифрами «2 798».

1.6. В приложении № 7 к Программе:

1.6.1. В разделе 2 «Текущее состояние»:

1.6.1.1. В абзаце пятом слова «В 2021 году планируется выполнить работы на 12 объектах.» заменить словами «В 2021 году выполнены работы на 11 объектах.».

1.6.1.2. В абзаце шестом слова «В 2021 планируется разработать 44 проекта,» заменить словами «В 2021 разработано 7 проектов,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска	Д.В. Карасев