Приложение 3 к Постановлению Администрации города Норильска

от 06.06.2022 № 314

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Комплексное социально-экономическое развития города Норильска»

| Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Адрес объекта |  | Выполняемые работы |  | Серия дома |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Кол-во объектов |  | Стоимость работ на плановый период, тыс. руб. |  |
| 2022-2035 гг. Всего Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 264 253,5 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Бауманская, д. 30, из них: |  | СМР |  | 84 |  | 1980 |  | 1 |  | 114 919,0 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 178,9 |  |
| 2 |  | ул. Космонавтов, д. 35 А |  | СМР |  | 84 |  | 1986 |  | 1 |  | 78 547,1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 547,1 |  |
| 3 |  | ул. Космонавтов, д. 41 |  | СМР |  | 84 |  | 1981 |  | 1 |  | 122 519,5 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 519,5 |  |
| 4 |  | пр. Ленинский, д. 47 |  | ПСД |  | 1-447с |  | 1962 |  |  |  | 11 026,6 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 026,6 |  |
| 5 |  | пр. Ленинский, д. 37 |  | ПСД |  | 1-447с |  | 1961 |  |  |  | 11 136,7 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 136,7 |  |
| 6 |  | пр. Ленинский, д. 43 |  | ПСД |  | 1-447с |  | 1962 |  |  |  | 11 031,8 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 031,8 |  |
|  |  | пр. Ленинский, д. 48 |  | ПСД |  | 1-447с |  | 1963 |  |  |  | 11 192,6 |  |
| 7 |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 192,7 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 360 373,4 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ул. Б. Хмельницкого, д. 21 |  | СМР |  | сталинка |  | 1954 |  | 1 |  | 62 506,8 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 766,7 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 62 506,8 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | пр. Ленинский, д. 47 |  | СМР |  | 1-447с |  | 1962 |  | 1 |  | 23 655,9 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 655,9 |  |
| 10 |  | пр. Ленинский, д. 37 |  | СМР |  | 1-447с |  | 1961 |  | 1 |  | 12 115,4 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 115,4 |  |
| 11 |  | пр. Ленинский, д. 43 |  | СМР |  | 1-447с |  | 1962 |  | 1 |  | 21 616,1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 616,1 |  |
| 12 |  | пр. Ленинский, д. 48 |  | СМР |  | 1-447с |  | 1963 |  | 1 |  | 12 156,5 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 156,5 |  |
| 13 |  | ул. Космонавтов, д. 43 |  | ПСД, СМР |  | 84 |  | 1981 |  | 1 |  | 25 757,0 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 757,0 |  |
| 14 |  | ул. Космонавтов, д. 31 |  | ПСД, СМР |  | К-69 |  | 1981 |  | 1 |  | 26 296,5 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 296,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 121 597,4 |  |

* после доведения до Администрации города Норильска уведомления бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из федерального и краевого бюджетов объем финансирования муниципальной программы будет скорректирован.