Приложение

к постановлению

Администрации города Норильска

от 10.12.2021 № 600

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Норильска

от 07.12.2016 № 585

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности»

(далее – МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)), Управление городского хозяйства (МКУ «УЖКХ») |
| Участник МП | Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства), Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска, Администрация города Норильска (МБУ «Автохозяйство»), Администрация города Норильска (МКУ «Норильский городской архив»), Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС»), МБУ «Молодежный центр» |
| Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП | - подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»; - подпрограмма 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов»; - подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»; - подпрограмма 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021»; - отдельное мероприятие 1 - «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства»; - отдельное мероприятие 2 - «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»; - отдельное мероприятие 4 – «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, отдельных помещений, обеспечение сохранности муниципальных пустующих помещений в выселяемых многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными»; - отдельное мероприятие 5 – «Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск»; - отдельное мероприятие 6 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение (возмещение) фактически понесенных затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры»; «- отдельное мероприятие 7 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции»; «- отдельное мероприятие 8 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на выполнение проектных и (или) инженерно-изыскательских работ для проведения реконструкции на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск». |
| Цели МП | - комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Задачи МП | - модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; - обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда; - обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры; - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг; - повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Срок реализации МП | 2017 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2017 - 2024 годов за счет всех источников финансирования составит 13 925 582,7 тыс.руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 29 700,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2021 - 29 700,0 тыс.руб.; - краевого бюджета – 2 685 019,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 508 561,9 тыс.руб.; 2018 год – 652 416,2 тыс.руб.; 2019 год – 566 063,4 тыс.руб.; 2020 год – 875 250,7 тыс.руб.; 2021 год – 34 840,5 тыс.руб.; 2022 год – 22 842,6 тыс.руб.; 2023 год – 12 522,2 тыс.руб.; 2024 год – 12 522,2 тыс.руб.; - бюджета муниципального образования – 9 859 220,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 646 367,2 тыс.руб.; 2018 год – 662 177,1 тыс.руб.; 2019 год – 589 175,1 тыс.руб.; 2020 год – 745 533,5 тыс.руб.; 2021 год – 1 589 114,2 тыс.руб.; 2022 год – 2 992 460,6 тыс.руб.; 2023 год – 1 362 305,7 тыс.руб.; 2024 год – 1 272 087,3 тыс.руб.; - внебюджетных источников – 1 351 642,3 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 122 221,5 тыс.руб.; 2018 год – 129 716,6 тыс.руб.; 2019 год – 121 672,2 тыс.руб.; 2020 год – 520 345,8 тыс.руб.; 2021 год – 84 379,7 тыс.руб.; 2022 год – 263 732,1 тыс.руб.; 2023 год – 64 300,7 тыс.руб.; 2024 год – 45 273,7 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | - объем ремонта инженерных сетей – 32 489 м; - количество перспективных строений с завершенным комплексом работ по сохранению устойчивости – 264 строения; - количество снесенных аварийных и ветхих строений - 17 строений; - количество отремонтированных квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда – 1 229 квартир; - снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД до 20,6%; - обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов инженерной инфраструктуры; - введение коммерческого учета электрической, тепловой энергии и воды; - повышение надежности ресурсоснабжения жилых домов и социальных объектов. |

## 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики муниципального образования город Норильск, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей муниципального образования город Норильск).

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск, являются:

- высокий уровень износа основных фондов;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законодательные акты, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом рассмотрены правила работы управляющих организаций.

Площадь жилищного фонда (жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах) муниципального образования город Норильск составляет 4 571,2 тыс. кв. м, это 856 многоквартирных домов, из которых:

- 470 многоквартирных домов улучшенной планировки;

- 350 многоквартирных домов «сталинка», «хрущевка», «индивидуальная планировка»;

- 24 многоквартирных домов гостиничного типа;

- 6 многоквартирных домов «коридорного типа»;

- 6 кирпичных многоквартирных домов в п. Снежногорск.

Массовая застройка муниципального образования город Норильск проводилась в период 1940 - 1950 годов и в период 1960 - 1990 годов. Период 1940 - 1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской» планировки с лепными архитектурными элементами на фасадах. В 60 - 80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок», с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях Норильска их максимальный срок службы по исследованиям НГИИ составляет 25 - 30 лет. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году. В 2011 году началось строительство малоэтажного жилья на ростверках ранее снесенных аварийных строений. Три новых строения из облегченных конструкций введены в эксплуатацию в 2012 году, в 2015 году введено в эксплуатацию еще одно строение.

Более 20,3 км (30% от общей протяженности) магистральных коллекторов со степенью износа 100% имеют ветхое или аварийное состояние, т. к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 м, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Отсутствие тепловой изоляции на магистральных трубопроводах вызывает потери тепла. Техногенное подтопление и засоление грунтов приводит к повсеместному на территории росту глубин сезонно-талого слоя, к повышению притока тепла в мерзлую толщу за счет увеличения теплопроводности грунтов, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению структуры грунтов, уменьшению их плотности, снижению прочности, подъему уровня грунтовых вод.

Развитие аварийной ситуации на любом участке коллекторов с предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг значительной части потребителей (более 10000 жителей), что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости производства земляных работ, что, в свою очередь, требует значительных временных ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.

Основными причинами возникновения проблем в инженерной инфраструктуре и на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск являются:

- эксплуатация инженерной инфраструктуры и объектов жилищного фонда в суровых климатических условиях;

- техногенное подтопление и засоление грунтов, нерешенность проблем отвода ливневых и паводковых вод, изменения теплофизических свойств грунтов;

- наличие техногенных аварийных ситуаций, приведших к изменению температурного режима толщи вечномерзлых грунтов и деструкции бетона несущих конструкций, к деформациям конструкций жилых зданий;

- деградация мерзлотных пород, несовершенство существующих методов инженерной подготовки территорий перед застройкой;

- принос тепла в грунты при фундаментостроении, многочисленные нарушения в эксплуатации подполий и других охлаждающих устройств;

- механизированное перераспределение снежного покрова;

- применение при массовом строительстве 70 - 80-х годов стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающих низкими свойствами и прочностью, имеющие максимальный срок эксплуатации 25 - 30 лет;

- низкие объемы капитальных ремонтов, недостаточные для покрытия износа оборудования и строительной части инженерной инфраструктуры, строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов;

- практически отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- наличие на территории аварийного и неперспективного жилищного фонда.

Для решения проблем, связанных с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, необходимо:

- увеличение объемов капитального ремонта строительной части магистральных коллекторов с применением современных материалов гидро- и теплоизоляции с целью исключения последующего растепления грунтов и, как следствие, просадки коллекторов;

- проведение капитального ремонта трубопроводов с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы;

- увеличение объемов работ по сохранению несущей способности оснований и фундаментов зданий;

- проведение комплексного капитального ремонта объектов перспективного жилищного фонда;

- увеличение количества ежегодно отремонтированных квартир для ускорения процесса переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда с применением энергосберегающих материалов и технологий с учетом законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Принятие МП обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Норильск, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

За период 2014 - 2020 годов для решения существующих проблем в рамках реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» выполнено:

- по подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» - ремонт и замена 24 231 м инженерных сетей (2014 год – 4 220 м, 2015 год – 2 761 м, 2016 год – 2 938 м, 2017 год – 1 961 м, 2018 год – 3 425 м, 2019 - 4 347 м, 2020 год – 4 579 м.), завершен комплекс работ по сохранению устойчивости 211 зданий перспективного жилищного фонда (2014 год - 27 зданий, 2015 год - 5 зданий, 2016 год – 22 здания, 2017 год – 42 здания, 2018 год – 31 здание, 2019 год – 35 зданий, 2020 год – 49 зданий), завершен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домов - № 3 по ул. Б. Хмельницкого, № 10 (1, 2 подъезд) по пр. Ленинский, № 1, по ул. Кирова (2, 3, 4, 5 подъезды), выполнены работы по сносу 6-ти аварийных строений (2014 год – 1 строение, 2018 год – 2 строения, 2019 год - 1 строение, 2020 год – 2 строения), выполнен ремонт 909 квартир (2014 год и 2015 год по 160 квартир ежегодно, 2016 год – 22 квартиры, 2017 год – 42 квартиры, 2018 год – 205 квартир, 2019 год и 2020 год по 160 квартир) под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- по подпрограмме «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» - ремонт и окраска 255 543 кв. м фасадов (в 2014 году –  43 515 кв. м, в 2015 году – 34 797,5 кв. м, в 2016 году –  57 696,5 кв. м, в 2017 году – 15 547 кв. м, в 2018 году – 17 065 кв. м, в 2019 году – 23 140 кв. м, в 2020 году – 63 782 кв. м) 90 многоквартирных домов (в 2014 году – 17, в 2015 году – 14, в 2016 году – 17, в 2017 году – 7, в 2018 году – 5, в 2019 году – 9, в 2020 году - 21), ремонт 22 252 кв. м мягкой кровли тринадцати многоквартирных домов, ремонт 47 877 кв. м металлической кровли двадцати четырех многоквартирных домов (в 2016 году – 1 915 кв. м двух многоквартирных домов, в 2017 году – 2 342 кв. м двух многоквартирных домов, в 2018 году – 8 116 кв. м. двух многоквартирных домов, в 2019 году – 22 457 кв. м восемнадцати многоквартирных домов, в 2020 году – 13 047 кв. м девяти многоквартирных домов), ремонт 503 муниципальных квартир (в 2014 году - 2 квартиры, в 2015 году - 29 квартир, в 2016 году – 229 квартир, из которых 44 квартиры для детей-сирот, в 2017 году – 46 квартир, из которых 16 квартир для детей сирот, в 2018 году – 52 квартиры, из которых 18 квартир для детей-сирот, в 2019 году - 82 квартиры, из которых 20 квартир для детей-сирот, в 2020 году – 63 квартир, из которых 22 для детей-сирот), ремонт системы ТВС 20 многоквартирных домов, установлено 799 общедомовых приборов учета, восстановлено 4 619 разрушенных холодильных плит (2014 год - 537 шт., 2015 год - 941 шт., 2016 год -1781 шт., 2018 год – 1 360 шт.) на фасадах 86-ти многоквартирных домов (2014 год - 13 МКД, 2015 год - 18 МКД, 2016 год – 29 МКД, 2018 год – 26 МКД), ремонт (замена) 110 телевизионных антенн коллективного пользования, ремонт душевых в 6-ти общежитиях общего типа, ремонт 39 междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий, ремонт 29 213 кв. м асфальтового покрытия 24-х придомовых территорий многоквартирных домов (2016 год - 29 213 кв. м – 24 придомовых территорий), замена, капитальный ремонт, модернизация 268 лифтов;

- по подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» - разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта «Подкачивающая насосная станция ж/д 665 м/р 10 Центрального района города Норильска по ул. Нансена, д. 36» с целью улучшения гидравлических режимов ул. Красноярская, ул. Орджоникидзе и пл. Металлургов Центрального района города Норильска и на модернизацию и капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-510 Т, района Талнах, по ул. Игарская район ж/д 48, выполнен первый этап строительства ТП-510 Т, выполнены инженерные изыскания для выполнения реконструкции очистных сооружений города Норильска, завершено строительство локальных очистных сооружений патологоанатомического корпуса городского кладбища города Норильска, выполнен ремонт вводных коллекторов к многоквартирным домам по адресам пр. Ленинский, д. 48 и д. 47, произведены дополнительные работы по замене тепловой изоляции трубопровода теплосети и холодного водоснабжения, замена кабельных конструкций в магистральном двухъярусном коллекторе по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской, выполнены работы по капитальному ремонту магистрального двухъярусного коллектора по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской;

С 1 января 2017 года данная подпрограмма исключена из настоящей МП.

- по подпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» - разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения, актуализированы схема водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск, заменено 5 832 единицы (2014 год - 28 ед., 2015 год - 244 ед., 2016 год – 428 ед., 2017 год – 568 ед., 2018 год – 2 694 ед., 2020 год – 1 870 ед.) неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное, проведено 7 энергетических обследований, заменены 39 расходомеров, установлено 11 423 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды (2014 год – 1 812 ед., 2015 год – 1 420 ед., 2016 год – 1 094 ед., 2017 год – 2 307 ед., 2018 год – 2 844 ед., 2019 год – 1 262 ед., 2020 год – 684 ед.).

Масштабы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск и перспективы его развития находятся в прямой зависимости от функционирования производственных мощностей градообразующего предприятия ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Принятие градообразующим предприятием производственной стратегии, которая дает понимание объемов производства в долгосрочной перспективе, определяет основные направления развития жилищно-коммунальной сферы и предполагает создание условий для системного подхода к решению существующих проблем, учитывая особенности современного социально-экономического положения муниципального образования город Норильск.

Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий МП:

- обеспечение безаварийного функционирования жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- стабилизация мерзлотной обстановки в основаниях многоквартирных домов и подземных инженерных сооружений (коллекторов);

- сохранение эстетического облика города;

- создание безопасных и комфортных условий проживания.

## 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ МП

Целями МП являются:

- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Для достижения целей планируется решить следующие ключевые задачи:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе), подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе);

2. Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов», подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021.»;

3. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»;

4. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг - через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе);

5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности - через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

6. Кроме подпрограмм, решение задач планируется обеспечить через реализацию 8 отдельных мероприятий:

- мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства»;

- мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»;

- мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде». С 1 января 2021 года данное мероприятие исключено из настоящей МП;

- мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, отдельных помещений, обеспечение сохранности муниципальных пустующих помещений в выселяемых многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными»;

- мероприятие 5 «Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск»;

- мероприятие 6 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение (возмещение) фактически понесенных затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры». В указанную субсидию не включаются затраты на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции;

- мероприятие 7 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции»;

- мероприятие 8 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на выполнение проектных и (или) инженерно-изыскательских работ для проведения реконструкции на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск».

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

4.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, регламентирующие реализацию МП:

- постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 «Об осуществлении Администрацией города Норильска отдельных государственных полномочий»;

- постановление Администрации города Норильска от 04.09.2015 № 465 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

- постановление Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат  и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск».

4.2. Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Администрации города Норильска изложен в приложении № 1 к настоящей МП.

4.3. Реализация отдельных мероприятий МП:

Мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – по 2019 год – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

МКУ «УЖКХ» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 15.10.2019 № 468 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» путем изменения типа муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска».

В соответствии с Распоряжением Администрации города Норильска от 29.06.2021 № 3107 «Об утверждении перечня муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, подведомственных Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств» с 01.07.2021 МКУ «УЖКХ» является муниципальным учреждением муниципального образования город Норильск, подведомственным Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

Основными задачами МКУ «УЖКХ» являются:

- выполнение работ и исполнение функций для обеспечения реализации на территории муниципального образования город Норильск полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для управления жилищным фондом муниципального образования город Норильск, содержанию и эксплуатации муниципального жилищного фонда, объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры и элементов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования город Норильск;

- организация благоустройства, содержания и озеленения территории муниципального образования город Норильск;

- организация оперативного контроля за эксплуатацией, содержанием и техническим обслуживанием объектов жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов благоустройства, объектов муниципальной собственности коммунального и социально-культурного назначения, объектов инженерной коммуникационной инфраструктуры, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск;

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных с капитальным или текущим ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, капитальный и текущий ремонты объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности;

- осуществление контроля в процессе капитального и текущего ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий.

В своей деятельности МКУ «УЖКХ» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УЖКХ».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» в целях выполнения им функций заказчика при осуществлении капитального или текущего ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности.

Мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – по 2019 год - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства).

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утверждаемых Губернатором Красноярского края, в соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

С 2020 года постановлением Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 на Администрацию города Норильска (Управление городского хозяйства) (до 2020 года -Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска) возложено осуществление следующих государственных полномочий:

- прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверка достоверности сведений, указанных в них;

- расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг;

- принятие решений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, принятие мер по возврату субсидий в случае нарушения таких условий.

Постановлением Администрации города Норильска от 04.09.2015 № 465 утвержден Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее - Порядок).

Компенсация части расходов граждан муниципального образования город Норильск предоставляется всем исполнителям коммунальных услуг, подавшим заявление с приложением документов, указанных в Порядке.

Расходы исполнителей коммунальных услуг на коммунальные услуги превышают доходы, поступающие от граждан муниципального образования город Норильск за коммунальные услуги, поскольку граждане оплачивают услуги в пределах индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 15.12.2020 № 345-уг, определяемого с 01.01.2021 по 2023 году по отношению к размеру платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из тарифов и нормативов, действующих по состоянию на декабрь 2020 года.

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края (за исключением городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения) не превышают индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Красноярскому краю, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р.

На 2021 - 2024 годы долгосрочного периода предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края определяются по формуле:

ИКУМОМАКС - предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края;

maxКУМОperj - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Красноярскому краю максимален (рублей);

КУМОдекабрь - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j - месяц года долгосрочного периода.

Средства краевого бюджета в виде субвенций поступают в бюджет муниципального образования город Норильск и предназначены для ежемесячных выплат исполнителю коммунальных услуг. Выплаты осуществляются на основании соглашения о субсидировании, заключенного до 2020 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска и исполнителем коммунальных услуг, с 2020 года между Администрацией города Норильска (Управление городского хозяйства) и исполнителем коммунальных услуг, с 01.07.2021 между Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска и исполнителем коммунальных услуг с учетом ежемесячных сверок сумм фактических субсидий, подлежащих выплате.

Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, отдельных помещений, обеспечение сохранности муниципальных пустующих помещений в выселяемых многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск-Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года - Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

На 01.11.2021 на территории муниципального образования город Норильск признаны аварийными девять многоквартирных домов, из которых шесть МКД – дома гостиничного типа.

Средства планируется направить на ограничение доступа в выселенные аварийные дома, аварийные подъезды домов.

Периодически возникает необходимость выполнения работ на данных объектах, в том числе: закрытие дверных и оконных проемов первых этажей во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов.

Кроме того, поскольку процедура переселения жителей из аварийных многоквартирных домов носит длительный характер, необходимо выполнять работы по ограничению доступа в комнаты в расселяемых домах гостиничного типа, признанными аварийными в целях соблюдения требований пожарной безопасности, предупреждение действий, влекущих повреждение или уничтожение структурных элементов еще заселенных квартир (3 дома гостиничного типа - район Кайеркан, 3 дом гостиничного типа - Центральный район, 1 (хрущевка) - район Кайеркан, 2 (хрущевка) - Центральный район).

Реализация данного мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 5 «Разработка и актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства)), с 01.07.2021 - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Мероприятие 6 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение (возмещение) фактически понесенных затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»)). В указанную субсидию не включаются затраты на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) фактически понесенных затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск.

Предоставление указанной субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат  и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336.

Мероприятие 7 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск –Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» субсидии на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции.

Мероприятие 8 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на выполнение проектных и (или) инженерно-изыскательских работ для проведения реконструкции на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск –Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» субсидии на выполнение проектных и (или) инженерно-изыскательских работ для проведения реконструкции на объектах коммунальной инфраструктуры.

4.4. Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию подпрограмм, являются:

- в части мероприятий подпрограмм «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» и «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»);

- в части мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» - Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска, Администрация города Норильска (МБУ «Автохозяйство»), Администрация города Норильска (МКУ «Норильский городской архив»), Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС»), МБУ «Молодежный центр», Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»);

- в части подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

## 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Источниками финансирования мероприятий МП являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставляемые бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого бюджета, а также внебюджетные источники.

Распределение расходов 2021-2024 годов по мероприятиям МП приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

## 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение целевых показателей согласно приложению № 3 к настоящей МП.

Реализация МП к 2024 году позволит достичь следующих результатов:

1. Обеспечить устойчивое теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей муниципального образования город Норильск, повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем, повысить эффективность использования инженерных объектов за счет:

- выполнения объема ремонта инженерных сетей – 32 489 м.;

2. Обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования город Норильск, переселить в благоустроенное жилье граждан из аварийных и ветхих жилых домов, снизить бюджетное финансирование на переселение жителей из аварийного жилищного фонда, повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда, за счет:

- завершения комплекса работ по сохранению устойчивости перспективных строений - 264 строения;

- выполнения работ по сносу аварийных и ветхих строений - 17 строений;

- выполнения ремонта квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда – 1 229 квартир;

- снижения доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД до 20,6 %;

- обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов инженерной инфраструктуры;

- введение коммерческого учета электрической, тепловой энергии и воды;

- повышение надежности ресурсоснабжения жилых домов и социальных объектов.