АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022                                            г. Норильск                                            №  317

Об организации комплекса работ по благоустройству, улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск в летний период 2022 года

В целях координации проведения предприятиями, организациями всех организационно-правовых форм и жителями муниципального образования город Норильск работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск в летний период 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Организовать и выполнить комплекс работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск (далее по тексту – работы по благоустройству) согласно планам закрепления территорий (приложения 1,2,3):

с 01 июня по 11 июня 2022 года, с 07 июня по 18 июня 2022 года:

благоустройство и санитарная очистка территории общего пользования муниципального образования город Норильск, в том числе:

- благоустройство территории, прилегающей к подведомственным территориям объектов благоустройства (покраска, очистка фасадов от самовольно размещенных объявлений, ремонт входных групп, помывка витрин и т.д.);

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) на городских улицах, во дворах жилых домов и объектах социально-культурного назначения.

2.  Провести 11,18 июня 2022 года общегородской субботник на территории муниципального образования город Норильск.

3. Утвердить критерии оценки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск и критерии оценки выполнения работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск (приложения 4, 5).

4. Организацию и контроль за проведением работ по благоустройству осуществляет  Комиссия   по  руководству  и  контролю  за  проведением  работ  по 
благоустройству (далее по тексту - Комиссия), созданная совместным решением Администрации города Норильска и руководства Заполярного Филиала 
ПАО «ГМК «Норильский никель».

5.	Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска, МКУ «Управление экологии», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Управлению потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска», МКУ «Норильскавтодор», Талнахскому территориальному управлению Администрации города Норильска, Кайерканскому территориальному управлению Администрации города Норильска, Снежногорскому территориальному управлению Администрации города Норильска:

в срок до 11,18 июня 2022 года организовать совместно с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными предпринимателями (далее по тексту – предприятия) выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, согласно планам закрепления территории.

6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» совместно с руководителями управляющих компаний: ООО "УК "Жилкомсервис-Норильск", ООО «Заполярный жилищный трест», ООО «Управляющая компания «Город»,         ООО «Нордсервис», ООО «Талнахбыт», ООО «СеверныйБыт», ООО «Северный управдом»:

6.1. в срок до 01,07 июня 2022 года известить собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов муниципального образования город Норильск о планируемых мероприятиях по выполнению работ по благоустройству.

6.2. в срок до 11,18 июня 2022 года организовать и обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск.

6.3. в период с 11,18 июня 2022 года по 28 июня 2022 года по результатам оценки работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск, проведенной Комиссией, подготовить списки и ходатайства для награждения отличившихся граждан, принявших участие в выполнении работ по благоустройству, Почетными грамотами Главы города Норильска.

7.	Поручить МБУ «Автохозяйство» (О.В. Боголюбов) и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск», ООО «Норильскпромтранспорт» осуществлять организацию выполнения работ по благоустройству территории общего пользования (улиц, площадей, проездов) муниципального образования город Норильск согласно планам закрепления территории.

8. Рекомендовать руководителям предприятий выполнить работы по благоустройству согласно планам закрепления территории:

8.1. в срок до 07, 14 июня 2022 года выполнить работы по благоустройству закрепленных территорий, установке малых архитектурных форм, обновлению элементов наружной рекламы;

8.2. в срок до 11, 18 июня 2022 года провести работы по санитарной очистке закрепленных территорий, а также поддерживать на них чистоту и порядок;

8.3. в срок до 07, 14 июня 2022 года установить возле входных групп магазинов, встроенно-пристроенных помещений урны, вазоны или кашпо с цветами.

8.4. При выполнении работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск использовать собственные машины, механизмы и инструменты. При отсутствии собственной техники - подавать заявки не позднее, чем за семь дней до использования техники, с указанием количества требуемой техники, мест, видов работ с гарантией оплаты, в адрес следующих организаций:

для предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории районов Талнах и Кайеркан:

ООО «ИЛАН-Норильск» - тел.47-26-75, 47-26-92, факс 47-26-75;

для предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории Центрального района:

МБУ «Автохозяйство» - тел. 35-08-22, факс 35-06-10, ООО «ИЛАН-Норильск» - тел.47-26-75, 47-26-92, факс 47-26-75.

8.5. После выполнения всех установленных настоящим Постановлением мероприятий предоставить в оперативный штаб Комиссии (ул. Севастопольская, 7, каб. 113, тел. 43-70-09 (2343, 2327, 2320), каб. 103, тел. 43-70-09 (2326,2333),                            e-mail: ueco@norilsk-city.ru ) информацию о готовности закрепленных территорий к приемке Комиссией.

9. Руководителям ООО «ИЛАН-Норильск», МБУ «Автохозяйство»,                        ООО «Норильскпромтранспорт» формировать заявки на предоставление техники и механизмов и передавать их в отдел оперативный штаб Комиссии   для   формирования сводной заявки.

10. МКУ «Управление экологии» для обеспечения выполнения работ по благоустройству:

10.1. В соответствии с представленными предприятиями заявками утвердить у председателя оперативного штаба Комиссии сводную заявку на 
предоставление техники и механизмов и направить руководителям                                          МБУ «Автохозяйство», тел. 35-08-22, ООО «ИЛАН-Норильск» тел.47-26-75,                        47-26-92 ООО «Норильскпромтранспорт» тел. 26-38-38.

10.2. Организовать работу сотрудников предприятий, техники и механизмов, с указанием места работы и количества единиц техники.

10.3.	 Обеспечить предоставление информации, указанной в п. 10.2 настоящего Постановления, в Комиссию.

11. Поручить МБУ «Автохозяйство» и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск», ООО «Норильскпромтранспорт» во время выполнения работ по благоустройству выделять предприятиям транспорт, согласно утвержденной председателем оперативного штаба Комиссии сводной заявки:

в период 01, 07 июня по 11, 18 июня 2022 года – за счет средств предприятий;

в день проведения общегородского субботника 11, 18 июня 2022 года - безвозмездно.

12. Рекомендовать отделу МВД России по городу Норильску обеспечить охрану общественного порядка и безопасную организацию дорожного движения во время работы техники и механизмов при выполнении работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск.

13. Начальнику Снежногорского территориального управления подготовить и утвердить план закрепления территории поселка Снежногорск за предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории поселка Снежногорск, организовать проведение работ по благоустройству согласно данному плану.

14. Обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете «Заполярная правда» и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

15. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Норильска по городскому хозяйству К.В. Купреенко.

16. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

Глава города Норильска                                                                           Д.В. Карасев