Приложение

к постановлению Администрации города Норильска

от 18.12.2025 № 527

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Норильска

от 08.12.2017 № 577

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» (ДАЛЕЕ - МП, МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства») |
| Участники МП | Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Норильский центр безопасности движения») |
| Цель МП | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | - обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Норильск; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Норильск; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации МП | 2018 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2018 - 2028 годов за счет всех источников финансирования составит 824 176,7 тыс. руб., <*> после доведения до Администрации города Норильска уведомления бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из федерального, краевого бюджетов объем финансирования Программы будет скорректирован, в том числе: 2018 – 2024 годы – 493 360,3 тыс. руб.; 2025 год – 100 748,1 тыс. руб.; 2026 год – 155 296,3 тыс. руб.; 2027 год – 63 412,4 тыс. руб., 2028 год – 11 359,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 575 792,2 тыс. руб., в том числе: 2018 - 2024 годы – 415 451,5 тыс. руб.; 2025 год – 55 742,6 тыс. руб.; 2026 год – 47 668,3 тыс. руб.; 2027 год – 56 929,8 тыс. руб., краевого бюджета – 60 731,1 тыс. руб., в том числе: 2018 - 2024 годы – 42 017,6 тыс. руб.; 2025 год – 3 558,1 тыс. руб.; 2026 год – 3 042,7 тыс. руб.; 2027 год – 3 633,8 тыс. руб., 2028 год – 8 478,9 тыс. руб., местного бюджета – 143 477,8 тыс. руб., в том числе: 2018 - 2024 годы – 28 515,2 тыс. руб.; 2025 год – 4 647,8 тыс. руб.; 2026 год – 104 585,3 тыс. руб.; 2027 год – 2 848,8 тыс. руб., 2028 год – 2 880,7 тыс. руб., внебюджетные источники - 36 799,6 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 36 799,6 тыс. руб., средства заинтересованных лиц – 7376,0 тыс. руб., в том числе: 2018 - 2024 годы - 7376,0 тыс. руб.. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования: - увеличение доли благоустроенных общественных территорий до 64,2%; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 63,9% |

## 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании город Норильск.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо размещение новых объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах жилой застройки либо на пустующих территориях вблизи расположения многоквартирных домов в границах города.

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида муниципального образования город Норильск, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранения окружающей природной среды и повышения уровня благоустройства территории города разработана данная МП.

В 2024 году выполнены работы по благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Школьная д. 17, ул. Талнахская, д.61 - ул. Ленинградская, д.15. Установлено 10 урн, 4 скамейки, обеспечено освещение дворовых территорий, установлено оборудование детской площадки 2 шт.

В 2024 году проведены мероприятия по благоустройству двух общественных территорий:

- в районе домов № 9-11 по улице Рудной района Талнах (2 этап), выполнены работы по устройству тротуарной плитки, газонов и клумб, установлены малые архитектурные формы ˗ 18 шт., установлены навесы с качелями, встроенные скамьи ˗ 9 шт., установлено спортивное оборудование и скейт-площадка.

- в районе дома №10 по улице Школьная, территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр» района Кайеркан (1 этап), выполнены работы по укладке асфальтобетонных тротуаров, дорожек, площадок, установлено резиновое покрытие площадок, также установлены светильники светодиодные уличные ˗ 11 шт., опоры металлические ˗ 4 шт., велопарковки (7 мест) ˗ 2 шт., памп-трек ˗ 1 шт., ограждение, баскетбольная башня, урны ˗ 5 шт., шахматный стол, табурет ˗ 6 шт., подиум, трибуна с озеленением, клумбы с многолетними  растениями ˗ 4 шт., трибуна большая.

В 2025 году выполнены работы по благоустройству общественного пространства, расположенного по адресу: Район Центральный города Норильска, территория в районе дома 65 по ул. Лауреатов, д. 65. На благоустраиваемой территории установлены скамьи - 17 шт., урны - 4 шт., комплекс для занятий кроссфитом, игровой комплекс, качели с подвесным диваном - 5 ед., качалка-балансир - 2 ед., скалодром «Медведь» с набором зацепов, информационный стенд. Также произведены работы по мощению поверхности плиткой и монтажу осветительного оборудования.

Это позволило жителям получать больше возможностей для активного и полезного отдыха рядом с домом, улучшило качество окружающей среды и повысило общий уровень комфорта городского пространства.

С 2025 года начаты масштабные работы по преобразованию озёрной зоны (Озеро Городское) по проекту муниципального образования город Норильск «Уютное озеро», победившему во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования город Норильск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, мест для массового отдыха населения, площадок для выгула и дрессировки собак;

- недостаточное количество малых архитектурных форм;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворов и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Одной из причин отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории муниципального образования город Норильск является недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха.

Также установлено, что оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнена в недостаточном количестве.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территорий имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и мест отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена тем, что благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных для благоустройства в МП, приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящей МП.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МП

Целью МП является повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования город Норильск.

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к программе.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Норильск.

Мероприятие 1.1. Актуализация правил благоустройства муниципального образования город Норильск.

Согласно п. 25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов. Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования город Норильск.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать масштаб потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно воспользоваться.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую МП требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 5 к настоящей МП.

Обязательным условием участия дворовых территорий в МП является финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию города Норильска.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают в том числе дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден постановлением Администрации города Норильска от 29.06.2023 № 296 «О создании административных комиссий муниципального образования город Норильск».

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Норильск.

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Норильск, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2028 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, представлен в приложении № 8 к МП. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении № 3 к МП.

Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Основное мероприятие 3 «Реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Реализация проектов победителей Всероссийского ежегодного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Адресный перечень общественных территорий, благоустроенных в 2018 - 2025 годах и планируемых к благоустройству в 2026 году представлен в приложении № 4 к МП.

Тем не менее остаются проблемы с благоустройством общественных территорий города Норильска. Обследована территория города, изучены все обращения и жалобы горожан, которые поступали в Администрацию, к депутатам, в СМИ. В итоге составлен перечень всех общественных территорий, которые находятся на муниципальной земле и нуждаются в благоустройстве. Адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Норильск, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2028 годах, представлен в приложении № 9 к МП.

В результате реализации мероприятий МП ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной МП.

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выбор приоритетов МП и прогноз развития сферы реализации МП предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории муниципального образования город Норильск, Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Система благоустройства муниципального образования город Норильск - это система принятия решений, направленных на социально-экономическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное обустройство территории, и является одним из ключевых направлений, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики).

Организация управления реализацией программы осуществляется созданной на территории муниципального образования город Норильск Общественной комиссией по развитию городской среды.

С 2026 года текущее управление реализацией МП осуществляет Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства») (далее - Управление) (в 2025 году осуществлялось Управлением дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий»)).

Мероприятия МП направлены на формирование современной городской среды, в том числе с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей МП учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных территорий и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий МП позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий МП и своевременно координировать действия их исполнителей.

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

## 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий за период 2025 – 2028 годов указаны в приложении № 2 к настоящей МП.

## 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

## Значения целевых индикаторов результативности МП по годам с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, приведены в приложении № 7 к настоящей МП.