Утвержден

решением Норильского

городского Совета депутатов

от 18 марта 2025 года № 22/6-509

ОТЧЕТ

Главы города Норильска о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Норильска за 2024 год

Бюджет города

Бюджет муниципального образования город Норильск за 2024 год исполнен со следующими основными параметрами:

- объем поступивших доходов составил 30,3 млрд руб., что на 7,1% меньше уточненного плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 17,8 млрд руб.;

- расходы бюджета составили 34,9 млрд руб. и исполнены на 91,8% от уточненных плановых показателей;

- дефицит составил 4,6 млрд руб. Покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет остатков средств местного бюджета, сложившихся на начало 2024 года, а также за счет заемных средств в размере 2,0 млрд руб. (в конце года привлечены коммерческий кредит – 1,0 млрд руб. и бюджетный кредит – 1,0 млрд руб.).

В отчетном году зависимость экономики территории от деятельности предприятий – экспортеров, и, соответственно, влияния внешнеэкономических факторов стала сдерживающим фактором для бюджета города. Ухудшение конъюнктуры мировых сырьевых рынков, нарушение логистических цепочек поставки продукции, затруднение международных платежей повлекли снижение платежей по налогу на прибыль организаций в местный бюджет, как основного налогоплательщика территории, так и бывших участников консолидированных групп на территории Российской Федерации в целом. Помимо этого, на снижение поступлений налога на прибыль в консолидированный бюджет Красноярского края повлияло уменьшение норматива отчислений в региональные бюджеты (с 80% в 2023 году до 60% в 2024 году) в рамках введенного на федеральном уровне временного механизма распределения налога на прибыль.

Дополнительные поступления по другим доходным источникам, таким как налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, доходы от использования и реализации муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду и другие, лишь частично компенсировали выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций.

В условиях снижения собственных доходов бюджета Администрацией города Норильска в прошедшем году проводилась работа по мобилизации имеющихся ресурсов, оптимизации расходов бюджета, привлечению кредитных средств для обеспечения выполнения всех социально – значимых обязательств.

В целях снижения нагрузки на бюджет города проведена масштабная работа на уровне Правительства Красноярского края по замещению дорогостоящих банковских кредитов на бюджетный кредит.

В части оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета реализованы мероприятия по совершенствованию муниципальных закупок (проведение совместных торгов с учетом потребности учреждений), контролю за потреблением энергоресурсов учреждениями, снижению остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений, проведен анализ и приоритизация расходных обязательств учреждений.

В сложных экономических условиях большое внимание уделено мероприятиям по привлечению дополнительных средств из федерального, краевого бюджетов и иных источников для решения важных для города вопросов. В результате данной работы 1,3 млрд руб. предоставлены из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск (далее – Комплексный план). В прошедшем году публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния предоставлен займ муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на реализацию проекта по строительству очистных сооружений поселка Снежногорск, а также подписан договор займа на реализацию проекта по реконструкции магистрального коллектора по ул. Бауманская. Общий объем займов составляет более 850 млн руб.

Реализация бюджетной политики муниципального образования город Норильск в отношении расходов бюджета в отчетном году осуществлялась с учетом подходов и направлений бюджетной политики на федеральном и краевом уровнях. Принятые решения направлены, в первую очередь, на поддержку населения (с учетом повышения адресности предоставляемых мер поддержки) и выполнение социальных обязательств.

В 2024 году существенно увеличены размеры материальной помощи, выплачиваемой в рамках дополнительных мер социальной поддержки граждан, в том числе на лечение, зубопротезирование, погребение, на оплату проезда к месту лечения и обратно, на оплату проезда к месту отдыха и обратно отдельным категориям детей, материальная помощь к праздникам и памятным датам, материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и других мер поддержки. Внесены изменения в условия предоставления единовременной материальной помощи приглашенным специалистам, обладающим дефицитными специальностями – увеличен предельный возраст получателей с 30 до 35 лет.

С 2024 года введена новая дополнительная мера поддержки для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции – предоставление единовременной материальной выплаты в размере 505 тыс. руб., с 01.08.2024 размер выплаты увеличен до 700 тыс. руб.

Всего за прошлый год на поддержку семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, иных социально-незащищенных категорий граждан и другие меры поддержки в различных направлениях направлено более 800 млн руб., что почти в два раза превышает уровень предыдущего года.

В полном объеме обеспечено достижение установленных целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

В отчетном году увеличены расходы на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы. Кроме того, значительный объем средств был направлен на ремонтно-восстановительные работы спортивных и образовательных сооружений.

Обеспечено участие местного бюджета в реализации мероприятий национальных проектов. Так, в 2024 году были реализованы мероприятия в рамках национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которые за счет средств бюджетов всех уровней направлено 88,3 млн руб. Выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий и двух общественных территорий; в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 36-ти общеобразовательных учреждениях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; в детские сады и школы приобретено 3 ед. оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге и 2 электронных стенда с изображением схем безопасного движения.

Продолжалась реализация крупных проектов по модернизации инфраструктуры города.

Особое внимание уделено реализации Комплексного плана: за счет бюджетных средств в 2024 году завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов, завершается строительство еще одного дома, разработана проектная документация на строительство 3-х новых жилых домов, продолжаются работы по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами и ремонт объектов коллекторного хозяйства.

На территории города проведены масштабные ремонтные работы улично-дорожной сети, завершен ремонт моста через реку Наледная, выполнены ремонтные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в целом благоустройство города. В том числе установлен знаковый для города объект – Стела «Норильск – город трудовой доблести».

Всего из местного бюджета на развитие инфраструктуры города было направлено 7,1 млрд руб.

Социально-экономическое развитие

В условиях санкционных ограничений и сложной макроэкономической ситуации в стране на территории города Норильска в 2024 году сохранены стабильные темпы социально-экономического развития города, которые обеспечены усилиями как органов местной власти, так и частного бизнеса.

Бюджетообразующей отраслью экономики территории остается металлургическое производство, продукция которой ориентирована на экспорт. Стабильность деятельности ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» определяет темпы развития не только промышленного производства, но и другие сферы экономики во взаимосвязи производственных звеньев. Благодаря мероприятиям по повышению производственной эффективности и увеличению добычи руды на предприятиях ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» производственные результаты за девять месяцев 2024 года показали положительную динамику, годовая оценка производства также имеет умеренную тенденцию роста. Весь объем произведенных металлов перенаправляется в сбытовые потоки в дружественные страны.

Таким образом, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в отчетном году оценивается в размере 1 226,6 млрд руб. (+3,2% к 2023 году – 1 188,9 млрд руб.). В структуре отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства в 2024 году на промышленность приходится 86,0% (1 055,2 млрд руб.).

С учетом роста заработной платы и доходов населения, отмечается положительная динамика показателей потребительского рынка. Росту торговли также способствует развитие сервисной экономики и сети цифровых маркетплейсов.

Оборот розничной торговли по итогам 9 месяцев 2024 года составил 52,8 млрд руб. (+12,4% к 9 мес. 2023 года); по оценке розничный товарооборот за 2024 год достигнет 70,4 млрд руб. (+112,5% к 2023 году).

Оборот общественного питания по итогам 9 месяцев 2024 года составил 7,5 млрд руб. (+15,4% к 9 мес. 2023 года); итог 2024 года ожидается на уровне 9,9 млрд руб. (+15,1% к 2023 году).

Объем платных услуг, оказанных населению за 9 месяцев 2024 года составил 25,5 млрд руб. (+12,3% к 9 мес. 2023 года); по итогам 2024 года ожидается рост показателя до 34,1 млрд руб. (+12,5% к 2023 году).

Совершенствование трудового потенциала и эффективность его использования продолжает быть одним из важнейших факторов социально-экономического развития территории. Благодаря господдержке бизнеса, в том числе и на местном уровне, на рынке труда удается удерживать стабильно низкий уровень безработицы, показатель которого к концу 2024 года остался на уровне 2023 года – 0,2% при среднекраевом значении безработицы 0,7%.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям по итогам 9 месяцев 2024 года составила 176,3 тыс. руб. (+12,6% к 9 мес. 2023 года – 156,6 тыс. руб.); по оценке за 2024 год уровень среднемесячной заработной платы составит порядка 171,4 тыс. руб. (+9,3% к 2023 году – 156,8 тыс. руб.).

Средний размер пенсии (с учетом индексации) по состоянию на 01.12.2024 составил 32,2 тыс. руб. (+ 7,7% к аналогичному периоду 2023 года – 29,9 тыс. руб.).

В соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, утвержденным 18.08.2023 № Пр-1626, в 2024 году Правительством Красноярского края совместно с Администрациями города Норильска и города Дудинки велась разработка мастер-плана развития агломерации Норильск – Дудинка на период до 2035 года, на основании которого подготовлен проект долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития агломерации Норильск – Дудинка (далее – ДКП, Долгосрочный комплексный план), включающий мероприятия по улучшению условий проживания граждан, повышения доступности социальных услуг и создания возможностей для самореализации граждан.

В рамках ДКП предусмотрено привлечение средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и внебюджетных инвестиций. Реализация соответствующих мероприятий ДКП будет осуществляться в рамках государственных, региональных и муниципальных программ. Реализация мероприятий Комплексного плана войдет в состав ДКП и продолжится при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель».

Инвестиционная политика – перспективы развития

Перспективы инвестиционного развития Норильска определяются в большей части производственной стратегией развития ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», развитием частного бизнеса, а также реализацией мероприятий Комплексного плана.

По итогам 9 месяцев 2024 года объем инвестиционных вложений по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил порядка 120,4 млрд руб., что на 30,3% меньше аналогичного периода прошлого года (9 месяцев 2023 года – 172,8 млрд руб.). Однако по оценочным данным по итогу 2024 года спад к уровню 2023 года сократится до 5,1% и составит 231,0 млрд руб. (2023 года – 243,3 млрд руб.). Ожидаемое снижение объемов инвестиций за 2024 год по отношению к 2023 году обусловлено этапами реализации крупных капиталоемких инвестиционных проектов.

С учетом металлургической специализации города реализуются инвестиционные проекты по разработке рудников, направленные на поддержание и увеличение добычи руды. Это модернизация 5 рудников и реализация проекта «Южный кластер», в который входят Норильская обогатительная фабрика, карьер, шахта рудника «Заполярный», а также хвостохранилища.

В 2024 году продолжилась реализация инвестиционного проекта по модернизации Талнахской обогатительной фабрики, перерабатывающей богатые медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений. Проект включает в себя три этапа, из которых на 01.01.2025 уже реализовано два. Планируется, что результатом реализации третьего этапа станет увеличение мощности фабрики с 10,2 млн тонн до 18 млн тонн в год.

Также в части промышленного производства на территории ведется реализация масштабных проектов компании «Русская платина». Так, дочерним предприятием группы компаний «Русская платина» – ООО «Черногорская ГРК» начато строительство карьера и обогатительной фабрики с необходимой сопутствующей инфраструктурой для освоения Черногорского медно-никелевого месторождения, расположенного в 15 километрах юго-восточнее Норильска.

В 2024 году завершен первый этап масштабного экологического инвестиционного проекта «Серная программа 2.0». ПАО «ГМК «Норильский никель» проведена реконфигурация металлургического производства, построен сложный технологический комплекс по утилизации диоксида серы (SO2) и необходимая инфраструктура на Надеждинском металлургическом заводе. Завершено комплексное опробование на всех технологических линиях с выходом на проектные показатели для последующего запуска экологического проекта в эксплуатацию.

Второй этап реализации «Серной программы» предусматривается на Медном заводе, прорабатывается вариант реконфигурации завода с закрытием плавильных переделов при сохранении и реконструкции сушильного передела.

Объем инвестиций ПАО «ГМК «Норильский никель» в «Серную программу» уже составил более 141,7 млрд руб., всего на реализацию программы предусмотрено более 200 млрд руб.

В 2024 году при поддержке Правительства Красноярского края началась реализация значимого для города экологического проекта по созданию на условиях концессии экотехнопарка, а также вопросов производства продукции с использованием вторичного сырья линии сортировки и накопления вторичных материальных ресурсов.

Администрацией города Норильска выделен земельный участок площадью 30,5 гектаров с видом разрешенного использования «специальная деятельность». На конкурсной основе определяется подрядная организация на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства «Норильский экотехнопарк»: цена контракта составляет 88,7 млн руб., срок выполнения        работ – до 15.12.2025. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Значительные инвестиции в инфраструктуру города привлечены в рамках заключенного 20.02.2021 4-х стороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель» на реализацию мероприятий Комплексного плана до 2035 года. Общий объем средств составляет 120 млрд руб., в том числе 81 млрд руб. за счет внебюджетных средств.

Бюджетные инвестиции местного бюджета направляются на решение вопросов местного значения – на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, выполнение проектных работ объектов автодорожного хозяйства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

В рамках Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» по состоянию на 01.12.2024 в городе Норильске статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации получили 26 субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах: туризм, производство стройматериалов, утилизация твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), торговля и др.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории города Норильска ведется работа по разработке необходимой нормативной базы в инвестиционной сфере. Так, в 2023-2024 гг. утвержден ряд документов, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

В отчетном году заключено соглашение между Автономной некоммерческой организацией «Корпорация развития Енисейской Сибири» и Администрацией города Норильска о сотрудничестве в рамках организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в Красноярском крае системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») от 28.02.2024 № Д10-03.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

В 2024 году завершилась реализация национальных проектов, принятых в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Принят новый Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В 2024 году город Норильск принимал участие в реализации 9 национальных проектов из 13 утвержденных (5 проектов финансировались из федерального и краевого бюджетов; 1 проект – за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» и краевого бюджета; 3 проекта – участие города Норильска без финансирования):

- Здравоохранение.

- Демография.

- Безопасные и качественные автомобильные дороги.

- Жилье и городская среда.

- Культура.

- Образование.

- Экология.

- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

- Производительность труда.

По итогам 2024 года выполнены мероприятия на общую сумму                    286,5 млн руб.

Национальный проект «Здравоохранение»

В 2024 году в рамках национального проекта было приобретено:

- комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1»;

- система ультразвуковой визуализации универсальная в КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» и КГБУЗ «Норильская городская больница № 2»;

- система маммографическая рентгеновская стационарная, система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения в КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1»;

- аппарат рентгеновский стационарный, машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов, гастроскоп гибкий, система рентгеновская (флюорографическая) для скрининга органов грудной клетки в КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница».

Медицинское оборудование приобретено за счет средств федерального и краевого бюджетов на общую сумму 82,3 млн руб.

Национальный проект «Демография»

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за счет краевого бюджета предоставлены ежемесячные и единовременные выплаты для детей на общую сумму 115,9 млн руб. Также в рамках федерального проекта «Содействие занятости» обучение прошли 102 человека (предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и т.д.) в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Обучение осуществляется путем подачи заявления в КГКУ «Центр занятости населения города Норильска».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» с целью обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении в 2024 году приобретены 2 единицы стендов и 3 единицы оборудования для школ и садов на общую сумму 0,4 млн руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство двух дворовых территорий                   (ул. Школьная, д. 17; ул. Талнахская, д. 61/Ленинградская, д. 15) и двух общественных территорий (р-н Талнах, в районе многоквартирных домов                № 9–11, по улице Рудная (II этап); р-н Кайеркан, территория, прилегающая к зданию МБУ «Молодежный центр», ул. Школьная, д. 10 (I этап). На мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий израсходовано            65,9 млн руб.

Национальный проект «Образование»

В 2024 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех 36 общеобразовательных учреждениях (29 школ, 6 гимназий и 1 лицей). Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», в образовательных организациях необходимо создать отделения российского движения детей и молодежи. По поручению Президента Российской Федерации от 20.04.2022 № Пр-1117 взаимодействие с данным движением и другими общественными детскими организациями в школах должно осуществляться советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На обеспечение деятельности советников директоров школ в 2024 году направлено 22,0 млн руб.

Национальный проект «Экология»

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» ПАО «ГМК «Норильский никель» реализуются мероприятия Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Норильске. Плановый объем средств в 2024 году составил 48,6 млрд руб.

Также, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» с целью улучшения экологического состояния гидрографической сети в 2024 году предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации «Проведение работ по расчистке русла реки Амбарная, пострадавшей от загрязнения, произошедшего в результате аварии на территории Теплоэлектроцентрали-3 акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Финансирование за счет средств краевого бюджета составляет 4,2 млн руб.

Национальный проект «Культура»

В 2024 году в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») прошли обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 23 сотрудника учреждений культуры (в дистанционном формате). Также в рамках данного федерального проекта 1 студент КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» включен в состав краевого молодежного симфонического оркестра.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В рамках национального проекта проведена работа по организации перечня и состава муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду и безвозмездное пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам. На территории муниципального образования город Норильск мероприятия, направленные на создание условий для старта и комфортного ведения бизнеса, реализуются посредством информирования субъектов МСП о возможностях и способах получения комплекса услуг (информационно-консультационных, образовательных) и финансовой поддержки в виде грантов через автономную некоммерческую организацию «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

На территории также работает представительство Центра «Мой бизнес» (открытие состоялось 20.09.2023), которое обеспечивает повышение доступности услуг, оказываемых субъектам МСП (образовательных, информационно-консультационных — по бизнес-планированию, маркетинговому сопровождению, включая консультации по мерам финансовой поддержки, таким как микрозаймы и поручительства).

С начала 2024 года субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности, а также применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по перечню услуг Центра «Мой бизнес» было оказано 44 консультации (всего с начала открытия центра оказано 72 консультации). При личном обращении оказана помощь в составлении заявки на микрозаем.

Национальный проект «Производительность труда»

Между Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края и муниципальным унитарным предприятием «Норильский транспорт» было заключено Соглашение от 17.04.2023 о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта, а также входящих в его структуру федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

В рамках данного соглашения Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края оказывает методологическую, консультационную и информационную поддержку с целью внедрения навыков бережливого производства на предприятии.

Инициативное бюджетирование

С помощью механизма инициативного бюджетирования в 2024 году в Норильске впервые осуществлена реализация инициативного проекта «Территория спокойствия» от АНО «Центр по благоустройству, озеленению и реализации проектов «Экорил» в составе инициативной группы. Проект направлен на создание комфортной и поддерживающей среды для терапевтической работы с детьми, способствуя их эмоциональному благополучию, развитию и личностному росту, за счет обновления кабинетов педагогов-психологов в общеобразовательных школах города Норильска.

Благодаря активной поддержке жителей города и депутатов Норильского городского Совета депутатов был создан пилотный проект для трех общеобразовательных школ с наибольшим количеством детей с ОВЗ (МБОУ «Средняя школа № 29» в Центральном районе, МБОУ «Средняя школа № 33» в районе Талнах, МБОУ «Средняя школа № 37» в районе Кайеркан).

На 01.01.2025 проект полностью реализован, обеспечив среду для комфортной работы школьных психологов и развития детей с особыми потребностями. Кроме того, данные кабинеты смогут посещать все учащиеся данных школ, нуждающиеся в получении услуг психолога.

В 2025 году будет продолжена работа по вовлечению граждан в бюджетный процесс, в том числе посредством реализации инициативных проектов.

Муниципальный заказ

За 2024 год общая сумма осуществленных закупок составила 7 592 302,06 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 6 977 611,96 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 636 297,1 тыс. руб. или 8,1% от суммы централизованно осуществленных уполномоченным учреждением закупок. Кроме того, при согласовании НМЦК условная экономия составила 35 114,08 тыс. руб. (предъявленная заказчиками общая сумма для согласования – 708 415,44 тыс. руб., после проведения мониторинга цен и согласования – 673 301,36 тыс. руб.).

В целях реализации единого подхода при формировании технических заданий и начальной (максимальной) цены контрактов, повышения эффективности и результативности закупок проведено 45 совместных закупок на сумму 1 914 038,24 тыс. руб., из них 1 совместный конкурс в электронной форме и 44 аукциона в электронной форме, при общем числе заявок заказчиков – 1 039 ед., экономия по таким закупкам составила 46 003,54 тыс. руб.

Среди наиболее значимых закупок, осуществленных МКУ «УМЗ», были следующие:

– выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда города Норильска – на 380,77 млн руб.;

– выполнение работ по ремонту коллекторного хозяйства для                      МУП «КОС» – на 319,32 млн руб.;

– оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях и поставке продуктов питания для детских дошкольных   учреждений – на 845,80 млн руб.;

– поставка автомобильной техники, запасных частей к ним и ГСМ, а также обслуживание и ремонт – на 169,75 млн руб.;

– приобретение компьютерной техники, комплектующих и программного обеспечения – на 74,54 млн руб.;

– благоустройство – 1 061,29 млн руб., в том числе: на обустройство детских игровых площадок – 28,89 млн руб., содержание территорий – 284,27 млн руб.;

– содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт автомобильных дорог, установка дорожных ограждений и обустройство пешеходных переходов – 2 627,30 млн руб.;

– пассажирские перевозки (авиа и наземный транспорт) – 124,31 млн руб.;

– услуги охраны – 89,76 млн руб.;

– услуги по санаторно-курортному лечению (отдыху) отдельных категорий граждан – работников бюджетной сферы – 129,2 млн руб.;

– услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 2024 году – 163,7 млн руб.

Своевременно были осуществлены закупки на работы и услуги, необходимые для непрерывного функционирования социально значимых объектов и учреждений, включая содержание автомобильных дорог общего пользования, организацию питания в школах, поставку продуктов питания в детские садики, поставку автомобильного топлива, капитальный ремонт инженерных коммуникаций и техническое обслуживание инженерных систем зданий.

В целях координации деятельности заказчиков в сфере закупок, а также в соответствии с программой «Профилактика и противодействие коррупции» в рамках мероприятий по совершенствованию организации муниципальных закупок в 2024 году:

– проведено три очных семинара (18.03.2024, 18.04.2024, 13.11.2024) по вопросам реализации законодательства в сфере закупок с обзором основных изменений в 2024 году с привлечением приглашенных специалистов;

– организовано очно-дистанционное обучение 50 представителей заказчиков по курсу профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»;

– в адрес муниципальных заказчиков направлены приглашения об участии в 18-ти заочных вебинарах по вопросам реализации законодательства о закупках;

– в течение всего отчетного периода заказчики своевременно информируются об изменениях законодательства в сфере закупок, разъяснениях Федеральных органов власти по применению законодательства, кроме того, вся информация размещается на официальном сайте (норильск.рф) в разделе «Экономика, бизнес, финансы» / «Муниципальный заказ». Кроме того, на официальном сайте города Норильска (норильск.рф) в разделе «Экономика, бизнес, финансы» / «Муниципальный заказ» / «Актуальные закупки» систематически обновляется информация о проведении торгов.

Таблица 1

Информация о закупках за 2024 год:

| Способы закупок | Кол-во объявленных закупок с учетом совместных торгов | Сумма размещенных закупок, тыс. руб. | Сумма осуществленных (состоявшихся) закупок, тыс. руб. | Сумма заключенных контрактов тыс. руб. | Экономия средств бюджета тыс. руб. | % экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый конкурс, в том числе совместные торги | 49 | 1245681,3 | 1027935,48 | 1003538,93 | 24396,55 | 2,37 |
|  | 1 (6 заказчиков) | 16036,13 | 16036,13 | 16036,13 | 0,00 | 0 |
| Запрос котировок | 241 | 437 662,60 | 406 846,54 | 349481,82 | 57364,73 | 14,1 |
| Электронный аукцион, в том числе совместные торги | 484 | 7368763,50 (8721278,38*) | 6157520,04 | 5624591,21 | 532928,83 | 8,65 |
|  | 44 (1033 заказчика) | 1913752,09 | 1898002,13 | 1851998,59 | 46003,54 | 2,29 |
| Итого, закупки осуществленные в 2023 году | 774 | 9052107,4 | 7592302,06 | 6977611,96 | 636297,1 | 8,1 |
|  | 45 (1039) |  |  |  |  |  |
|  | 1736 |  |  |  |  |  |

*– с учетом повторных размещений

Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства

В целях предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2024 году выделены средства в размере 41,6 млн руб. (из них за счет средств местного бюджета – 26,6 млн руб., краевого бюджета – 15 млн руб.). Кассовое исполнение по итогам 2024 года составило 35,3 млн руб., что составляет 85%.

Всего по состоянию на 01.01.2025 на территории города зарегистрировано 6 375 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 1 467 юридических лиц и 4 908 индивидуальных предпринимателей, занимающихся предоставлением услуг общественного питания, розничной торговли, транспортных и бытовых услуг, выпуском продукции, с численностью занятых порядка 16 тыс. человек.

По результатам мониторинга потребительского рынка на 31.12.2024 на территории муниципального образования город Норильск функционировало: 618 предприятий торговли с торговой площадью 140 тыс. кв.м., 30 торговых центров и торговых комплексов, 496 магазинов, 79 павильонов, 1 киоск и 12 автозаправочных станций; 285 объектов общественного питания на 17 354 посадочных места: 14 ресторанов, 62 кафе, 42 бара, 56 закусочных, 5 столовых, 53 предприятия в образовательных учреждениях и 53 предприятия рабочего питания.

Бытовое обслуживание населения осуществляли 632 предприятия, в которых организовано 1 347 рабочих мест, в том числе 182 парикмахерских, 82 объекта по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 65 мастерских по ремонту одежды, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 50 – по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых машин, 17 – по ремонту обуви, 22 фотоателье, 32 бани, сауны, 2 химчистки, 103 – прочих предприятия и 77 приемных пунктов.

Продукты питания на территории города производили 34 хозяйствующих субъекта на 60 предприятиях.

С целью создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения населения широким ассортиментом продовольственных товаров в дни празднования Дня города Норильска и Дня металлурга была организована продовольственная ярмарка. Приняли участие в ярмарке 10 хозяйствующих субъектов.

Также в период с июня по сентябрь 2024 года на муниципальных земельных участках, находящихся в долгосрочной аренде у субъектов предпринимательства, а также на земельных участках в частной собственности, было размещено 49 сезонных объектов:

– 46 объектов по продаже плодоовощной продукции;

– 1 летнее кафе;

– 1 детская игровая площадка;

– 1 фудтрак.

В отчетном периоде 2024 года на территории Норильска в дни общегородских и праздничных мероприятий было организовано 80 объектов выездной торговли. Ассортимент включал игрушки, праздничную атрибутику, сувениры, национальную одежду, изделия декоративно-прикладного творчества, сувениры ручной работы, безалкогольные напитки, сладкую вату, попкорн, горячую кукурузу и кондитерские изделия.

В целях проведения анализа состояния продовольственной безопасности территории еженедельно проводился мониторинг цен по 69 наименованиям товарной продукции первой необходимости с фиксированием наличия продукции в обследуемых объектах торговли на фотокамеру. Кроме того, на постоянной основе (ежемесячно) осуществлялся мониторинг розничных цен по 28 наименованиям социально значимых продовольственных товаров с предоставлением информации в адрес прокуратуры города Норильска.

Ежемесячно информация предоставляется:

– в адрес Управления экономики Администрации города Норильска о тарифах на услуги бань, цены на муку, хлеб 1 сорта, топливо, реализуемое на автозаправочных станциях города, а также стоимости 11 видов платных бытовых услуг в городе Норильске;

– в информационную систему ГИС «Потребительский рынок Красноярского края» о средних розничных ценах по 44 наименованиям товаров первой необходимости (продовольственные и непродовольственные).

За 2024 год в Управление потребительского рынка и услуг поступило 187 обращений по вопросам защиты нарушенных прав потребителей, из них 174 – обращения граждан, 13 – субъектов предпринимательства.

Специалистами Управления потребительского рынка и услуг к обеспечению непродовольственными товарами граждан, призванных на военную службу, были привлечены 14 хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Норильска. Сформированы наборы, в состав которых вошли: предметы личной гигиены, термобелье, перчатки (теплые и защитные), шапки, балаклавы, обувь, спальные мешки, элементы питания (например, батарейки), походные сиденья и туристические коврики, а также ручные и налобные фонари.

В период сложных метеорологических условий 2024 года в четырех случаях было принято решение о временном запрете движения всех видов автотранспорта на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель, а также о прекращении движения автобусов маршрутов № 31 и 33. Специалистами Управления потребительского рынка и услуг осуществлялось обеспечение жителей, доставленных в МБУК «Городской центр культуры», бутилированной питьевой водой из расчета 1,5 л. на 1 человека.

Реализация мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск

– Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда

С начала реализации Комплексного плана демонтированы 10 многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Лауреатов, д. 31;                                   ул. Дзержинского, д. 3; ул. Московская, д. 14; ул. Надеждинская, д. 18;                       ул. Шахтерская, д. 5, д. 18; ул. Павлова, д. 8; ул. Б. Хмельницкого, д. 14;                     ул. Надеждинская, д. 1; ул. Шахтерская, д. 9 (снесен в 2024 году).

– Строительство (реконструкция) жилых домов в жилом образовании Оганер

По строительству за счет бюджетных средств трех многоэтажных жилых домов (дома № 1, 2, 3), расположенных в жилом образовании Оганер, заключен муниципальный контракт от 27.05.2024 № 240201 с подрядной организацией ООО «Проектная Группа «УРАЛ» на комплекс работ по инженерным изысканиям и проектированию этих домов, срок окончания работ по контракту – 30.05.2025. Подрядной организацией проведены полевые работы по геологическим и геодезическим изысканиям, ведется камеральная обработка результатов изысканий. Параллельно ведется разработка проектных решений (проектирование домов осуществляется за счет бюджетных средств). Планируемый срок заключения договоров с КГАУ «ККГЭ» на проведение экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) и результатов инженерных изысканий – 1-й квартал 2025 года.

– Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах

В рамках бюджетного финансирования велось строительство четырех среднеэтажных жилых домов. В декабре 2024 года введены в эксплуатацию три жилых многоквартирных дома с общим количеством квартир 138 ед.: район Талнах, ул. Спортивная, д. 4, д. 6; Центральный район, ул. Лауреатов, д. 58.

По состоянию на 01.01.2025 в жилом доме по адресу ул. Лауреатов, д. 56 ведутся пусконаладочные и отделочные работы, ввод в эксплуатацию будет осуществлен в 1 квартале 2025 года.

Проведена подготовительная работа для строительных объектов 2025 года: разработана проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы на объекты по адресам: ул. Пионерская, д. 8; ул. Нансена, д. 6; ул. Бауманская, д. 31.

По объекту, расположенному по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, 2, на 01.01.2025 проектной организацией ведется устранение замечаний, выданных государственной экспертизой к разработанной ПСД.

В рамках внебюджетного финансирования между ПАО «ГМК «Норильский никель» и Управлением по реновации Администрации города Норильска заключены договоры пожертвования результата выполненных работ по строительству домов по ул. Лауреатов, д. 29, д. 31 (от 07.10.2022 № ЗФ-4823/22) и ул. Павлова, д. 23, ул. Кирова, д. 7/10 (от 07.10.2022 № ЗФ-4824/22).

По жилым домам, расположенным по адресам: г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 23 и ул. Кирова, д. 7/10, ООО «СК Град» завершил обмерные работы, обследование ростверков, инженерные изыскания. Также получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и экспертное заключение оценки сметного раздела, разрешение на строительство по двум адресам.

На обоих объектах выполнено устройство металлоконструкций каркаса и лестничных маршей, монтаж конструкций лифтовых шахт, бетонирование монолитных перекрытий, выполнен монтаж оконных блоков, монтаж панелей каркасно-обшивной системы 6 этажей, утепление каркасно-обшивной системы, обустройство технического подполья, огнезащита металлоконструкций, благоустройство прилегающей территории, монтаж вентилируемого фасада, установка перегородок, устройство стяжек полов, монтаж систем тепло- и водоснабжения, укладка линолеума и устройство натяжных потолков в квартирах, монтаж коммуникаций электроснабжения. Ведется чистовая отделка помещений. Указанные жилые дома будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

По адресам ул. Лауреатов, д. 29 и д. 31 получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и экспертные заключения оценки сметного раздела, завершен демонтаж существующих ростверков, произведена обратная засыпка котлованов щебнем. Изготовлено 145 свай. По факту частичной установки свай на обоих объектах выявлено растепление грунтов. В настоящее время продолжается наблюдение за температурным режимом грунтов указанных земельных участков для решения вопроса о возобновлении либо отказе от строительства на предложенных земельных участках.

– Строительство (реконструкция) домов («сталинской» постройки) в Центральном районе города Норильска

В рамках мероприятия запланировано строительство (реконструкция) домов «сталинской» постройки, расположенных по следующим адресам:                   г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 14; ул. Павлова,                 д. 8; ул. Кирова, д. 11; ул. Комсомольская, д. 20.

По ул. Б. Хмельницкого, д. 14 и ул. Павлова, д. 8 при разработке схемы планировочного решения участка строительства в связи с нехваткой площади земельного участка принято решение об объединении этих двух земельных участков с последующим размещением на этом участке одного многоквартирного дома.

В 2024 году получено положительное заключение государственной экспертизы на ПСД для этих объектов.

По ул. Кирова, д. 11: выполнены инженерно-изыскательские работы и предварительное обследование. По результатам обследования выявлено, что существует возможность сохранения данного здания, для чего необходимо провести более детальное инструментальное обследование конструкций здания, результаты которого необходимы для разработки ПСД. Подписан новый договор на выполнение работ по инженерным изысканиям, обследованию технического состояния строительных конструкций, разработке проектной и рабочей документации с ООО «ПСК «ПроектСтройСервис». На 01.01.2025 проектной организацией выполнен комплекс изыскательских работ и обследование технического состояния строительных конструкций. Устраняются замечания, полученные при отправке ПСД на государственную экспертизу для прохождения входного контроля.

По ул. Комсомольская, д. 20: заключен договор от 04.10.2023                              № УРФ15/2023 с ООО «Сибирское архитектурное бюро» на проведение полного комплекса инженерных изысканий и разработку ПСД с обеспечением положительного заключения государственной экспертизы, срок завершения – 25.04.2025. Подрядной организацией направлены результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу для прохождения входного       контроля – выданы замечания, ведется устранение.

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, а также мероприятия по восстановлению его инженерной и коммунальной инфраструктуры

– Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации)

В рамках подпрограммы 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры» по мероприятию «Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации)» в 2024 году выполнялись работы по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами: по пр. Ленинскому, д. 37, д. 43, д. 48, по ул. Б. Хмельницкого, д. 21, а также разработана проектная документация с получением положительного заключения экспертизы сметной стоимости государственной экспертизы по многоквартирным домам: по ул. Космонавтов, д. 31, ул. Бауманская, д. 34 на общую сумму 244,6 млн руб.

– Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства

С 2022 года выполнены работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры протяженностью 3,9 км инженерных сетей (участок трубопроводов по ул. Комсомольской, д. 3, участок трубопроводов по ул. Московской, объекты инженерной инфраструктуры в связи со строительством малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска по ул. Талнахская, д. 59, к. 1, ул. Нансена, д. 6, ул. Кирова, д. 7/10, ул. Лауреатов, д. 29 и д. 83, ул. Павлова, д. 23).

За счет средств местного бюджета разработана ПСД на реконструкцию четырех объектов коллекторного хозяйства (ул. Бауманская, ТК4.3-4.4,                   ул. Набережная Урванцева, ул. Талнахская, ул. Лауреатов). ПСД по данным объектам направлена в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Минстрой России для выделения бюджетных средств всех уровней на выполнение работ по данным объектам в 2025–2027 годах.

В 2025 году ремонт коллектора по ул. Бауманская, ТК4.3–4.4 планируется выполнить в рамках предоставленного займа от Фонда развития территорий в соответствии с соглашением и договором займа от 25.10.2024.

В 2024 году в связи со строительством малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах на ул. Пионерская, д. 8 и Ветеранов, д. 15 выполнен капитальный ремонт инженерных коммуникаций протяженностью 0,8 км по данным объектам, акты о приемке выполненных работ и исполнительная документация подписаны.

Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Норильск, район Кайеркан, для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения на 236 мест

Между Администрацией города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель» подписан акт приема-передачи пожертвования, осуществлена передача объекта в муниципальную собственность. За счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» выполнен капитальный ремонт здания с установкой оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм.

Объект введен в эксплуатацию, по состоянию на 01.01.2025 открыты группы, продолжается набор детей.

Капитальные и текущие ремонты

На реализацию муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» для выполнения строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности, социальных мероприятий в 2024 году выделено 1 335,8 млн руб. из средств местного бюджета и 12,5 млн руб. из средств краевого бюджета. Освоение муниципальной программы составило 945,4 млн руб. или 70,1%.

Для проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета выделено 134,5 млн руб., кассовое освоение составило 64,2 млн руб.

Выполнены следующие работы, услуги:

– этапы работ по реконструкции нежилого отдельно стоящего здания по адресу:  г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7а. Произведена оплата за оказание услуг по авторскому надзору и за оказание услуг технического заказчика.  Выполнено устройство термометрических скважин, проведена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по одному объекту реконструкции, а также оплата за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по одному объекту реконструкции;

– строительство двух колумбарных стенок на территории городского кладбища, а также кадастровые работы с целью изготовления технического плана.

Для проведения мероприятий по ремонтно-восстановительным работам за счет средств местного бюджета выделено 804,1 млн руб., из которых освоено 525,5 млн руб.

В рамках указанных работ в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

– произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений на 20 объектах муниципальной собственности;

– произведен ремонт кровель на пяти объектах муниципальной собственности и ограждения кровли на одном объекте муниципальной собственности;

– произведен ремонт и окраска фасадов и крылец зданий на шести объектах муниципальной собственности;

– произведен ремонт крылец на 3 объектах муниципальной собственности;

– произведен ремонт помещений на 11 объектах муниципальной собственности;

– произведен ремонт и окраска фасада вентиляционного «фонаря» на 3 объектах муниципальной собственности;

– произведена замена системы отопления на одном объекте муниципальной собственности;

– завершены работы по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС на 17 объектах муниципальной собственности;

– произведен ремонт пищеблока на одном объекте муниципальной собственности;

– произведен ремонт подполий, «нулевого» цикла на одном объекте муниципальной собственности;

– произведена оплата за проведение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости на 6 объектах муниципальной собственности;

– произведено изготовление, поставка и монтаж одного отапливаемого павильона для размещения станции технического контроля;

– произведены работы по демонтажу (сносу) здания, переносу инженерных сетей на одном объекте;

– разработана проектная документация на проведение ремонтных работ на 25 объектах муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по приведению в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности выделено 72,9 млн руб., выполнено всего работ на сумму 56,4 млн руб. на 16 объектах.

Для выполнения работ по асфальтированию территорий выделено средств на сумму 103,7 млн руб., выполнено работ на общую сумму 81,4 млн руб. на 12 объектах.

В рамках мероприятий по приведению в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений выделено 2,3 млн руб., выполнено всего работ на сумму 1,6 млн руб. на 2 объектах.

Для выполнения работ по оформлению города к праздничным мероприятиям выделено 88,5 млн руб., выполнено работ на общую сумму 80,8 млн руб.

Работы, проведенные на объектах в 2024 году:

1. Здание МБОУ «Средняя школа № 24», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1а (детский сад) – ремонт (облицовка) фасада;

2. Здание МБОУ «Средняя школа № 8», Центральный район, ул. Талнахская, д. 53а – ремонт и окраска фасада и крылец здания;

3. Здание МБОУ «Средняя школа № 9», Центральный район, ул. Талнахская, д. 71а – ремонт и окраска фасада и запасных крылец здания;

4. Здание МБОУ «Средняя школа № 43», район Талнах, ул. Рудная, д. 15 – ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением;

5. Здание МБУ «Дом спорта «БОКМО», Центральный район, ул. Талнахская, д. 68а – ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением;

6. Здание МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки», корп. 1, Центральный район, ул. Московская, д. 10 – ремонт кровли;

7. Здание МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик», Центральный район, ул. Талнахская, д. 1а – ремонт кровли;

8. Здание МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», район Талнах, ул. Горняков, д. 9 – ремонт ограждения кровли и дефлекторов;

9. Здание МБУ «Дворец спорта «Арктика», Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46а («Крытый каток «Льдинка») – ремонт кровли, антикоррозионная защита несущих металлоконструкций;

10. Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а – ремонт крыльца;

11. Помещения МБУ «Молодежный центр», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1а – ремонт помещений;

12. Помещения МБУ «Дворец спорта «Арктика», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 – ремонт спортивного зала;

13. Здание МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек», Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 – замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, ремонт пищеблока;

14. Отапливаемый павильон, расположенный по адресу: Центральный район, ул. Октябрьская, в районе стр. 1в – изготовление, поставка и монтаж отапливаемого павильона для размещения станции технического контроля.

Муниципальное имущество

В 2024 году арендаторами подано 29 заявлений о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества и о соответствии арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, из них по 17 заявлениям подготовлены распоряжения о реализации преимущественного права, по 12 заявлениям в реализации права отказано.

Также за отчетный период Управлением имущества было рассмотрено 64 заявления на оказание муниципальных услуг.

В соответствии с Положением о порядке предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование и согласования проведения капитального ремонта (реконструкции) муниципального недвижимого имущества, предоставленного в безвозмездное пользование, в 2024 году рассмотрено 5 заявлений о предоставлении объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, на безвозмездной основе четырем организациям.

В соответствии с решением Норильского городского Совета депутатов от 13.05.2008 № 11-251 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Норильск» рассмотрено 26 заявлений, из них 20 заявлений об организации торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды и 6 заявлений о предоставлении в аренду недвижимого имущества без проведения торгов.

В соответствии с решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-356 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления или хозяйственного ведения» издано 403 распоряжения Администрации города Норильска о закреплении на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск и на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования город Норильск.

Рассмотрено одно заявление об организации торгов по предоставлению в собственность муниципального имущества в порядке, установленном Федеральным законом № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Управлением имущества в рамках проведения муниципального земельного контроля в 2024 году было проведено 97 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, по результатам которых выдано 82 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также в результате проведения мероприятий по освобождению земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества выявлен 91 объект.

В 2024 году Управлением имущества проведено 44 ОРВ в соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск и порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 24.11.2015 № 27/4-598.

В течение 2024 года Управлением имущества организованы и проведены аукционы в результате которых заключены:

– договоры аренды земельных участков в отношении 444 объектов на общую сумму ежегодной арендной платы – 77 408,78 тыс. руб.;

– договоры на размещение нестационарных торговых объектов в отношении 8 земельных участков на общую сумму платы – 670,16 тыс. руб.

В течение года заключено:

– 42 договора аренды земельных участков на основании заявлений граждан и юридических лиц;

– 972 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 70 642 465,87 руб.

– 117 акта приема-передачи о предоставлении земельных участков в рамках «гаражной амнистии»;

На 01.01.2025 действующих договоров аренды земельных участков 6180 на общую сумму арендных платежей 912 996,67 тыс. руб.

В рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с гражданами заключено 75 договоров безвозмездного пользования земельных участков общей площадью 50,3373 га.

Управлением имущества проводится работа по сокращению дебиторской задолженности.

Так, на постоянной основе осуществляется подготовка и направление исковых заявлений, заявлений о вынесении судебного приказа в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, за 2024 год подано 155 заявлений о вынесении судебного приказа и исковых заявлений на сумму 59 039,25 тыс. руб.

Постоянно после вступления решения суда в законную силу осуществляется направление в суд заявлений о выдаче исполнительного листа, при получении вступившего в законную силу судебного приказа, исполнительного листа осуществляется направление их на исполнение в целях взыскания денежных средств с должников.

За 2024 год в службу судебных приставов направлено 412 исполнительных документа на сумму 73 571,56 тыс. руб., в том числе поступившие за предыдущий год с учетом сроков вступления решения суда в законную силу и направления исполнительных документов в адрес Управления имущества.

В 2025 году будет продолжена работа по взысканию в судебном порядке дебиторской задолженности, а также работа, направленная на своевременное исполнение решений судов судебными приставами.

Архитектура, градостроительство и земельные отношения

Основными задачами в области архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации города Норильска является решение вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности, земельных отношений и рационального использования земельных участков и условий для реализации положений Генерального плана муниципального образования город Норильск, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

За отчетный период в целях обеспечения градостроительной деятельности Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска проделана следующая работа:

В области информационного обеспечения градостроительной деятельности подготовлено документов, из них:

–	издано распоряжений Администрации города Норильска о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектам недвижимости (земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства) – 1110 шт. на 2624 земельных участках, 1288 зданий (сооружений), 3021 помещение;

–	проведены работы по внесению сведений об отсутствующих адресах в федеральную информационную систему (ФИАС) и устранению несоответствия сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре (ГАР) – 6950 объектов адресации;

–	выданы сведения из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на общую сумму – 134 900 руб.

В области строительства объектов капитального строительства на территории муниципального образования город Норильск подготовлено документов, в том числе:

– выдано разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства: 57 разрешений на 156 объектов, из них ПАО «ГМК «Норильский никель» – 28 разрешений; магазины – 11 разрешений,        автостоянки – 12 разрешений; спортивный зал – 1 разрешение, административные здания – 1 разрешение, медицинские центры – 2 разрешения, очистные сооружения – 1 разрешение;

– выдано 1 разрешение на строительство объекта в рамках «Стратегии социально-экономического развития МО город Норильск до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики)» – поликлиника на 1000 мест в районе Талнах;

– выдано разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства – 34 разрешения на 47 объектов, из них ПАО «ГМК «Норильский никель» – 18 разрешений; магазины – 3 разрешения, автостоянки – 8 разрешений, медицинский центр – 1 разрешение;

– выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в рамках «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы» – очистные сооружения поселка Снежногорск г. Норильска – 1 разрешение.

Также выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов в рамках программы «Реновация жилищного фонда Норильска»:

– Жилой дом – ул. Спортивная, д. 4 (строительство);

– Жилой дом – ул. Спортивная, д. 6 (строительство);

– Жилой дом – ул. Лауреатов, д. 58 (строительство).

За период 2024 года Администрацией города Норильска в рамках исполнения муниципальных контрактов внесены изменения в:

– Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск в части корректировки границ территориальных зон и градостроительных регламентов;

– Генеральный план муниципального образования город Норильск в части определения зон с особыми условиями использования территории, актуализация сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, а также актуализация графического описания местоположения границ населенного пункта.

Также во исполнение постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2023 № 940-п «О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края» с учетом разработанных модельных нормативов градостроительного проектирования для городского округа внесены изменения в Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края.

Муниципальный контроль в сфере ЖКХ

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) и Указу Губернатора Красноярского края от 22.03.2022      № 74-уг «О первоочередных мерах по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края» введен мораторий на проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается в исключительных случаях, указанных в п. 3 Постановления № 336.

В соответствии с п. 10 Постановления № 336 допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, мероприятий по контролю без взаимодействия в отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020                           № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Таким образом, с учетом требований действующего законодательства, деятельность Отдела муниципального контроля направлена на проведение профилактических мероприятий. Выдано 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований управляющим организациям.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля.

На основании распоряжения Управления городского хозяйства Администрации города Норильска от 04.12.2024 № 210-7 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2025 год» в 2025 году будут проводиться профилактические мероприятия в рамках муниципального контроля.

За 2024 год в Отдел муниципального контроля (далее – Отдел) поступило для рассмотрения 1080 обращений. Наиболее актуальными проблемами, по которым обращались граждане, являлись нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Обращения поступают в Администрацию города Норильска посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и платформы обратной связи.

Поступающие обращения носят сезонный характер. В зимний период наиболее частыми являются жалобы на нарушение температурного режима в жилых помещениях и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, неудовлетворительную уборку от снега и наледи придомовых территорий, кровель и входных групп многоквартирных домов. В весенний период – на течи кровель многоквартирных домов, в летний период – на состояние покрытия дворовых территорий. Часть обращений имеет постоянный характер (техническое и санитарное состояние подъездов, техническое состояние инженерных сетей).

В целях недопущения возможного нарушения правил и норм технической эксплуатации объектов жилищного фонда организациям, обслуживающим многоквартирные дома, рекомендовано должным образом выполнять наблюдение за техническим состоянием многоквартирных домов и инженерных сетей в процессе их эксплуатации, а также осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению повреждений конструктивных элементов и инженерных сетей зданий.

В соответствии с п. 9.1 и 9.3 Порядка взаимодействия МКУ «УЖКХ» и Управления жилищного фонда Администрации города Норильска специалистами Отдела в составе комиссии проводится приемка выполненных работ по ремонту муниципальных жилых помещений.

Также специалисты Отдела входят в состав комиссии по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, являющихся нанимателями жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска от 26.06.2020    № 2426, участвуют в осмотре жилых помещений.

В 2024 году было проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Норильск, рассмотрено 31 жилое помещение на предмет выявления оснований для признания помещения непригодным (пригодным) для проживания в соответствии с установленными в Положении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» требованиями.

Отделом проводится муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В 2024 году было обследовано 18 жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, проведено 18 комиссий, в результате которых выдано 2 отказа и 16 заключений.

Специалист Отдела является членом Административной комиссии Центрального района города Норильска и участвует в рассмотрении дел об административных правонарушениях и составлении протоколов об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». За период 2024 года принято участие в 21 заседании.

Отделом осуществляется конкурсная комиссия для проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Норильск.

Городское хозяйство

На территории муниципального образования город Норильск в срок до 31.08.2024 проведены мероприятия по подготовке к отопительному периоду          2024-2025 годов объектов жилищного фонда и социальной сферы, проведены проверки готовности к отопительному периоду, по результатам которых выданы паспорта готовности. По результатам проверки был выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Согласно распоряжению Администрации города Норильска от 04.09.2024          № 6075, отопительный период на территории муниципального образования город Норильск начат с 05.09.2024.

На 01.01.2025 ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, входящие в состав АО «НТЭК», работают в штатном режиме, аварий и сбоев в работе энергоустановок не происходит, гидравлические и температурные параметры соответствуют утвержденным режимам теплоснабжения. В наличии имеется резервный аварийный запас дизельного топлива для поддержания в случае аварийной ситуации в рабочем состоянии теплоэнергетического оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (норматив – 30,314 тыс. тонн дизельного топлива, по факту – 32,67 тыс. тонн).

В АО «НТЭК», МУП «КОС», управляющих организациях, МУП ТПО «Торгсервис», которое занимается обслуживанием муниципальных объектов, действуют дежурно-диспетчерские службы. Данные службы взаимодействуют с отделом оперативного контроля МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», куда стекается вся информация о состоянии систем жизнеобеспечения МО г. Норильск.

Во всех указанных выше организациях для локализации и устранения аварийных ситуаций функционируют бригады аварийно-восстановительных работ. Работа данных бригад осуществляется в круглосуточном режиме. Материально-техническими средствами все бригады обеспечены в полном объеме.

В 2024 году Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработана и утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2025 года до 2042 года.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2024 году была выполнена замена 1 598 единиц неэффективного осветительного оборудования на современное светодиодное в 16 муниципальных учреждениях города на общую сумму 6 265,9 тыс. руб. В 2025 году работа по замене неэффективного осветительного оборудования на объектах бюджетной сферы будет продолжена.

В целях реализации мероприятий, направленных на энергосбережение, сформированы и утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений, структурных подразделений, территориальных отделов Администрации города Норильска на 2025 год.

Очистные сооружения и коллекторное хозяйство

В рамках строительства очистных сооружений поселка Снежногорск Фонд развития территории и МУП «КОС» в 2024 году реализовали данный проект строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния. В соответствии с условиями предоставления займов необходимо соблюсти модель по софинансированию, а именно с привлечением средств местного бюджета.

По результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части достоверности сметной стоимости, а также по итогам конкурсных процедур, стоимость проекта составила 433,3 млн руб. В целях реализации проекта Администрация города Норильска приняла на себя обязательство по поручительству на выдачу займа. Фондом принято решение по представлению займа на возвратной основе в пользу МУП «КОС» в размере 233,3 млн руб. Для достижения полной стоимости проекта по итогам конкурсных процедур Администрация города Норильска приняла на себя обязательство по обеспечению дополнительного финансирования данного проекта в размере 200,0 млн руб. за счет средств местного бюджета.

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. По итогу выполнения всех работ и завершенного строительства подрядной организации на расчетный счет переведены средства по займу Фонда, а также средства местного бюджета.

Фактическая стоимость выполненных работ составила 423,7 млн руб., в том числе: за счет средств, предоставленных Фондом развития территории, в сумме 233,3 млн руб., за счет средств местного бюджета в сумме 190,4 млн руб.

По результатам вновь построенных очистных сооружений поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск улучшено качество услуги по водоотведению для 719 человек.

Также в 2024 году проведена подготовительная работа по проекту «Реконструкция объекта «Коллектор магистральный (район Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)».

В рамках проекта Фонд и МУП «КОС» реализуют в 2025 году данный проект строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния. В соответствии с условиями предоставления займов необходимо соблюсти модель по софинансированию, а именно с привлечением дополнительных источников финансирования – из средств местного бюджета.

В целях реализации проекта Администрация города Норильска приняла на себя обязательство по поручительству на выдачу займа. Фондом принято решение по представлению займа на возвратной основе в пользу МУП «КОС» в размере 622 млн руб.

Для достижения полной стоимости проекта Администрация города Норильска планирует в 2025 году принять на себя обязательство по обеспечению дополнительного финансирования данного проекта в размере 244,2 млн руб. за счет средств местного бюджета. По результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части достоверности сметной стоимости стоимость проекта составила 866,2 млн руб.

По состоянию на 01.01.2025:

– займ Фонда получен на открытый МУП «КОС» в органе Федерального казначейства лицевой счет;

– финансирование за счет средств местного бюджета находится в стадии согласования;

– проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции объекта. Подрядная организация определена, заключается контракт.

Срок завершения реализации мероприятия запланирован на декабрь 2025 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2024 году были реализованы мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на общую сумму 2 125 870,6 тыс. руб.:

– ремонт и окраска 26 фасадов (по 4 объектам работы будут завершены в 2025 году) на сумму 630 857,3 тыс. руб.;

– ремонт крыш в 33 МКД на сумму 482 174,8 тыс. руб. (в том числе металлические кровли на 18 МКД и мягкие кровли на 15 МКД);

– замена чердачных перекрытий в помещениях 4 МКД на сумму 37 494,1 тыс. руб.;

– ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения в 7 МКД на сумму 227 058,4 тыс. руб.;

– работы по установке систем автоматизации тепловых пунктов в 23 МКД и установке пластинчатых теплообменников в 2 МКД на сумму 122 396,5 тыс. руб.;

– выполнены строительно-монтажные работы по сохранению устойчивости, бурению термометрических скважин на 29 объектах жилищного фонда на сумму 585 549,5 тыс. руб.;

– проектные и изыскательские работы по 41 объекту на сумму 40 340,0 тыс. руб.

Кроме того, в 2024 году выполнен ремонт 358 квартир, в том числе 51 квартира для детей-сирот (336 квартир за счет средств местного бюджета на сумму 347 341,4 тыс. руб. и 22 квартиры за счет краевого бюджета на сумму 26 720,7 тыс. руб.).

Осуществлен снос аварийного многоквартирного дома по ул. Шахтерская, д. 9, а также разработан проект организации работ по сносу аварийного многоквартирного дома по ул. Лауреатов, д. 75 на общую сумму 44 687,8 тыс. руб.

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры выполнен капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации на 50 объектах коммунальной инфраструктуры общей протяженностью 9 038,2 п.м. (91,5% от запланированных 9 882,6 п.м.), а также общестроительные работы на 5 объектах (100% от запланированных) на общую сумму 356 925,4 тыс. руб. (92,3% от плановых 386 599,3 тыс. руб.). Работы выполнены в полном объеме, объекты введены в эксплуатацию.

В 2024 году продолжена работа по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов муниципального жилищного фонда:

– произведено возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета холодной, горячей воды в многоквартирных домах в количестве 28 шт. на сумму 52,2 тыс. руб.

– установлен 141 индивидуальный прибор учета (ХВС – 70 шт.; ГВС – 71 шт.) Исполнение составило 807,3 тыс. руб.

В 2024 году в рамках мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт 97 078,4 м2 асфальтового покрытия 71 придомовой территории на сумму 361 млн руб.

По мероприятию «Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства» муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» в 2024 году выполнены СМР по капитальному ремонту инженерных сетей в объеме 745,3 п.м. на сумму 61 860,1 тыс. руб., в том числе по объектам:

– капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: ростверк ул. Пионерская, 8; объем ремонта – 395,3 п.м. на сумму 45,4 млн руб.;

– капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 15», объем ремонта – 350,0 п.м., на сумму 16,4 млн руб.

Работы выполнены в полном объеме, объекты введены в эксплуатацию.

Формирование современной городской среды

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» национального проекта «Жилье и городская среда» в части реализации мероприятий «Благоустройство общественных территорий», «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 08.12.2017 № 557, в 2024 году было обустроено 2 дворовых и 2 общественных территории города Норильска.

Объем средств на 2024 год доведен в объеме 65,9 млн руб. (из них: за счет средств федерального бюджета – 56,2 млн руб.; за счет средств краевого     бюджета – 3 млн руб., за счет средств местного бюджета – 4,1 млн руб., за счет заинтересованных лиц – 2,6 млн руб.). Фактическое освоение составляет 100%.

В рамках реализации мероприятия 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» выделено бюджетных средств в объеме 12,1 млн руб. (в том числе средства финансового участия заинтересованных лиц в размере 2,6 млн руб.). Фактическое освоение 100%.

В 2024 году обустроены две дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Школьная, д. 17, ул. Талнахская, д. 61 и Ленинградская, д. 15.

В рамках программы выполнены работы по установке 4 скамеек, 10 урн, 8 светодиодных светильников на 2 придомовых территориях; установлены 2 детских игровых площадки.

В рамках реализации мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий» выделено бюджетных средств в объеме 53,8 млн руб., фактическое освоение 100%.

В 2024 году благоустроено 2 общественных территории:

– в районе Талнах (2 этап 2024 год) общественная территория по улице Рудная, в районе многоквартирных домов № 9–11;

– в районе Кайеркан территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», ул. Школьная, д. 10 (1 этап).

Общая сумма финансирования благоустройства общественной территории в районе Талнах по улице Рудная, в районе многоквартирных домов №№ 9–11 составила 35,7 млн руб., фактическое освоение на конец года составляет 100%.

Выполнены работы по укладке тротуарной плитки – 567 м2, обустройству газонов и клумб – 784 м2, установке металлического ограждения – 114 м.п., установке малых архитектурных форм – 18 шт., навесов с качелями и встроенных скамей – 9 шт., обустройству скейт-площадки – 7 м3, установке спортивного оборудование – 8 шт., установке подвесов для качелей – 1 шт., установке навеса – 1 шт.

Общая сумма финансирования благоустройства территории, прилегающей к зданию МБУ «Молодежный центр» (ул. Школьная, д.10) составила                 18 083,9 тыс. руб.

Выполнены работы по асфальтированию и укладке резинового покрытия – 1 023,2 м2, установке светодиодных уличных светильников – 11 шт., обустройству памп-трека – 1 шт., рейла – 1 шт., баскетбольной башни – 1 шт., шахматных   столов – 1 шт., трибун – 2 шт., клумб с многолетними насаждениями – 4 шт. Дополнительно проведена бетонная подготовка под устройство индивидуальных МАФов – 244,4 м2, асфальтирование тротуаров и дорожек площадки – 129,16 м2, проведена подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см – 60 м2.

Дорожно-транспортная инфраструктура

Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск в 2024 году осуществлялись 4 перевозчиками. Большая часть объема перевозок выполняется МУП «Норильский транспорт» в соответствии с утвержденным Планом пассажирских перевозок, основной задачей которого является поддержание комфортного и качественного обслуживания пассажиров. В рамках Плана пассажирских перевозок осуществлено 10 764,5 тыс. км пробега с пассажирами и перевезено более 13,7 млн человек.

Осенью 2024 года двумя действующими перевозчиками по маршрутам № 7 «А, Б» было принято решение прекратить перевозку пассажиров по социально-значимым маршрутам, в связи с чем Администрацией города Норильска проведены организационные мероприятия и с 01.01.2025 движение по данным маршрутам было возобновлено силами МУП «Норильский транспорт».

В течение 2024 года действовали введенные в 4 квартале 2023 года Администрацией города Норильска совместно с МУП «Норильский транспорт» меры поддержки, направленные на сокращение дефицита водительских кадров:

– зарплата до 198 тыс. руб.;

– выплата подъемных в размере 700 тыс. руб. при трудоустройстве;

– компенсация стоимости аренды жилья в размере 40 тыс. руб. в месяц в течение 3-х лет.

В результате принятых мер на работу было принято 25 человек и сокращен дефицит водителей до 70 вакансий.

Организована и осуществляется на постоянной основе работа по мониторингу за работой общественного автомобильного транспорта посредством использования системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, что предоставило возможность получать объективную информацию о работе общественного транспорта на маршрутах. Проводимая в дальнейшем работа с перевозчиками позволила улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров, что особенно важно при обслуживании населения в условиях Крайнего Севера. В настоящее время на безвозмездной основе осуществляют работу информационные сервисы «Яндекс. Карты» и «2GIS», предоставляющие информацию о фактическом движении автобусов по маршруту с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС.

С целью проведения постоянного обследования пассажиропотока, анализа действующей маршрутной сети и принятия соответствующих объективных решений в части оптимизации маршрутной сети, повышения эффективности работы общественного автомобильного транспорта на автобусы муниципального перевозчика установлены датчики автоматизированного подсчета количества пассажиров – 53 единицы. Работа по анализу пассажиропотока и внесению изменений в расписание движения автобусов проводится муниципальным перевозчиком совместно с Управлением дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (далее – УДТИ) в рабочем режиме. По итогу проведенной работы по мониторингу пассажиропотока, обращений и предложений пассажиров в 2024 году:

– изменена схема движения автобусов по маршруту № 31 «Б» Норильск – Кайеркан с движением автобусов в часы пик по основным улицам города Норильска;

– в схему маршрута № 31 добавлены рейсы с отправлением от остановочного пункта «Пожарное депо» (Кайеркан);

– изменена схема движения автобусов по маршруту № 23 района Талнах с движением автобусов по ул. Федоровского;

– возобновлено движение автобусов по маршруту № 11 до остановочного пункта «Молокозавод».

Для узнаваемости бренда «Норильский транспорт» была приобретена форменная одежда для водителей и контролеров (3,4 млн руб.).

Продолжена работа по обустройству отапливаемых автопавильонов на остановочных пунктах.

В 2024 году установлено 11 отапливаемых автопавильонов. По состоянию на 01.01.2025 в городе Норильске отапливаемыми автопавильонами оборудовано 117 остановочных пунктов общественного автомобильного транспорта. Отапливаемые автопавильоны остановочных пунктов оснащены тепловой завесой мощностью 9 кВт, двумя лавками с обогревом, зарядками для мобильных телефонов, информационным монитором, двумя цифровыми видеокамерами и подсветкой пиктограмм автопавильона.

В целом за отчетный период выполнены работы в части дорожной отрасли:

- Ремонт объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 20,0 км (278,1 тыс. м2). Были оплачены работы, выполненные в соответствии с действующими нормами и прошедшие лабораторный контроль;

- Ремонт тротуара по Ленинскому проспекту (четная сторона) с устройством покрытия из плитки на площади 11,0 тыс. м2;

- Ремонт бортовых камней общей протяженностью 7,5 км и тротуаров с асфальтобетонным покрытием площадью 8,4 тыс. м2;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории неразграниченной собственности выполнены на площади 35,6 тыс. м2;

- Работы по объектам освещения улично-дорожной сети:

– замена опор наружного освещения в количестве 62 шт. по ул. Озерная;

– устройство 29 опор освещения в жилом образовании Оганер;

– ремонт 16 существующих и устройство 9 новых опор освещения с заменой кабельных линий и 112 светодиодных светильников на АДЦ (ул. Нансена, д. 69);

– устройство 18 новых опор по улицам муниципального образования город Норильск;

– окраска 101 опоры наружного освещения по ул. Талнахская;

6. В части светового оформления улиц выполнен: ремонт электрических сетей праздничной иллюминации – 151 конструкция.

В 2024 году с целью повышения безопасности дорожного движения выполнены следующие мероприятия:

1. Устройство 4 светофорных объектов (регулируемых пешеходных переходов с вызывной фазой для движения пешеходов): ул. Набережная Урванцева в районе дома 23, ул. Нансена в районе дома 48, ул. Нансена в районе дома 72, автомобильная дорога Юго-западная объездная км 8+255;

2. Ремонт 4 светофорных объектов: на перекрестке ул. Талнахская – ул. Орджоникидзе с обустройством трех регулируемых пешеходных переходов, на перекрестке ул. Талнахская – ул. 50 лет Октября, на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого – ул. Севастопольская, на перекрестке ул. Нансена – ул. Хантайская;

3. Обустройство 13 пешеходных переходов дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019;

4. Обустройство проекционных пешеходных переходов                                слайд-проекторами – 10 переходов;

5. Установка дорожных ограждений на автомобильных дорогах: Юго-западная объездная, Норильск – Талнах и Объездная Талнаха протяженностью 240 метров погонных.

Выдано 18 разрешений на совершение полетов над территорией муниципального образования город Норильск по 37 заявлениям.

В соответствии с договором, заключенным между Администрацией города Норильска и АО «НТЭК», в 2024 году осуществлялись пассажирские авиаперевозки средствами малой авиации по маршруту                                       Норильск – Снежногорск – Норильск, выполнен 121 рейс и перевезено 3450 чел.

Кроме того, проведено 7 заседаний городской Комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования город Норильск, в том числе 2 внеплановых, а также 17 выездных совещаний рабочей группы городской Комиссии по безопасности дорожного движения.

Решены следующие вопросы:

– во исполнение решения Главы города Норильска (планерочное совещание от 22.08.2023 № 72) проведено выездное совещание и оказано техническое содействие в подготовке проекта остановочной площадки «Молокозавод». Площадка приведена в соответствие с техническими требованиями, движение автобусов по муниципальному маршруту № 11 возобновлено с 01.10.2024;

– управлению «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК» оказано содействие в подготовке схемы организации дорожного движения в районе эстакады через автодорогу в районе 23 км автомобильной дороги Норильск–Алыкель, с целью оборудования проекционного пешеходного перехода, запланированного на 2025 год;

– ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» оказано содействие в подготовке схемы организации дорожного движения в связи с установкой проекционного пешеходного перехода в районе «Временного жилого комплекса», расположенного на 19-20 км автодороги Норильск–Алыкель. После окончания работ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по установке проекционного пешеходного перехода, МКУ «Норильскавтодор» дано поручение оснастить проекционный пешеходный переход техническими средствами организации дорожного движения;

– вдоль фасада здания МБУ ДО «СОЦ», расположенного по адресу:                 г. Норильск, ул. Мира, д. 3, с целью разделения пешеходных и транспортных потоков установлены блоки, ограничивающие дорожное движение и позволяющие безопасный проход пешеходов;

– в районе д. 3 по улице Маслова района Талнах нерегулируемый пешеходный переход оборудован искусственными дорожными неровностями (далее – ИДН);

– совместно с сотрудниками Управления общего и дошкольного образования, отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России в г. Норильске, МКУ «Норильскавтодор» обследованы пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, а также участки пути следования учащихся из дома в школу и обратно. Актуализированы схемы движения учащихся из дома в школу (Дом – Школа – Дом), выявлены места, где необходимо установить ИДН и проекционные пешеходные переходы. На заседании городской Комиссии по безопасности дорожного движения принято решение в строительный период 2025 года оборудовать вблизи общеобразовательных учреждений 9 пешеходных переходов ИДН, 1 пешеходный переход проекционным пешеходным переходом;

– по поручению Главы города Норильска проведено обследование участка пути на улице Набережная Урванцева между зданием «Норильсктелеком» и МБОУ «Лицей № 3», по результатам которого установлен дорожный знак 1.23 «Дети на желтом фоне» и дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч»;

– проведено обследование перекрестка по адресу ул. 50 лет Октября – ул. Октябрьская, в результате установлена дополнительная секция светофора, указывающая поворот направо с основной полосы движения с улицы 50 лет Октября на улицу Октябрьская на основании обращения Молодежного парламента города Норильска.

В повестки совещаний оперативно включались обращения граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, решения по которым приняты на месте.

В сентябре 2024 года по решению городской Комиссии по безопасности дорожного движения УДТИ совместно с Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска и МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» подготовлена и проведена акция «Внимание, дети!» с привлечением отрядов юных инспекторов движения, экипажей ДПС отдела Госавтоинспекции, танцевальных коллективов города. Взаимодействие с потенциальными участниками дорожного движения проводилось через раздачу листовок, разучивание тематических флешмобов, проведение бесед. Все участники акции получили наборы светоотражающих элементов (мешки для сменной обуви, брелоки, повязки на рукава).

В течение 2024 года специалисты отдела безопасности дорожного движения и линейного контроля принимали участие в проведении ежегодных традиционных городских соревнованиях для учащихся 5–7 классов общеобразовательных учреждений: «Дорожный патруль», «Добрая дорога детства» (для учащихся 1 классов), «Безопасное колесо» (для учащихся 2–4 классов), организованных МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения». Участники соревнований отмечены наборами светоотражающих элементов (мешки для сменной обуви, брелоки, светоотражающие браслеты).

На постоянной основе проводится работа по изменению схемы организации оплаты проезда жителями города Норильска в автобусах МУП «Норильский транспорт».

Ведется активная работа по проверке подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, ручной клади при проезде по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск с привлечением сотрудников МУП «Норильский транспорт». За период с апреля 2024 года по декабрь 2024 года проведено:

– рейдов – 31 (в том числе рейдов с представителями Отдела МВД России по городу Норильску, с привлечением руководителей автоколонн МУП «Норильский транспорт», СМИ – 9);

– составлено протоколов об административном правонарушении, предусмотренном п.1 ст. 6.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» (не подтверждение оплаты         проезда) – 73;

– проведены проверки на предмет выполнения рабочей инструкции водителями автобусов – 245 (выявлено нарушений – 38);

Обо всех выявленных нарушениях информация направлена в МУП «Норильский транспорт» для принятия мер.

Изъято социальных карт Красноярского края, не принадлежащих получателям мер социальной поддержки – 10.

В процессе каждого рейда проводятся разъяснительные беседы с пассажирами о необходимости оплаты проезда при входе и недопустимости использования социальных карт Красноярского края, не принадлежащих получателям мер социальной поддержки.

В период с 13 по 14 ноября 2024 года сотрудники УДТИ принимали участие в контрольно-надзорном мероприятии, проводимом совместно с сотрудниками МУГАДН по Красноярскому краю МТУ Ространснадзора по СФО в г. Норильске, в результате которого выявлены нарушения водителями правил перевозок грузов, пассажиров и багажа по заказу (27 нарушений).

В ноябре 2024 года был открыт новый «Автодром», оборудованный Администрацией города Норильска и находящийся в ведении МАУ «Норильский центр безопасности движения», предназначенный для практического обучения и сдачи экзаменов на право получения водительского удостоверения различных категорий.

Благоустройство и экология

В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» плановый объем финансирования на 2024 год составил 288,3 млн руб., из них 272 млн руб. или 94,4% − средства местного бюджета, 16,3 млн руб. (5,6%) – средства краевого бюджета.

Общее исполнение по всем источникам финансирования за 2024 год составило 259 млн руб. или 89,84%.

Структура расходов сложилась из следующих направлений:

– Организация деятельности по обращению с отходами по районам Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск. Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов

Плановый объем финансирования составил – 152,3 млн руб., исполнение контрактов выполнено на сумму – 133,1 млн руб.

В 2024 году в рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, находящихся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, было ликвидировано 9 мест несанкционированного размещения отходов общей площадью 26 269 кв. м. Очистка произведена на участках:

Таблица 2

| № п/п | Адрес | Убранная площадь, м² | Объем куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пересечение ул. Павлова и объездной дороги (в начале ул. Станция Голиково) | 3 745,0 | 140 |
| 2 | город Норильск, р-н Центральный, напротив ул. Лауреатов, д. 41 | 3 055,0 | 253 |
| 3 | город Норильск, р-н Центральный между гаражами ул. Хантайская и технологическим трубопроводом | 1 394,0 | 445,5 |
| 4 | город Норильск, р-н Центральный между гаражами ул. Хантайская и технологическим трубопроводом | 4972 | 503,15 |
| 5 | р-н Талнах в районе гаражей в районе рудника «Маяк» | 569,0 | 205,0 |
| 6 | р-н Кайеркан в районе ул. Первомайская | 4 926,0 | 81,0 |
| 7 | р-н Кайеркан автодорога Норильск – Алыкель гаражи Террикон, 1 этап) | 2 130,0 | 862 |
| 8 | город Норильск, ул. Пригородная (База Урванцева) на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0404003:2624 и территории прилегающей к его границам | 5 478,0 | 4 935 |
| 9 | земельные участки с кадастровыми номерами 24:55:0403003:336, 24:55:0403003:338, расположенные по адресу: в районе г. Норильска, ул. Энергетическая, д. 2Г | 2 130,00 | 452,6 |

Кроме того, проведена санитарная очистка территорий общей площадью
3 745 м2 на сумму 1,8 млн руб., определен морфологический состав отходов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, на общую сумму 1,3 млн руб.

– Создание и оборудование мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН

Для передачи мест (площадок) накопления ТКО Управляющим компаниям для дальнейшего обслуживания и содержания были выполнены кадастровые работы по координированию объектов накопления ТКО и подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на сумму 460 тыс. руб., а также была проведена оценка рыночной стоимости объектов оценки и оценка рыночной стоимости годовой арендной платы 31 нежилого объекта (площадок накопления отходов на территории муниципального образования город Норильск), построенных в 2022 году на сумму 300 тыс. руб. Кроме того, были проведены работы по ремонту, покраске контейнеров (стоимость 97,9 млн руб.).

В 2024 году приобретено новое контейнерное оборудование в целях замены по мере физического износа и последующего размещения в местах проведения массовых общегородских мероприятий – 70 шт. по муниципальному контракту на сумму 1,1 млн руб.

За 2024 год на сумму 9,8 млн руб. оплачены услуги на содержание 96 площадок ТКО в Центральном районе города Норильска, районе Кайеркан. Общая площадь содержания мест (площадок) накопления ТКО составляет –1609,29 м2, включая виды работ (механизированную или ручную уборку, посыпку противогололедными материалами в условиях снегопадов или появления гололеда).

В 2024 году региональным оператором ООО «РОСТтех» собрано, транспортировано и размещено на полигоны муниципального образования город Норильск 1473,72 м3 отходов в рамках мероприятий по их сбору, транспортировке, размещению при проведении комплекса работ по уборке территорий общего пользования районов Центральный, Талнах, Кайеркан (общегородские субботники, мероприятия по очистке территорий муниципального образования город Норильск).

Для организации общественных субботников, мероприятий по очистке территорий общего пользования муниципального образования город Норильск был приобретен хозяйственный инвентарь (мешки, перчатки, грабли и др.) на сумму 597 тыс. руб.

– Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды по районам Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск

В 2024 году заключен муниципальный контракт на сумму 15,2 млн руб. на оказание услуг по расстановке и сбору вазонов, выращиванию, посадке, уходу за цветами (бархатцы, цинерария, петуния, алиссум) и зелеными насаждениями на территории района Центральный городского округа город Норильск (общая площадь озеленения – 5314,4 м2):

– посев/подсев газонов вручную с подготовкой почвы, уход за газонами, уборка сухостоя, восстановление потерь от вандальных действий, защита всходов газона укрывным материалом от пернатых – 4 812 м2;

– рассада цветов, посадка рассады в клумбы и вазоны – 20 576 шт.;

– уход за цветами (клумбы, вазоны) с учетом расстановки и сбора вазонов, восстановление после вандальных действий – 502,4 м2;

– завоз земли и песка – 255 м3;

– расстановка вазонов и сбор вазонов с заполнением и выемкой с землей – 65 шт.;

– земля для вазонов – 6,15 м3.

В рамках проведения субботника 29.06.2024 сотрудниками учреждения произведена высадка 400 саженцев в Центральном районе города Норильска на территории парка «Комсомольский» памятника – мемориала «Черный тюльпан» и прилегающих газонах общей площадью – 904 м2.

В рамках субботника 13.09.2024 по озеленению произведен посев/подсев травогазонной смеси (в объеме 1,5 тонны) силами инициативных жителей города и сотрудниками муниципальных учреждений.

В 2024 году заключен контракт на сумму 33,1 млн руб. на оказание услуги по выращиванию, посадке и уходу за цветочными растениями (бархатцы, петунии, сальвия, цинерария), посеву/подсеву вручную семян многолетних трав, по уходу за газонами, клумбами, уборке сухостоя на территории района Талнах (общая площадь озеленения – 27 016 м2):

– уход за газонами, уборка сухостоя, восстановление потерь от вандальных действий – 26 397,4 м2, в том числе посев/подсев газонов вручную с подготовкой почвы, защита посевов от пернатых – 7 991 м2;

– рассада цветов, посадка рассады в клумбы и вазоны. – 22 269 шт.;

– уход за цветами (клумбы, вазоны), восстановление потерь от вандальных действий – 618,6 м2;

– завоз земли и песка – 300 м3.

Кроме того, проведены научно-исследовательские работы по оценке качественного состояния зеленых насаждений, произрастающих в районе реки Хараелах, зеленой зоны района Талнах на общей площади около 15,27 га с заключениями для определения санитарно-оздоровительных мероприятий.

В 2024 году в рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на сумму 3,2 млн руб. на оказание услуг по посадке и уходу за цветочными растениями, посев/подсев газонов вручную с подготовкой почвы, с учетом стоимости семян и удобрений, уходом за газонами, уборкой сухостоя с восстановлением потерь от вандальных действий на территории района Кайеркан (общая площадь озеленения – 822,91 м2):

– посев/подсев газонов вручную с подготовкой почвы, уход за газонами, уборка сухостоя с восстановлением потерь от вандальных действий, защиты газонов от пернатых – 565,02 м2;

– рассада цветов, посадка рассады в клумбы и вазоны – 9 284 шт.;

– уход за цветами (клумбы, вазоны) с восстановлением потерь от вандальных действий – 257,89 м2.

В пос. Снежногорск выполнены работы по озеленению города (обустройству газонов в парковой зоне, по посадке рассады и уходу за цветочными растениями, завозу и добавлению растительного грунта, посеву семян многолетних трав, содержанию зеленых насаждений) с весеннего по осенние периоды включительно на общую сумму 1,3 млн руб.

Общая площадь обустройства газона в парке имени Н.Н. Урванцева и посева семян многолетних трав – 1200 м2 (добавление растительного грунта, защита укрывным материалом, посев семян многолетних трав, избавление от сорняков и мусора, выравнивание участка, перекопка почвы, уплотнение катком сформированного слоя почвы, посев семян с помощью сеялки, рыхление, полив при необходимости).

На Площади Воинской Славы территории мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не забыто» и территории городского парка                              им. Н.Н. Урванцева выполнены посадка рассады (бархатцы, колеусы в количестве 2500 шт. и уход за зоной с цветами (клумбы, вазоны)) на общей площади –        119,14 м2.

В весенне-осенний период осуществлялся уход за зелеными насаждениями (кедры 80 шт.) – защита от ожогов, подкормка, формирование приствольной лунки, мульчирование, полив, санитарная обрезка, окучивание, подвязка, стабилизация по заключенному контракту на 221,0 тыс. руб.

– Организация обращения с животными без владельцев по районам Центральный, Талнах, Кайеркан, пос. Снежногорск

В рамках переданных отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по заключенному контракту с ООО «Бытовик» осуществляются: отлов и осмотр животных, вакцинация, стерилизация и содержание в приюте. За 2024 год было отловлено 706 особей.

Переселение граждан в районы с благоприятными климатическими условиями

На учете Администрации города Норильска в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» по состоянию на 01.01.2025 состоит 5 681 семья (9 435 человек), на 01.01.2024 состояли – 5 780 семей (9 643 человека).

В связи с окончанием реализации мероприятий по переселению жителей Норильска и Дудинки в рамках Комплексного плана, количество семей, состоящих на учете, снижается в основном в связи с естественной убылью населения.

В рамках Комплексного плана объем финансирования мероприятий по переселению граждан на период 2021 – 2024 годы составлял 4 500 342,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 711 428,6 тыс. руб., средства бюджета края – 468 914,3 тыс. руб., средства ПАО «ГМК «Норильский никель» – 3 320 000,0 тыс. руб.).

В период с 2021 по 2024 годы норильским семьям было выдано 1099 свидетельств о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья, из которых реализованы 1096 свидетельств.

Всего за период с 2011 по 2024 годы, благодаря реализации соглашений между Правительством Российской Федерации, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель», приобрели жилые помещения на материке 7 798 семей норильчан.

Переселение граждан из аварийных домов

В 2024 году Управлением жилищного фонда проводились мероприятия по одновременному расселению 7 аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Московская, д. 31, ул. Горняков, д. 14, ул. Бауманская, д. 33, Шахтерская, д. 11, ул. Шахтерская, д. 22, ул. Шахтерская, д. 24, ул. Надеждинская, д. 17.

Всего подлежало переселению из указанных домов 1405 семей, по состоянию на 01.01.2025 осталось переселить 809 семей.

За отчетный период переселено 287 семей, из них:

– 145 семьям предоставлены другие жилые помещения по договорам социального найма;

– 108 семьям была предоставлена денежная компенсация за жилое помещение;

– 34 семьям были предоставлены другие жилые помещения на праве собственности.

Планируемый срок расселения аварийных домов, расположенных по следующим адресам:

– ул. Московская, д. 31 – установлен до 31.03.2025;

– ул. Бауманская, д. 33, ул. Горняков, д. 14 – установлен до 30.05.2025;

– ул. Шахтерская, д. 11, ул. Шахтерская, д. 22, ул. Шахтерская, д. 24, ул. Надеждинская, д. 17 – установлен до 31.12.2025.

Обеспечение жильем молодых семей

Администрация города Норильска ежегодно активно участвует в конкурсе на получение субсидий из краевого и федерального бюджетов для обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2024 году с использованием средств местного, краевого и федерального бюджетов приобрели жилые помещения 25 молодых семей.

С начала действия программы, с 2007 года, улучшили свои жилищные условия 380 молодых семей.

В 2025 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий получат еще 25 молодых семей.

Исполнение государственных полномочий

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот

В 2024 году подлежали обеспечению жилыми помещениями 53 ребенка-сироты, достигшие совершеннолетия и состоящие на учете в министерстве образования Красноярского края, из них:

– обеспечены жилыми помещениями – 35 человек;

– 2 человека проходят обучение в другом городе и будут обеспечены жильем при возвращении в город Норильск;

– 1 человек отбывает наказание в исправительной колонии, после освобождения из места лишения свободы также будет обеспечен жильем;

– 2 человека приобрели жилые помещения за счет сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, еще 1 ребенок-сирота получил свидетельство.

С 2015 года 228 детям-сиротам предоставлены отремонтированные жилые помещения.

По состоянию на 01.01.2025 на учете в министерстве образования Красноярского края состоят 32 ребенка-сироты, которых Администрация города Норильска будет обеспечивать жилыми помещениями в 2025 году при достижении ими совершеннолетия.

Обеспечение жильем малоимущих семей,

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма

На учете Администрации города Норильска по состоянию на 01.01.2025 состоит 87 семей, имеющих статус малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. На 01.01.2024 – 112 семей.

Очередь граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, с учетом вновь вставших на учет снижена на 22%.

В результате проводимой работы по инвентаризации очередности в 2024 году были сняты с учета 74 семьи, в том числе в связи с предоставлением жилья по договору социального найма – 52 семьи.

При этом, было признано малоимущими и поставлено на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма – 49 семей.

Улучшение жилищных условий других категорий граждан

В 2024 году гражданам, не имеющим своего жилья, были предоставлены во временное пользование по договорам служебного, коммерческого найма, а также по договорам найма жилых помещений маневренного фонда 314 жилых помещений, в том числе:

– приглашенным специалистам – 29 жилых помещений;

– гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 74 жилых помещения.

Кайерканское территориальное управление

В целях обеспечения жизнедеятельности населения на территории района Кайеркан в течение 2024 года проводилась плановая работа по благоустройству района, поддержке культурного и исторического наследия, организации социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, направленных на решение задач по сохранению стабильной социально-экономической обстановки в районе Кайеркан.

Утверждено лимитов бюджетных обязательств на 2024 год – 315,1 млн руб., исполнено 302,4 млн руб. (95,96%).

В 2024 году Кайерканским территориальным управлением Администрации города Норильска реализованы мероприятия по содержанию объектов благоустройства и территорий.

При планировании ремонтных работ детских игровых, спортивных площадок, общественных мест и работ по благоустройству территорий на 2024 год учитывались мнения жителей района и обращения граждан.

Реализованные мероприятия на территории района Кайеркан в 2024 году:

– выполнены работы по ремонту асфальта на территориях общего пользования и неразграниченных территориях общей площадью – 7612 м2;

– выполнены работы по закрытию ростверка после демонтажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 1;

– произведен демонтаж (перенос) существующего въездного знака «Кайеркан» на новое место с благоустройством прилегающей территории;

– изготовлена и установлена информационная табличка на въездной знак «Кайеркан»;

– выполнены работы по сборке и установке объемно-пространственной композиции «Норильск – город трудовой доблести» и благоустройство прилегающей территории;

– выполнены работы по текущему ремонту и замене оборудования детской игровой и спортивной площадки, расположенной в районе домов 4–8 по ул. Норильская района Кайеркан города Норильска (ремонт травмобезопасного покрытия, замена ограждения мини-футбольного поля – 80 м, замена ограждения детской площадки – 110 м, демонтаж тренажеров, установка воркаут-комплекса, замена лавочек – 8 шт. и урн – 8 шт.);

– выполнены работы по текущему ремонту и замене оборудования на детской игровой и спортивной площадке, расположенной в районе домов 12–14 по ул. Норильская района Кайеркан города Норильска (замена травмобезопасного покрытия – 990 м2, ремонт ограждения стритбольного поля, замена ограждения спортивной площадки – 95 м, замена тренажеров – 2 шт., покраска поребрика);

– выполнены работы по текущему ремонту и замене оборудования на детской спортивной площадке, расположенной в районе домов 1–1А по ул. Надеждинская района Кайеркан города Норильска (ремонт травмобезопасного покрытия, замена двух наклонных досок для пресса и каната в комплексе, замена тренажеров – 3 шт., замена лавочек – 8 шт. и урн – 8 шт.);

– выполнены работы по текущему ремонту Малого Сквера, расположенного в районе зданий 3–5 по ул. Надеждинская района Кайеркан города Норильска (замена ограждения – 260 м, ремонт бетонных колец – 2 шт., ремонт скамеек – 12 шт., покраска скамеек – 20 шт.);

– выполнены работы по текущему ремонту и замене оборудования на детской игровой и спортивной площадке, расположенной в зоне отдыха Набережная ручья «Кайерканский», расположенной в районе домов 9–15 по ул. Победы района Кайеркан города Норильска (ремонт травмобезопасного покрытия на одной площадке, укладка травмобезопасного покрытия на второй площадке – 285 м2, ремонт наклонной доски и креплений спортивного комплекса, покраска элементов оборудования, установка оборудования: качели «Гнездо» – 2 шт., карусель – 1 шт., качалка на пружине – 1 шт.);

– выполнены работы по текущему ремонту шести переходных лестниц района Кайеркан города Норильска (ремонт и замена ступеней и перил);

– выполнены работы по текущему ремонту и замене оборудования зоны отдыха Набережная ручья «Кайерканский», расположенной в районе домов 9–15 по ул. Победы района Кайеркан города Норильска (ремонт бордюров, покраска бордюра – 694 м.п., покраска забора – 205 м.п., покраска столешниц – 10 шт., покраска скамеек – 20 шт., замена скамеек – 8 шт., замена мангалов – 10 шт., ремонт и покраска беседок «Чумов» – 10 шт.);

– выполнены ремонтные работы стелы и ограждения, расположенных на Центральной площади района Кайеркан города Норильска (замена и покраска поребрика, ремонт ограждения, демонтаж и монтаж плит, затирка швов);

– заменены на Центральной площади района Кайеркан города Норильска трехметровые искусственные ели – 4 шт.;

– установлены флагштоки на Центральной площади района Кайеркан города Норильска – 2 шт.;

– произведена замена 1 видеокамеры, сломавшейся в период эксплуатации;

– изготовлены и установлены информационные знаки, запрещающие купание в водоеме – 2 шт.;

– изготовлены и установлены информационные таблички (правила пользования оборудованием и площадкой, запрещающие, предупреждающие) на многофункциональном спортивно-досуговом комплексе, расположенном в районе домов 12,14,16 по ул. Первомайская района Кайеркан города Норильска – 36 шт.

Для продолжения реализации мероприятий по текущему ремонту детских игровых, спортивных площадок, общественных мест и работ по благоустройству территорий произведены закупки материалов и оборудования, в том числе:

– закупка оборудования для выполнения запланированных ремонтных работ детских игровых и спортивных площадок, общественных мест (ворота для мини-футбола, хоккейные ворота, сетки на ворота и баскетбольные кольца, ограждение, информационные стенды, подвесы к качелям, уличные диваны, урны);

– закупка искусственных елей для установки на Центральной площади –       8 шт.;

– закупка информационных табличек (правила пользования оборудованием и площадками, запрещающие, предупреждающие) для установки на детских игровых, спортивных площадках, скверах, зонах отдыха, объектах благоустройства – 202 шт.;

– закупка флагов для крепления на флагштоки – 12 шт.;

– закупка семи качелей (пергол) для установки на объектах  благоустройства – 7 шт.

Для улучшения санитарного состояния территорий общего пользования района Кайеркан в течение летнего периода были проведены три общегородских субботника, а также мероприятия по санитарной очистке селитебной зоны района и территорий гаражных кооперативов и товариществ, в которых приняли участие неравнодушные жители района, работники учреждений, предприятий и организаций района. Всего приняло участие в субботниках более 1800 человек, задействовано около 100 единиц различной техники, вывезено на специализированный полигон – 227,7 тонн различного мусора.

В 2024 году на прием по личным вопросам в Кайерканское территориальное управление обратились 20 человек. Количество вопросов от граждан – 30. С письменными заявлениями обратились 31 гражданин. Общее количество вопросов – 32.

Талнахское территориальное управление

В 2024 году за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск выполнены работы по благоустройству территорий:

– в районе «Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» с целью комфортного передвижения жителей выполнено устройство железобетонных дорожек, а также устройство деревянных площадок и дорожек с установкой беседок в количестве 4 шт.;

– в районе дома №18 по ул. Таймырская в рамках двух контрактов выполнены работы по установке бортового камня с устройством покрытия из тротуарной плитки, также проведены электромонтажные работы по установке декоративных световых композиций в количестве 6 шт.;

– устройство переходных лестниц в количестве 3 шт. (ул. Строителей,          д. 5–7, ул. Рудная, д. 15, ул. Космонавтов, д. 6–11);

– работы по изготовлению и монтажу флагштоков для вывешивания флагов на территории района Талнах в количестве 9 шт.;

– проведена реконструкция детской игровой площадки, расположенной в районе дома № 42 по ул. Игарская, дополнительно обустроена зона для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках исполнения контракта выполнены работы по устройству железобетонного поребрика, установке металлического ограждения, укладке искусственного резинового покрытия площадки и установке двух единицы игрового оборудования;

– выполнено устройство полимерного резинового покрытия на детской игровой площадке, расположенной в районе дома № 11 по ул. Рудная;

– проведено благоустройство территории детской игровой площадки в районе дома № 4 по ул. Таймырская (ремонт, устройство и окраска монолитного железобетонного поребрика, изготовление и установка металлического ограждения, устройство покрытия площадки из песка);

– осуществлена закупка и замена комплектующих деталей на сломанном игровом и спортивном оборудовании детских игровых и спортивных площадок;

– осуществлена поставка малых архитектурных форм (скамеек – 10 шт.,  урн – 30 шт., вазонов – 8 шт.), памятных досок в количестве 3 шт.;

– выполнены работы по разработке ПСД на благоустройство территории в районе домов №№ 1–4 по ул. Первопроходцев, обустройство пешеходной Аллеи Памяти в честь 80-летия Победы в ВОВ;

– выполнен ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования района Талнах на площади 3920,55 м2.

В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» в 2024 году за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск с объемом финансирования 7,2 млн руб. на территории района Талнах реализованы следующие мероприятия:

– по транспортировке и размещению на специально оборудованном полигоне объектов движимого имущества, признанных по решению суда бесхозяйными, в количестве 54 шт.;

– по высвобождению земельного участка (лавиноопасной зоны гора Отдельная) от объектов движимого имущества в количестве 9 шт.;

– произведена санитарная очистка земельного участка, расположенного в границе лавиноопасной зоны горы Отдельная (кадастровый                                                № 24:55:0201004:3764) района Талнах города Норильска;

– произведена санитарная очистка территорий, расположенных в селитебной зоне района Талнах города Норильска, в количестве 15 участков.

В рамках мероприятий по содержанию территории района специалисты Талнахского территориального управления осуществляли контроль за соблюдением Правил благоустройства на закрепленных зонах района Талнах (согласно графику объезда). По результатам недостатков, выявленных в результате проведенных обследований, в течение 2024 года к административной ответственности было привлечено 48 виновных лиц.

В 2024 году было приобретено новое оборудование для оформления Новогоднего городка: горки для детей младшего возраста (2 шт.), балансиры (2 шт.), фотозона, игрушки на новогоднюю ель (шары – 60 шт.).

Ко Дню Победы в рамках оформления площади Горняков к праздничным мероприятиям, были выполнены работы по монтажу/демонтажу 5-ти арт-объектов оформления площади Горняков: «Гвоздики» (2 шт.), «Звездная арка», «9 Мая», «Победа».

В 2024 году административной комиссией района Талнах города Норильска проведено 28 заседаний (по плану).

Всего административной комиссией района Талнах города Норильска рассмотрено 220 административных материалов.

По результатам рассмотрения административных материалов в 2024 году:

– к ответственности привлечены 210 граждан, 6 должностных лиц;

– 4 материала прекращены по отсутствию состава административного правонарушения.

По результатам работы административной комиссии района Талнах города Норильска в 2024 году:

– административное наказание в виде предупреждения вынесено по 72 административным делам, в виде штрафа – по 144 административным делам;

– всего из отдела полиции № 2 обработано 409 сообщений с признаками нарушения административного права, из которых 290 материалов прекращены из-за отсутствия административного правонарушения, 119 – приняты к административному производству (64 административных производства возбуждены членами комиссии, 43 административных производства возбуждены сотрудниками МВД);

– наложено штрафов на общую сумму 242 тыс. руб., из них взыскано 149 тыс. руб. Также взыскано за прошлые годы 52 тыс. руб., признано безнадежными к взысканию штрафов на сумму 32 тыс. руб., направлено судебным приставам для принудительного взыскания 42 материала.

Снежногорское территориальное управление

За отчетный период в Снежногорское территориальное управление поступило 139 обращений граждан, из них личных – 128, письменных – 7, коллективных – 4. Начальником Снежногорского территориального управления было оформлено 30 нотариальных действий.

В 2024 году проведено 6 социально-культурных мероприятий для ветеранов и граждан пожилого возраста, вручено 87 продуктовых наборов на общую сумму 141 тыс. руб.

Наряду с исполнением мероприятий муниципальной программы оказывалась социальная помощь населению по следующим направлениям: меры социальной поддержки по оплате ЖКУ – 4 чел., оказание материальной помощи в связи со смертью военнослужащего СВО – 1 чел., оказание единовременной материальной помощи членам семей лиц, принимающих участие в СВО – 1 чел.

В связи с территориальной отдаленностью, запросом населения в получении отдельных государственных услуг, выполнено в уполномоченных органах: центр занятости населения (ведение дела безработного) – 2 чел., военный комиссариат (постановка, снятие) – 19 чел., оформлено пенсионных удостоверений – 4 чел.

В 2024 году Снежногорским территориальным управлением во взаимодействии с Управлением имущества Администрации города Норильска продолжается работа по легализации гаражных боксов (в рамках «гаражной амнистии», Федеральный закон от 05.04.2021 № 79 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Всего на территории населенного пункта 15 гаражных кооперативов, в сумме 185 индивидуальных гаражей. В настоящее время более 137 гаражных бокса с земельными участками (13 кооперативов) оформлены в собственность граждан. Данные мероприятия продолжаются.

В части мероприятий Снежногорского территориального управления:

– выполнены основные строительно-монтажные работы по обустройству природного кластера «Маяк» (парк энергетиков «Маяк»): создание входной группы, мощение пешеходных дорожек (817 кв.м.), устройство газонов (178 кв.м.), цветников (300 кв.м.), смотровых площадок и качелей, монтаж фонарей освещения (6 шт.), установка скамеек (8 шт.) и урн (7 шт.) на общую сумму 13,4 млн руб. (внебюджетные источники);

– разработана рабочая документация с определением сметной стоимости на устройство архитектурных подсветок многоквартирных жилых домов, расположенных по улице Хантайская Набережная, дом № 2 и дом № 3, на общую сумму 599 тыс. руб. Работы планируется выполнить в 2025 году;

– приобретен сценический комплекс для проведения уличных, праздничных мероприятий на сумму 3,8 млн. руб. Приобретен, доставлен и смонтирован к юбилею городского поселка Снежногорск;

– выполнены мероприятия по текущему зимнему и летнему содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования на общую сумму 6,2 млн руб.

В период с 25 по 30 июня 2024 года выполнен комплекс работ (два субботника) по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории городского поселка Снежногорск, в том числе очистка территорий общего пользования от мусора. В субботниках приняли участие все учреждения и предприятия, расположенные на территории городского поселка Снежногорск, включая индивидуальных предпринимателей, собственников (нанимателей, арендаторов) гаражей, выполнены работы по очистке и благоустройству прилегающих (закрепленных) территорий.

Социальная политика

В целях обеспечения реализации полномочий Администрации города Норильска в области социальной защиты, оказания социальной помощи, а также предоставления для отдельных категорий граждан дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами на территории муниципального образования город Норильск, функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» (далее – МКУ «Управление социальной политики»).

МКУ «Управление социальной политики» предоставлялось 40 видов дополнительных мер социальной поддержки граждан.

Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты населения является обеспечение прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки. Традиционно, особое внимание уделялось ветеранам ВОВ и реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, на их социальную поддержку из местного бюджета направлено 6,1 млн руб.

Единовременная материальная выплата отдельным категориям граждан, заключившим контракт о прохождении военной службы (заключившим контракт после 01.01.2024), в целях улучшения материального положения семей военнослужащих, в 2024 году оформлена 553 гражданам на сумму 321,6 млн руб. Также в целях социальной защищенности и материальной поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших в период с 22.02.2022 контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, 368 семьям предоставлена дополнительная мера поддержки «Ежемесячная материальная выплата на детей военнослужащих», расходы местного бюджета на соответствующие цели составили 46,3 млн руб.

МКУ «Управление социальной политики» велся учет членов семей участников специальной военной операции, нуждающихся в мерах социальной поддержки, было обеспечено их социальное сопровождение с оказанием содействия в разрешении сложных жизненных ситуаций, в том числе социально-бытовых проблем, проводилась работа по моральной психологической поддержке.

За счет средств местного бюджета в 2024 году 840 гражданам оказана единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией на общую сумму 18,3 млн руб., что на 3 млн руб. больше чем в 2023 году; 485 человек воспользовались льготным проездом в общественном транспорте, расходы составили 7,1 млн руб.; материальная помощь в виде компенсации расходов на проезд отдельных категорий граждан легковым такси. Данной мерой поддержки воспользовались 69 человек; персональную надбавку к пенсии получили 6 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска», пенсию за выслугу лет получили 221 человек из числа лиц, замещавших должности муниципальной службы, на общую сумму 50,3 млн руб.; произведена выплата материальной помощи 1641 заявителю из числа детей-инвалидов и 4 685 инвалидам старше 18 лет на общую сумму 11,3 млн руб.; санаторно-курортное лечение получили 1100 работников (членов семей работников) бюджетной сферы на общую сумму 129,3 млн руб.; 15800 детей работников бюджетной сферы и детей отдельных категорий получили новогодние подарки.

По мероприятию «Субсидии организациям, предоставляющим населению услуги в сфере похоронного дела» расходы местного бюджета составили              1,96 млн руб.

На оздоровление, лечение и организацию отдыха отдельных категорий граждан МКУ «Управление социальной политики» реализовано 12,5 млн руб.

В рамках Программы «Содействие занятости населения» за 2024 год возмещены затраты работодателей на временное трудоустройство 45 несовершеннолетних граждан в городские организации и организовано временное трудоустройство 355 безработных и ищущих работу граждан. Расходы бюджета муниципального образования город Норильск на эти цели составили 24,2 млн руб.

По муниципальной программе «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» материальное обеспечение на период прохождения практической подготовки на территории муниципального образования город Норильск (выплата стипендий, оплата проезда к месту прохождения практической подготовки и обратно) получили 19 обучающихся по образовательным программам высшего образования (специалитет и ординатура), компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, получили 85 работников, приглашенных в рамках муниципальной программы. Расходы местного бюджета на эти цели составили 26,3 млн руб.

В течение отчетного года проведена большая работа по реализации с 01.01.2024 новой меры поддержки «Обеспечение семей подарочными наборами «Подарок новорожденному» (выбор дизайна набора и входящей в него памятной медали «Рожденному в Норильске»), расходы местного бюджета составили 11,9 млн руб.

В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов из средств Резервного фонда Администрации города Норильска в отчетном году выделено 27509,8 тыс. руб., рассмотрено 70 заявлений.

Таким образом, в 2024 году МКУ «Управление социальной политики» своевременно и в полном объеме выполнены все возложенные обязательства в части реализации дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан муниципального образования город Норильск.

Образование

По состоянию на 30.12.2024 на территории города образовательную деятельность осуществляют 80 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования: 38 дошкольных образовательных учреждений, 36 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования детей.

Фактически дошкольные учреждения посещают 11 387 воспитанников. В 38 дошкольных учреждениях функционирует 573 группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

Распределение групп по направленностям образовательных программ следующее:

– общеобразовательных групп – 425, в которых обучается 9718 дошкольников;

– комбинированных групп (для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности, и нормотипичных детей) – 41, посещают их 664 ребенка;

– компенсирующих групп – 97, в том числе: для детей с нарушениями     речи – 62 (645 детей), для детей с задержкой психического развития – 34 (295 детей), для детей со сложными множественными нарушениями – 1 группа (4 ребенка);

– для удовлетворения потребности всех категорий детей функционируют группы оздоровительная (1), раннего возраста (9), круглосуточные (3).

Среди задач, поставленных перед дошкольным образованием, необходимо сказать о ключевых: это соблюдение государственной доктрины сохранения и укрепления, возрождения традиционной системы дошкольного образования в России, основанной на фундаментальных и устойчивых принципах ценности дошкольного периода развития каждого человека, возрождении семейных и государственных ценностей, укрепление кадровых потенциалов отрасли, создание прочных социальных коопераций. Комплексная реализация всех мероприятий плана является одним из механизмов управления качеством дошкольного образования на территории.

Содержание новых образовательных программ в детских садах ориентировано на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание ребенка, как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. Все запланированные мероприятия проходят в соответствии с основополагающими направлениями Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Инфраструктура дошкольных учреждений модернизируется и приводится в соответствие с рекомендациями и требованиями, направленными на реализацию государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В детских садах активизирована работа по реализации специализированных программ, проектов, маршрутов и организации ранней педагогической диагностики, направленной на выявление индивидуальных образовательных потребностей у воспитанников. В общем показателе индекса здоровья детей, обучающихся в детских садах, 9,7% (1108) детей имеют отклонения и требуют создания специальных условий.

Средняя наполняемость групп не высокая – 22,8 человека, что позволяет организовать качественную образовательную работу с детьми. Сохраняются и развиваются формы дополнительного образования: охват детей составляет 75%.  Традиционными формами культурно-массовых и коллективно-творческих дел являются: фестивали театрализованного творчества, исполнительского искусства, интеллектуальные игры, смотры-конкурсы, спартакиады, охвачено более 10,5 тыс. воспитанников, родителей и работников детских садов ежегодно, что позволяет говорить о создании общего образовательного пространства дошкольного детства и работоспособности системы.

В течение года все учреждения принимали активное участие во Всероссийской акции «Крепка семья – сильна Россия», организованной в рамках проекта «Мир возможностей» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Проводились конкурсы, интерактивные акции, проекты: «Всей семьей в кино», «На природу всей семьей», «Большие семейные выходные». Самая масштабная акция, завершающая проект, состоялась 21 августа – творческий флешмоб «Цветные ладошки», охвативший более 2 000 юных норильчан.

В рамках реализуемого городского плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования на 2023–2025 годы МБДОУ ДС № 66, 75, 97, 98 стали организаторами семинаров «Развитие начал технического образования у дошкольников», «Работа с одаренными детьми», МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» организовал городской Фестиваль-конкурс «Город будущего: реновация глазами детей» в рамках деятельности ресурсного центра по техническому развитию дошкольников. МБ(А)ДОУ ДС № 1, 3, 4, 14, 24, 28, 46, 66, 68, 71, 83, 86, 92 активно участвовали в акции рисунков «По страницам Астафьева». МБ(А)ДОУ ДС № 1, 71, 97, 98, 99 стали самыми активными участниками V Краевого семейного финансового фестиваля.

МБ(А)ДОУ ДС № 2, 3, 4, 9, 36, 90 победили в городском конкурсе по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога – НАШ выбор!».

Команды МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка» (1 место), МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик» (2 место), МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» (3 место) стали победителями в ежегодной городской Спартакиаде среди воспитанников детских садов.

По итогам учебного года подводится рейтинг детских садов, где учитываются все достижения и результаты: победителями в 2024 году стали МБДОУ ДС № 71, 86, 98.

В общеобразовательных учреждениях обучается 24 018 человек в возрасте от 6 до 20 лет. Обучение осуществляется в очной и заочной формах. Средняя наполняемость классов – 21,8 человек. 271 несовершеннолетний получает образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования).

Образовательные учреждения демонстрируют стабильное качество обучения (49,2%) и успеваемости (98%). По результатам государственной итоговой аттестации 126 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», из них – I      степени – 74 чел., II степени – 52 чел. Все медалисты награждены премией Главы города Норильска.

8 выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, награждены премией Главы города Норильска в размере 50000 руб.:

4 чел.: литература (МБОУ «Гимназия № 1, 4, 5», «Средняя школа № 43»),

2 чел.: русский язык (МБОУ «Гимназия № 1», «Лицей № 3»),

1 чел.: химия (МБОУ «Гимназия № 1»),

1 чел.: история (МБОУ «Гимназия № 1»).

В 2024-2025 учебном году на базе 20 общеобразовательных учреждений продолжается работа специализированных профессионально ориентированных классов.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным предметам участвовал 101 обучающийся, по 12 предметам региональный этап проведен на территории города Норильска, по 7 предметам организован выезд детей для участия в олимпиаде в городе Красноярске.

По итогам участия в региональном этапе:

– 7 победителей, из них: 1 – по английскому языку (МАОУ «Гимназия            № 4»), 1 – по астрономии (МБОУ «Средняя школа № 28»), 1 – по основам безопасности жизнедеятельности (МБОУ «Гимназия № 7»), 1 – по обществознанию (МБОУ «Гимназия № 11»), 1 – по истории (МБОУ «Гимназия    № 7»), 1 – по экологии (МАОУ «Гимназия № 4»), 1 – по географии (МБОУ «Средняя школа № 28»);

– 25 призеров, из них: 3 чел. по МХК (МБ(А)ОУ «Средняя школа № 28», «Гимназия № 48»), 1 чел. по испанскому языку (МАОУ «Гимназия № 4»), 2 чел. по русскому языку (МБОУ «Средняя школа № 42»), 1 чел. по истории (МАОУ «Гимназия № 4»), 1 чел. по экономике (МБОУ «Средняя школа № 28»), 6 чел. по биологии (МБ(А)ОУ «Средняя школа № 1», «Лицей № 3», «Гимназия № 5», «Гимназия № 1», «Гимназия № 48»), 1 чел. по обществознанию (МБОУ «Гимназия № 1»), 3 чел. по экологии (МБОУ «Средняя школа № 1», «Лицей № 3»), 1 чел. по литературе (МБОУ «Средняя школа № 28»), 2 чел. по географии (МБОУ «Средняя школа № 31», МБОУ «Средняя школа № 38»), 2 чел. по праву (МАОУ «Гимназия № 4»), 1 чел. по английскому языку (МБОУ «Гимназия № 7»), 1 чел. по основам безопасности жизнедеятельности (МБОУ «Средняя школа № 33»).

В краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири» приняло участие 6 обучающихся. Обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 6, 31», «Гимназия № 1» удостоены дипломами III степени.

Успешная практика Норильска – реализация воспитательных проектов, в 2024-2025 учебном году продолжается реализация воспитательного проекта «Город, имя которому – Детство».

Одним из показателей уровня реализации дополнительных общеобразовательных программ является охват обучающихся города Норильска дополнительным образованием, который в 2024 году составил 74% от общего количества обучающихся образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования. Важным показателем является участие школьников Норильска в конкурсных состязаниях городского, краевого, всероссийского и международного уровней.

Наиболее значимыми достижениями обучающихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений в 2024 году являются результаты участия в следующих конкурсах, фестивалях, соревнованиях:

– всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества» (МБУ «Методический центр» – победитель в номинации «Лучшая практика в сфере образования»);

– региональный конкурс агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края «Лучшие практики наставничества Красноярского края 2024» (МБУ «Методический центр» – призер в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»);

– XII сезон Молодежных профессиональных педагогических игр (Норильская первичная группа – 2 место среди первичных групп Ассоциации молодых педагогов Красноярского края);

– краевой конкурс «Лучший муниципальный служащий» (специалист Управления общего и дошкольного образования Овчинникова Надежда Андреевна – 3 место);

– всероссийский конкурс «Молодые стратегии России» (Потейко Анна Валериевна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 1 «Северок» – 2 место в категории «Представители органов местного самоуправления»);

– всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Благодарная Память» (МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко» – победитель, золотая медаль);

– федеральный конкурс видеороликов «Техник УМ» среди дошкольных образовательных учреждений (МАДОУ «ДС № 2 «Умка» – диплом победителя II степени);

– федеральный научно-общественный конкурс, фестиваль конкурсной и выставочной деятельности дошкольных образовательных организаций России «Восемь жемчужин дошкольного образования» (МБДОУ «ДС № 66 «Радость» – победитель в номинации «Роль книжной культуры в воспитании и развитии дошкольников», МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» – лауреат в номинации «Патриотическое воспитание в Год семьи»);

– всероссийский смотр-конкурс дошкольных образовательных организаций «Созвездие флагманов дошкольного образования» (МБДОУ «ДС № 99               «Топ-Топ» – победитель);

– всероссийский конкурс «Патриот России» (МБДОУ «ДС № 99               «Топ-Топ» – победитель, золотая медаль в номинации «Инновации в содержании, формах, методах и средствах патриотического воспитания»);

– региональный этап конкурса профессионального мастерства Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года – 2024» (Горошко Елена Васильевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка» – финалист);

– региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» (МБДОУ «Детский сад № 86» «Брусничка» – победитель в номинации «Лучший инклюзивный детский сад»);

– краевой смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» (МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок», МБДОУ «Детский сад № 86 «Брусничка» – 1 место, МБОУ «Гимназия № 11» – 3 место);

– федеральный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности – 2024 (4 педагога города Норильска: Бабанина Анна Александровна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа № 6», Дзюбенко Елена Витальевна, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Лицей № 3», Кузнецова Ольга Николаевна, учитель химии МБОУ «Лицей № 3», Месникова Ирина Андреевна, учитель биологии МБОУ «Средняя школа № 41» – победители);

– всероссийский конкурс Русского географического общества «Классная география» (МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Средняя школа № 37», МБОУ «Средняя школа № 41» – финалисты регионального этапа конкурса; МБОУ «Средняя школа № 31» – финалист, диплом победителя за III место);

– Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» – преподаватель химии МБОУ «Лицей № 3» Кузнецова Ольга Николаевна;

– Национальная премия «Россия – мои горизонты» в номинации «Лучшие проекты, созданные школьниками», в категории «Профориентация: новые возможности» Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Гуманитарных проектов (МБОУ «Средняя школа № 36» – победитель);

– Премия Яндекс Учебник (педагог МБОУ «Средняя школа № 6»);

– Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» (участие более 7 000 (32,3%) обучающихся 1–9 классов (показатель – охват обучающихся);

–– краевой конкурс информационных материалов и интерактивных ресурсов в профориентации (МБОУ «Средняя школа № 40» в номинации «Лучший сайт» и МБОУ «Средняя школа № 41» в номинации «Лучший мастер-класс» – 1 место);

– региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (МБОУ «Средняя школа № 42» – 1 место);

– краевой профессиональный конкурс «Учитель года Красноярского края» (Анна Владимировна Малова, учитель английского языка МАОУ                 «Гимназия № 4» – 5 место в десятке победителей);

– региональный конкурс сценариев уроков учителей предметной области «Искусство»: русского языка, литературы, родного русского языка и родной русской литературы по формированию читательской грамотности и креативного мышления, посвященный 100-летию со дня рождения В.П. Астафьева (Герасимова Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 4» в номинации «Урок родного русского языка, урок родной литературы» – победитель);

– региональный семейный творческий конкурс «Финансовые истории моей семьи» (МБОУ «Средняя школа № 6» – I место, МБОУ «Средняя школа № 27» – II место);

– стипендии имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова за достижения в области наук об обществе, гуманитарных наук (Елисеев Михаил МБОУ «Гимназия № 1», Калиновский Иван МБОУ «Гимназия № 7», Расторгуева Анна МАОУ «Гимназия № 4»), имени художника В.И. Сурикова за достижения в искусстве и культуре (Прохорова Варвара МАОУ «Гимназия № 4»);

– медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» (Пестова Ксения МБОУ «Средняя школа № 43»);

– межрегиональный фестиваль психолого-педагогических классов «Pro-педагогика» в номинации «Видео-эссе о миссии педагога» с работой «Профессия дальнейшего действия, главная на Земле» (МБОУ «Средняя школа № 37» – 1 место);

– международный Конкурс юных инженеров-конструкторов PowerTech 2024 / PowerTech STEAM-Star International (Overseas) International Contest (декабрь 2024, город Тайбэй на острове Тайвань) (МБУ ДО «СЮТ» – 2 место в общекомандном зачете и награда в личном зачете за лучшую модель, перемещающуюся посредством ползания);

– IX краевой конкурс образовательных программ дополнительного образования детей (МБУ ДО «СЮТ» – победитель);

– всероссийский конкурс детских и молодежных проектов «Планета – наше достояние» (МБУ ДО «ЦВР», объединение «Мы вместе» – 3 место);

– Всероссийский конкурс «Планета – наше достояние» (МБУ ДО «ЦВР» – диплом 1 место);

– Международный конкурс танцевального искусства DANCE SOLO (МБУ ДО «ЦВР» – дипломы 2, 3 место);

– Международный конкурс-фестиваль «Точка Фокуса» (МБУ ДО «ЦВР» –дипломы 1, 3 место);

– IV Международный конкурс музыки и танца «Южная жара-2024» (МБУ ДО «СОЦ» – Гран-при, 5 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени);

– 16-й Международный конкурс «Море, вдохновение, театр» (МБУ ДО «СОЦ» – диплом 1 степени);

– Национальная Телевизионная Премия в области хореографического искусства «Щелкунчик» на сцене Большого концертного зала «Москва» в столице России (МАУ ДО «ДТДМ» образцовый хореографический коллектив «Талнахский перепляс»);

– 10 Международный фольклорный фестиваль «Сохраняем традиции» (МБУ ДО «ДДТ» – дипломанты и лауреаты 1, 2, 3 степени);

– XIII краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» (МБУ ДО «ДДТ» – диплом 2 место);

– конкурс социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» (МБДОУ «ДС № 3, 14, 81, 98», МБОУ «Гимназия      № 1, 11», МБОУ «Средняя школа № 6, 8, 27, 28, 36, 41», МБ(А)У ДО «СЮТ, ДТДМ» – победители).

В 2024 году 4 коллективам учреждений дополнительного образования присвоено (подтверждено) звание «Образцовый художественный коллектив»:

– ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» (МАУ ДО «ДТДМ»);

– театральная студия «Синяя птица» (МАУ ДО «ДТДМ»);

– вокальный ансамбль «Звонница» (МБУ ДО «СОЦ»);

– хореографический ансамбль «Надежда» (МБУ ДО «ДДТ»).

Юбилейным год стал для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 24» (60 лет), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» (65 лет).

В 2024 году сохранены основные традиционные формы организованного отдыха:

– система выездных оздоровительных лагерей для детей – 850 детей (третий год выделены денежные средства из федерального бюджета на организацию отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в территориях с благоприятными климатическими условиями);

– городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению – 1182 чел.;

– военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» – 120 чел.;

– городские трудовые отряды школьников – создано 860 временных рабочих места, трудоустроено 936 подростков.

В летний период 2024 года организованными формами отдыха охвачено 3098 школьников, что составляет 12,8% от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений.

На территории активно развивается волонтерское движение.

Ведется масштабная эффективная профориентационная работа. В реализации Единой модели профессиональной ориентации (профминимум) участвуют все 36 общеобразовательных учреждений: 15 реализуют основной уровень, 21 – продвинутый. Все общеобразовательные учреждения являются участниками федеральных проектов «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию учащихся.

Совместно с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» реализовано 20 городских мероприятий, в том числе организованы профориентационные экскурсии, социальные практики на предприятия. Общий охват участников составил 15911 человек.

Впервые в 2024 году в рамках взаимодействия со структурными подразделениями Администрации города Норильска 250 школьников общеобразовательных учреждений посетили экскурсии в Администрацию города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МАУ «Центр развития туризма», МАУ «Информационный центр «Норильские новости», МУП «Норильский транспорт», Единую дежурно-диспетчерскую службу МО город Норильск, Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, Отдел обращений граждан Администрации города Норильска, МКУ «Служба спасения».

Образовательные организации активно участвуют не только в городских и региональных мероприятиях и конкурсах, но и во Всероссийских проектах. Педагоги МБОУ «Средняя школа № 36, 42, 39», МБУ ДО «СЮТ» стали участниками Национальной премии «Россия – мои горизонты», МБОУ «Средняя школа № 36» победила в категории «Профориентация: новые возможности» в номинации «Лучший проект, созданный школьниками».

Впервые в 2024 году для вовлечения обучающихся общеобразовательных учреждений в решение вопросов расходования бюджетных ассигнований муниципальных учреждений для улучшения предметной среды, организации проектной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, реализации востребованных у обучающихся дополнительных образовательных программ, повышения финансовой грамотности и гражданской активности обучающихся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012            № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по инициативе органов местного самоуправления, при участии Управляющего совета муниципального образования город Норильск реализован проект «Школьное инициативное бюджетирование». Представлено 15 проектов из 14 ОУ. Участниками стали МБОУ «Гимназия № 11», «Лицей № 3», «Средняя школа № 13, 14, 16, 20, 27, 29, 39», МБУ ДО «СОЦ». Победители: МБОУ «Средняя школа № 17» (проект «Школьный музей «Связь поколений»), МАОУ «Гимназия № 4» (проект «Творческое пространство»), МБОУ «Гимназия № 1» (проект «Мир вокруг нас: прошлое, настоящее, будущее»).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» 2024 год объявлен Годом семьи. ОУ организованы мероприятия, направленные на укрепление традиционных семейных ценностей: семейные фестивали, кулинарные конкурсы, благотворительные ярмарки и концерты, спортивные соревнования и туристические походы. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», пропагандирующего общественный престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, в номинациях: «Золотая семья», «Молодая семья» и «Семья – хранитель традиций» приняли участие 10 семей из 7 образовательных учреждений. В краевой Атлас направлена информация о династиях педагогов.

В 2024 году в рамках плана мероприятий Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, посвященных     100-летию В.И. Долгих, проведен городской турнир по шахматам на приз клуба «Белая ладья», соревнования по мини-футболу. В общеобразовательных учреждениях организованы беседы с обучающимися 1–4 классов, музейные уроки, классные часы с обучающимися 5–8 классов о его деятельности по освоению Талнахского месторождения медно-никелевых руд, устные журналы с обучающимися 9–11 классов. Совместно с Управлением корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в общеобразовательных учреждениях в рамках профориентационной работы состоялся конкурс экспозиций, посвященный жизни и трудовой деятельности В.И. Долгих.

В рамках празднования юбилея В.П. Астафьева Управлением образования совместно с Управляющим советом по образованию муниципального образования город Норильск проведена акция рисунков «По страницам Астафьева». В акции приняли участие 27 образовательных учреждений, представлено более 100 работ в номинациях: «Обложка книги», «Портрет писателя», «Иллюстрация к прочитанному произведению». Фотографии рисунков размещены на официальном сайте Управления, странице «ВКонтакте». Организована выставка работ в Библиотеке Семейного чтения по адресу: ул. Котульского, д. 15.

50 дошкольников из 9 детских садов приняли участие в краевом конкурсе детского рисунка «Дети рисуют Царь-рыбу», посвященном 100-летию со дня рождения российского писателя Виктора Петровича Астафьева («Сказка о потерянных осетрятах»).

Более 20 000 обучающихся приняли участие в фестивалях, соревнованиях, квизах, концертных программах, турпоходах, викторинах, выставках, акциях и конкурсах ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню отца, Дню матери.

Все мероприятия прошли с использованием элементов фирменного стиля – логотип, фирменные цвета и освещены на официальных сайтах и страницах в «ВКонтакте» образовательных учреждений.

Перспективы. 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения планируется реализация проектов и мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвигах наших героев и предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, укрепление связи поколений и национальной идентичности.

90-летие отметит старейшее учреждение города – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина» и 75-летие – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4».

Совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся через расширение спектра социальных практик для детей, активизацию профориентационной работы с родителями.

Сохранение положительной динамики в организации отдыха, оздоровления и занятости детей через создание необходимых условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей.

Культура

Сеть учреждений культуры и искусства в 2024 году представлена 12 муниципальными бюджетными учреждениями: музей Норильска, централизованная библиотечная система (Публичная библиотека и 10 отделов), детская музыкальная, детская художественная и 4 детские школы искусств, 3 культурно-досуговых центра, кинокомплекс «Родина», а также 1 муниципальное казенное учреждение «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры». На территории работают два краевых государственных бюджетных учреждения культуры: «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» и «Норильский колледж искусств».

Прошедший год в масштабах страны прошел под знаком Года семьи, в рамках которого в муниципальном образовании состоялось 91 мероприятие, которое посетили 89 518 человек. Концертные программы, мастер-классы, крупные общегородские мероприятия в учреждениях и на уличных площадках города были направлены на популяризацию традиционных семейных ценностей, организацию совместного досуга родителей с детьми, побуждение к общению, социализации и интеграции в общественное культурно-досуговое пространство города, знакомство с разными социокультурными площадками города, различными видами досуговой деятельности, вовлечение в общий творческий процесс, что несомненно способствует нравственному и духовному развитию.

Библиотечные фонды городских библиотек в 2024 году пополнены на 9 267 экз. в соответствии с запросами и потребностями аудитории. Объем финансирования на комплектование библиотечного фонда книгами из средств местного бюджета составил 3249,5 тыс. руб. Размер субсидии, предоставленной из краевого бюджета городу Норильску – 154,5 тыс. руб.; из федерального бюджета – 149,2 тыс. руб. (+14,5 к 2023 году). В целях наиболее эффективного использования средств местного бюджета использовались конкурентные способы определения поставщиков печатных изданий в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» на обеспечение развития отрасли культура было выделено 1 720 767,1 тыс. руб. Для оснащения учреждений были закуплены: музыкальные инструменты на общую сумму 1,7 млн руб. (в том числе акустические скрипки, виолончели, саксофоны, баяны, цифровое пианино), сценические костюмы на сумму 1,7 млн руб., мебель на сумму 2 млн руб. (в том числе натюрмортные столы), компьютерная техника на сумму 1,7 млн руб., видео и звукотехническое оборудование на сумму                    2,07 млн руб.

Регулярное обновление музыкальных инструментов в школах искусств и музыкальной школе позволяет стабильно улучшать качество образовательного процесса. Приобретение видео и звукотехнического оборудования, соответствующего современным стандартам, повышает привлекательность концертных выступлений и театрализованных постановок за счет улучшения качественных характеристик мероприятий, а новые сценические костюмы являются неотъемлемой составляющей расширяющегося из года в год репертуарного плана творческих коллективов.

На средства, выделенные Некоммерческой организацией «Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный», Норильской детской музыкальной школой была приобретена интерактивная панель на сумму 399,5 тыс. руб., которая значительно расширила функциональные возможности учреждения, сделала занятия с детьми более увлекательными и повысила заинтересованность учеников.

За 2024 год приоритетные направления национальных проектов вышли на новый уровень. Так по программе «Пушкинская карта» было оформлено 7 362 карты, что составило 80% от общего числа обучающихся в учебных заведениях города от 14 до 21 года – это соответствует выполнению планового показателя дорожной карты, утвержденной министром культуры Красноярского края 05.03.2024. В учреждениях культуры прошло 3 233 мероприятия и кинопоказа, что на 35 % (794) мероприятий больше, чем в 2023 году.

Федеральный проект «Творческие люди» на территории города Норильска представлен обучением специалистов и добровольческим движением «Волонтеры культуры»: прошли обучение 22 сотрудника учреждений культуры. 74 волонтера культуры участвовали в мероприятиях различного уровня. В сентябре 2024 года волонтеры культуры в количестве 21 человек приняли участие в проведении и организации ежегодного фестиваля «Северная ягода».

В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 164-р от 05.02.2016 года, учреждения культуры осуществляют активное вовлечение граждан в культурную жизнь общества  в рамках национального проекта «Демография», который на нашей территории поддержан деятельностью филиала Народного университета Красноярского края «Активное долголетие», работающего с 2021 года на базе Публичной библиотеки. Ежегодно более 80 пенсионеров проходят обучение на занятиях по английскому языку, литературе, компьютерной грамотности, фотоискусству и др. Чтобы закрепить полученные знания, слушатели университета приняли участие в региональном этапе III Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста.

Для пенсионеров было организовано более 20 экскурсий, посещений в музей, театр, боулинг. Одним из самых ярких мероприятий стал межрегиональный фестиваль «Столица здоровья» (организаторы: Красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда», АО «Губернские аптеки» при поддержке Администрации города Норильска) в библиотеке № 3. Для старшего поколения состоялась четырехчасовая программа с лекциями, индивидуальными консультациями, дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами.

Достижение показателей по посещению кинотеатров составляет 178 777. В сравнении с 2023 годом увеличение фактического показателя на 28 209 посещений.

Три муниципальных учреждения, осуществляющие кинопоказ, принимают следующие меры по увеличению посещаемости киносеансов: работа с образовательными учреждениями, с СУЗами и ВУЗом (еженедельное информирование о репертуаре и расписании, возможность оформления коллективных заявок); проведение тематических маркетинговых акций; возможность участия в бонусной программе через оформление карты лояльности постоянного посетителя, на которой происходит накопление бонусных баллов от каждой покупки билетов с возможностью потратить их на другие киносеансы (на 01.12.2024 количество держателей составляет 4058 человек); информационная рассылка репертуара по учреждениям и предприятиям города и районов. В рамках муниципального задания бесплатно демонстрируются художественные и документальные советские и российские картины. Выбор киноконтента осуществляется в соответствии с запросами разных типов целевой аудитории. Учреждения организуют социальные кинопоказы к праздничным и памятным датам для социально-незащищенных слоев населения и жителей города.

Достижение показателей по посещению культурно-досуговых центров составляет 531 866 при плановом значении в рамках нацпроекта 518 248 посещений. В сравнении с 2023 годом увеличение фактического показателя на 146 922 посещения, т.е. на 27,4%. Положительная динамика является результатом внедрения новых форм и практик проведения культурно-массовых мероприятий. Одним из ярких примеров является инновационный Фестиваль «Мульт-истории на каникулах» МБУК «КДЦ им. Высоцкого». В рамках Фестиваля помимо общегородских развлекательных мероприятий, обеспечивших каникулярную занятость детей и подростков района Талнах, состоялись обучающие курсы для специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений города по песочной анимации, которые позволили расширить целевые компетенции сотрудников.

Достижение показателей по посещению библиотек составляет 1 134 662 при плановом значении 1 118 950. В сравнении с 2023 годом увеличение показателя на 15 712 посещений. Такой рост обусловлен планомерной работой по привлечению молодежи и проведению мероприятий, отвечающих запросам данной категории. Библиотекой организовано большое количество мероприятий добровольческой и патриотической направленности в рамках работы исторических клубов, творческих мастер-классов, турниров по настольным играм и шахматам, образовательных курсов по видеомонтажу, программированию, рисованию. В 2024 году впервые состоялся молодежный Фестиваль «Сияние» с насыщенной программой, соответствующей интересам целевой аудитории: квест-викторина «Ночь в старом замке», игра «Квартира 302-бис», литературные гадания «Дом черных дам», визаж-студия «Отражение в магическом зеркале». Весь вечер участников праздника радовала интерактивная фотозона «Теплая остановка Миядзаки». Мероприятие получило широкую огласку в средствах массовой информации, что повысило привлекательность учреждения для молодежи и позволило, в том числе, перевыполнить плановые показатели.

Достижение показателя по посещению музея составило 320 931 посещений при плановом значении 200 000. В сравнении с 2023 годом увеличение показателя на 121 232 посещения. Ежегодно Музей Норильска становится местом притяжения творческих людей и реализации музейных инноваций. В 2024 году в Музее Норильска помимо ярких выставок и мастер-классов PolART-резиденции были реализованы уникальные общегородские проекты, получившие положительный отклик от норильчан: «Вечно новый город» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» к 85-летию музея и «Кто ты будешь такой?» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Инновационным стал не только интерактивный формат экспозиций и площадок мероприятий, но и их содержание. Для проведения «Ночи искусств» Музей Норильска привез в Норильск выставку петербургской художницы Наташи Шалиной «Я иду тебя искать» – одну из лучших выставок этого года в России по версии национального конкурса «Музейный олимп», которая стала одной из самых посещаемых экспозиций музейно-выставочного комплекса в прошедшем году.

По состоянию на 31.12.2024 в 6 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования (4 школы искусств, 1 – детская музыкальная школа, 1 – детская художественная школа) контингент учащихся составляет 2 403 человека – на 8 человек больше, чем в предыдущем году. Увеличение связано с полным набором учащихся в Норильской детской художественной школе имени Николая Павловича Лоя в сентябре 2024-2025 учебного года.

Все образовательные учреждения культуры осуществляют успешный переход с общеразвивающих программ на предпрофессиональные образовательные программы.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства со сроком обучения 8 лет (по общеразвивающей программе срок обучения составляет от 1 года до 7 лет) более эффективно подготовят учеников к получению профессионального образования в области искусств.

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам обучается 1 726 детей (72% от общего контингента учащихся), по общеразвивающим программам – 677 (28%).

Министерство культуры Российской Федерации считает оптимальным для детских школ искусств соотношение программ 70-75% – предпрофессиональных программ, 25–30% общеразвивающих.

Учреждения культуры города осуществляют активное привлечение внебюджетных средств за счет участия в грантовых конкурсах различного уровня (конкурс Президентского фонда культурных инициатив, конкурс социальных проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей»).

17 грантовых проектов на общую сумму 31,3 млн руб. в течение года были реализованы учреждениями культуры.

Работа над созданием Арктического музея современного искусства/Arctic Museum of Modern Art, АММА вышла на новый этап – проведены дополнительные обследования, проработаны технические концепции эскизного проекта АММЫ. Разработка ПСД проекта завершится в апреле 2025 года.

В 2024 году проект «PolArt – AMMA. От Полярной арт-резиденции к Арктическому музею современного искусства» МБУ «МВК «Музей Норильска» выиграл грант Фонда целевого капитала «Наш Норильск» на сумму 13 млн руб.

Самыми масштабным и объединяющими событиями, впервые проведенными в городе, стали мероприятия в рамках Федерального проекта «Большие семейные выходные», приуроченные ко Дню защиты детей и Дню семьи, любви и верности, а также мероприятия в рамках федерального проекта «Семейная осень», приуроченные ко Дню отца, Дню матери и Дню многодетной семьи. В рамках проектов состоялось 73 мероприятия, которые посетили 25 478 человек.

Впервые в рамках IV Международного проекта «Свидание с Россией» состоялась презентация фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией&Норильск24». Основная идея проекта – сохранить историческое, культурное и природное наследие народов России. В рамках фестиваля 312 норильчан посмотрели фильм Александра Ильина «Лисянский. Особое плавание» в КДЦ им. Вл. Высоцкого, картину Ильи Кукина «Жил и создавал историю мест» в библиотеке № 3 и художественный фильм «Синдром отложенного счастья» Татьяны Колгановой в МБУ «Кинокомплекс Родина».

В октябре состоялся уже традиционный Всероссийский открытый фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова – 2024». В этом году на Фестиваль-конкурс было подано рекордное количество заявок – 438, из которых 2 заявки – из Казахстана и Эстонии. В рамках Фестиваля состоялись кинопоказы и встречи с российскими режиссерами и сценаристами: Калашниковым А.Н. (г. Красноярск), Беловой Т.В. (г. Санкт-Петербург), Антоновым С.Е. (г. Москва), Черновым Д.Ю. (г. Санкт-Петербург). Мероприятия посетили 507 человек.

В 2024 году Норильская детская школа искусств стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря поддержке фонда в Норильске впервые был реализован масштабный музыкальный проект «Оперу-детям!» с участием учеников детских школ искусств, музыкальной школы и студентов Норильского колледжа искусств, в рамках которого состоялись 6 показов сценической постановки оперы-мюзикла С. Плешака «Разыскивается принцесса!» на ведущих концертных площадках муниципального образования город Норильск: в ГЦК, в концертном зале НДШИ, в КДЦ им. Вл. Высоцкого, в КДЦ «Юбилейный». Все показы прошли с большим успехом, их посетили 1 563 зрителя.

6 сентября 2024 года музейный комплекс Норильска в партнерстве с Талнахским территориальным управлением Администрации города Норильска и геологами ООО «Норникель Технические сервисы» завершил реализацию масштабного научно-просветительского проекта «ГЕОпарк. Время ВЫСТАВлять КАмни». Инициатива музея получила грантовую поддержку благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Создавая ГЕОпарк, Музей Норильска продолжил музеефикацию городского ландшафта. Начало было положено экспозицией «Музей НА-Гора» – благоустройством самой высокой в городе лестницы, соединяющей центр Талнаха и смотровую площадку пятого микрорайона. Теперь в геологический музей под открытым небом преобразили перспективную парковую зону.

В рамках юбилея МБУ «МВК «Музей Норильска» состоялся профессиональный научно-практический семинар для музейных специалистов со всей страны «Лаборатория музейного проектирования «РЕ-Музей», организованный Музеем Норильска при поддержке Российского национального комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) и при грантовой поддержке фонда целевого капитала «Наш Норильск». Это событие – часть большого проекта по созданию АММА. В трехдневной музейной лаборатории приняли участие руководители музеев, кураторы проектов, а также музейные проектировщики, архитекторы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Иркутска, Вологды и других городов России.

Благодаря технологии izi.TRAVEL посетители музея Норильска теперь могут воспользоваться собственным смартфоном в качестве мультимедиа-гида по экспозиции. Достаточно навести смартфон на QR-код, размещенный рядом с экспонатом, после чего он идентифицирует экспонат, укажет название и автора, предложит прочитать информацию о произведении искусства или прослушать аудиогид.

В 2024 году на смену Фестивалю «Живой звук» в МБУК «Городской центр культуры» прошел широкоформатный Фестиваль авторского творчества, в рамках которого состоялись не только концерты авторов-исполнителей песен из Норильска и других городов России, но и стендап-концерт современных комиков, а также выступление инди-группы из Новосибирска «Ustal», рассчитанное на молодежную аудиторию.

Городской центр культуры в прошедшем году стал флагманом по организации и проведению флагманских общегородских массовых мероприятий к значимым календарным датам, таким как День города и День металлурга, День семьи, любви и верности, День Государственного флага Российской Федерации, День России и Фестиваль «Северная ягода», который прошел в новом семейном формате и был приурочен к Году семьи в России.

В продолжении проекта «One more light» («Еще один свет»), поддержанного в 2023 году благотворительной программой «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель», были организованны два показа одноименного спектакля, затронувшего проблемы ментального здоровья молодежи, взросления и отношения к жизни, с охватом более 700 человек.

На основании Указа Губернатора Красноярского края № 317-УГ от 25.10.2022 «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей» предусмотрено бесплатное посещение культурных мероприятий, экскурсий, кинопоказов для участников и членов семей участников СВО учреждений культуры, на основе разработанного и утвержденного порядка организации бесплатного посещения учреждений. При проведении городских новогодних театрализованных музыкальных представлений для членов семей участников специальной военной операции были предусмотрены пригласительные билеты в культурно-досуговые центры во всех районах города Норильска.

В 2024 году учреждения культуры активно включились во взаимодействие с пенитенциарной системой в рамках исполнения Федерального закона № 10-ФЗ от 06.02.2023 «О пробации в Российской Федерации». Во втором полугодии на регулярной основе проводились кинопоказы в МБУ «Кинокомплекс «Родина», выездные мероприятия, направленные на социальную адаптацию и информационную интеграцию осужденных, выделялись билеты на концертные программы и торжественные мероприятия, приуроченные к важным календарным датам, была организована ежеквартальная передача книг – в течение года в ИК-15 было передано 4702 книги, в СИЗО-4 – 3784.

В связи с удаленностью города, всегда очень востребованы гастроли коллективов Красноярского края и других территорий. 2024 год был также насыщен выступлениями известных коллективов и исполнителей:

– в рамках празднования Дня города и Дня металлурга по районам состоялись выступления красноярского муниципального ансамбля танца «Енисейские зори им. Г.М. Петухова», а также выступление Александра Панайотова (г. Москва) – финалиста музыкального шоу «Голос» Первого канала. Концерты посетило более 22 000 человек;

– 18 августа состоялись гастроли Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Дмитрия Акманова в МБУК «Городской центр культуры» и МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого». Концерт посетило более 650 человек;

– 24 и 25 августа на территории Норильска в Заполярном театре драмы им. В. Маяковского и на Комсомольской площади г. Норильска в рамках празднования Дня шахтера состоялись выступления «Сибирского юношеского оркестра» в рамках проекта «Северная оркестровая академия». Их посетило больше 1000 норильчан. Для жителей других территорий была организована прямая трансляция концерта оркестра в Заполярном театре – ее посмотрело более 7000 человек. Знаменательным событием стало самое северное выступление симфонического оркестра в ущелье «Красные камни» в предгорье Плато Путорана. Помимо концертов в рамках «Северной оркестровой академии» с 16 по 22 августа в Норильской детской школе искусств прошли мастер-классы и групповые репетиции с педагогами Образовательного центра Юрия Башмета;

– 24 августа в рамках празднования Дня шахтера в районе Талнах состоялся концерт певицы Пелагеи (г. Москва), которая исполнила для гостей праздника свои лучшие песни, романсы, авторские сочинения и этнические композиции разных народов мира;

– 1 сентября в рамках Фестиваля «Северная ягода» состоялось выступление группы «Pochuli» (г. Москва), солистка Полина Чусовитина – участница шоу «Голос» на Первом канале, шоу «Ярче звезд» и «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ. Фестиваль посетило более 6 500 человек;

– 23 ноября в рамках просветительского проекта «Филармонические встречи» в Норильской детской школе искусств состоялись два концерта инструментального ансамбля «STRADIVALENKI» для 400 юных норильчан и их родителей;

– 23-24 ноября в рамках «Фестиваля авторского творчества» прошли: концерт гостей фестиваля Николая Простакова (г. Санкт-Петербург), Сергея Наумова (г. Москва), Евгения Шанидзе (г. Белгород) и Юлии Лисичкиной (г. Электросталь), концерт инди-группы «Ustal» (г. Новосибирск), стендап-концерт Алексея Соловьева (г. Москва).

В Красноярском краевом конкурсе профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств:

– в номинации «Преподаватель года» призером стал Кузнецов В.А. преподаватель МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»;

– в номинации «Лучший открытый урок» лауреатами I, II и III степени стали 8 преподавателей МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» и 1 преподаватель МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств».

В V Международном профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Призвание – 2024» лауреатом I степени стали преподаватели МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»:

– Шикера В.В. в номинации «Лучший педагог года»;

– Захарьяш М.И. в номинации «Лучший руководитель».

Кроме этого, за высокое профессиональное мастерство, системную работу по выявлению творческих способностей обучающихся, учитывая их индивидуальные качества, в 2024 году звание «Заслуженный работник культуры» получил Попов А.С., преподаватель ТДШИ. Андрей Сергеевич работает в Талнахской детской школе искусств с 1994 года, является автором методических работ, регулярно в рамках городского методического объединения выступает с открытыми уроками и мастер-классами, оказывает методическую поддержку молодым специалистам отрасли культуры и искусства. Учащиеся Попова А.С. ежегодно принимают участие в конкурсах всероссийского и международного уровня, а выпускники продолжают свое профессиональное обучение в ведущих учреждениях среднего и высшего звена: Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова, Санкт-Петербургском художественном училище имени Рериха, Московском государственном институте культуры Соболева, Сибирском федеральном университете.

Проект «Самое северное долголетие» МБУ «Централизованная библиотечная система» занял первое место в номинации «Лучший программа/проект по активному долголетию» VI Всероссийского конкурса «Здоровые города России».

МБУ «Централизованная библиотечная система» заняла второе место в региональном конкурсе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края «Самое читающее муниципальное образование».

В «Открытом краевом конкурсе инновационных практик среди молодых специалистов библиотек Красноярского края» победителем стала сотрудник МБУ «Централизованная библиотечная система» Цура Е.А.

Победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучший городской дом культуры» стал МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого».

МБУ «МВК «Музей Норильска» стал лауреатом первой национальной премии «Музейный Олимп» и завоевал победу в новой номинации краевого конкурса «Вдохновение» за лучшее информационное продвижение в культуре.

По итогам конкурса министерства культуры Красноярского края лучших творческих работников, работников организаций культуры и работников образовательных организаций в области культуры победителем стала 
А.А. Красносельская, руководитель Народного самодеятельного коллектива Вокальная студия «Voices» МБУК «Городской центр культуры».

По итогам конкурса на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» им. Ив. Вороновой стипендии в размере 15 тыс. руб. и сертификат-приглашение в международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале в 2024 году получили 5 обучающихся дополнительного образования (МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа», МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» и МБУ ДО «Норильская детская художественная школа»).

В Творческой школе молодым дарованиям была предоставлена возможность получить индивидуальные мастер-классы и рекомендации от преподавателей ведущих музыкальных и художественных учебных заведений России, выступить в концертных программах, участвовать в художественных выставках, посетить достопримечательности Суздаля.

Выявление и поддержка талантливых детей в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827. В конкурсах различного уровня приняло участие 1438 учащихся, 497 из которых стали победителями (Гран-при – 3 чел., 1 место – 177 чел., 2 место – 149 чел., 3 место – 168 чел.), а также 167 человек получили звание дипломанта. При подсчете показателей учитываются учащиеся художественных отделений, принимающие участие в конкурсах различных уровней и направляющие свои работы посредством почтовой связи, а также участники дистанционных и интернет-конкурсов.

С 1 по 24 мая в Образовательном центре «Сириус» Образовательного Фонда «Талант и успех» обучающийся отделения духовых и ударных инструментов Норильской детской школы искусств Шевченко В. принял участие в образовательной программе «Музыкально-исполнительское искусство».

В 2024 году в Норильской детской художественной школе имени Н.П. Лоя была учреждена нематериальная премия Николая Павловича Лоя для поощрения одаренных обучающихся школы. Лауреатами и победителями первой нематериальной Премии имени Николая Павловича Лоя стали 3 наиболее успешных и проявивших себя в течение 2024 года обучающихся: Козлова А., Абдуллаева М., Вагнер А.

Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Кайерканская мозаика» Кайерканской детской школы искусств получил 4 диплома лауреата I степени в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского хореографического конкурса «Созвездие танца – 2024» (г. Сочи).

Образцовый художественный коллектив «Казачок» Норильской детской музыкальной школы получил 2 диплома Гран-при в VII Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «ТАЛАНТЫ РОССИИ» (г. Москва).

В течение отчетного периода 2024 года 1406 участников творческих коллективов учреждений культурно-досуговых центров приняли участие в 134 международных, всероссийских и региональных конкурсах. Самые масштабные из них:

1. Образцовый художественный коллектив, ансамбль современного эстрадного танца «Шкода»:

– ХХVII Международный фестиваль-конкурс «Черноморский олимп» март 2024 года, г. Сочи, 2 диплома лауреата I степени, 2 диплома лауреата II степени;

– Международная хореографическая ассамблея «Новый формат», март 2024 года, г. Сочи, 2 диплома лауреата I степени, 4 диплома лауреата II степени;

– Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Ветви», май 2024 года, г. Пушкино, лауреат II степени, лауреат III степени.

2. Народный самодеятельный коллектив, «Вокальная студия «Voices»:

– Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «На творческой волне», март, июнь 2024 года, г. Сочи, Гран-при, 10 дипломов лауреата I степени, 4 диплома лауреата II степени, 2 диплома лауреата III степени.

3. Народный самодеятельный коллектив ансамбль спортивного бального танца «Болеро»:

– Региональный турнир по танцевальному спорту «Зимний калейдоскоп», февраль 2024 года, г. Красноярск, 13 дипломов 1 место, 1 диплом 2 место, 1 диплом 7 место.

4. Образцовый художественный коллектив ансамбль спортивного бального танца «Норильские звездочки»:

– Региональный турнир по танцевальному спорту «Зимний калейдоскоп», февраль 2024 года, г. Красноярск, 25 дипломов 1 место, 6 дипломов 2 место, 1 диплом 7 место, 1 диплом 8 место.

5. Театральная студия «ДА»:

– Международный конкурс-фестиваль в сфере искусства и творчества «Пробуждение», г. Санкт-Петербург, диплом лауреата I степени;

– IV Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Театральные Мастерские», г. Москва, диплом лауреата II степени, 2 диплома лауреата III степени, 2 дипломанта I степени;

– Краевой конкурс любительского театрального искусства «Рампа», г. Красноярск, диплом лауреата I степени.

Участники Образцовой вокально-эстрадной студии «Аквамарин» и Народного ансамбля народной песни «Раздолье» МБУК «КДЦ им.                             Вл. Высоцкого» приняли участие в феврале 2024 года во Всероссийском многожанровом конкурсе талантов «Время творчества» (г. Самара), отмечены дипломами лауреата 1 степени.

Спорт

По итогам 2024 года численность занимающихся на объектах спорта города Норильска составила более 91000 человек, количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой составило 731 человек.

На территории муниципальных бюджетных спортивных сооружений города в течение 2024 года были организованы Спартакиады, Чемпионаты, Первенства, Всероссийские акции, состязания и соревнования по различным видам спорта, наиболее значимыми из которых стали:

– фестиваль видов спорта «Патриотические игры», включающий в себя соревнования по: игровым видам спорта, гимнастическим видам спорта, легкой атлетике, инклюзивным играм, соревнованиям ГТО;

– в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец спорта «Арктика» проведены: спортивные конкурсы в рамках патриотического проекта среди правоохранительных и юридических ведомств, расположенных за Полярным кругом, «Вежливые люди», физкультурно-спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в рамках Турнира по игровым видам спорта  «Кубок Северных городов», VII Заполярный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди руководителей и работников организаций муниципального образования город Норильск.

– на территории лыжной базы «Оль-Гуль» была организована традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

– на открытых площадках и спортивных залах стадиона «Заполярник» состоялись мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня физкультурника, проведены: XXXVI Городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, Физкультурное мероприятие «Бочча-куча» среди общественных организаций, культурно-спортивный фестиваль «Раздвигая горизонты» среди общественных организаций, культурно-спортивный Фестиваль «Раздвигая горизонты» среди детей с ограниченными возможностями здоровья, Спортивный фестиваль среди лиц с нарушением слуха, соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Механизированный биатлон на колясках», специальные игры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Краевой фестиваль адаптивного спорта!»;

– в МБУ «Дом спорта Кайеркан» (Ледовый дворец спорта) состоялся фестиваль по керлингу «За 69 параллелью»;

– на спортивной площадке МБУ «Дом спорта «БОКМО» прошли Специальные инклюзивные игры «Побеждаем вместе!»;

– 9 мая жители муниципального образования город Норильск приняли участие в легкоатлетическом пробеге «1945 метров»;

– в рамках празднования Дня Победы на театральной площади прошло физкультурное мероприятие по гиревому спорту «Гири Победы»;

– стадион «Солнышко» МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» принимал участников физкультурных и спортивных состязаний, которые проходили в рамках празднования Дня шахтера;

– в течение года в учреждениях спорта проходили соревнования по 12 видам спорта в зачет Спартакиады среди бюджетных организаций, учебных заведений и организаций силовых структур.

В настоящее время Управлением по спорту Администрации города Норильска проводится соответствующая работа по достижению положительной динамики показателей, установленных в рейтинге развития физической культуры и спорта на территории Красноярского края, а именно:

– внедрение новых форм двигательной активности, а также введение доступных видов спорта с целью привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом;

– повышение качества предоставляемых услуг в спортивных организациях;

– осуществление информационной деятельности, размещение мотивационных роликов в СМИ;

– повышение показателя «Численность занимающихся физической культурой и спортом среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Ежегодно на территории проводится Спартакиада среди бюджетных организаций, учебных заведений и силовых структур, в которой принимает участие 12 команд. Для создания равных условий и привлекательности мероприятия в 2024 году включен вид спорта «Дартс».

Норильские спортсмены по итогам 2024 года приняли участие более чем в 200 выездных спортивных мероприятиях, всероссийского, регионального и краевого уровней. В числе наиболее значимых достижений:

– призовые места спортсмена МБУ ДО «Спортивная школа № 4» в Международных соревнованиях по боксу «Евразийский кубок Даурия», первенстве России по боксу, а также участие в первенстве мира;

– победа спортсмена МБУ ДО «Спортивная школа № 4» в Международных соревнованиях по боксу и первенстве Сибирского федерального округа по боксу;

– победа и призовое место спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа № 5» по виду спорта «Пауэрлифтинг» в первенстве России по пауэрлифтингу;

– победа спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа № 1» в первенстве Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа по баскетболу;

– победа спортсмена МБУ ДО «Спортивная школа единоборств» во Всероссийских соревнованиях по боксу;

– неоднократные победы и призовые места спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа № 4» и МБУ ДО «Спортивная школа № 2» во Всероссийских соревнованиях и соревнованиях Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте;

– победы и призовые места спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа         № 2» в соревнованиях Сибирского федерального округа по спортивной акробатике;

– призовое место команды по водному поло МБУ ДО «Спортивная школа плавания и водного поло» на первенстве Сибирского федерального округа по водному поло среди юношей до 18 лет;

– призовые места спортсменов по виду спорта «Пауэрлифтинг» во Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу;

– призовые места спортсменов по виду спорта «Дартс» во Всероссийских соревнованиях по дартс;

– призовое место спортсмена по виду спорта «Бодибилдинг» во Всероссийском турнире по бодибилдингу и фитнесу;

– призовые места (первые, вторые, третьи) на первенствах и Чемпионатах Красноярского края, Сибирского федерального округа по видам спорта: легкая атлетика, бокс, спортивная борьба, плавание, хоккей, пауэрлифтинг, прыжки на батуте, дзюдо, самбо, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, баскетбол, лыжные гонки, спортивная акробатика, кикбоксинг, тхэквондо, каратэ, армейский рукопашный бой, настольный теннис, гиревой спорт, бодибилдинг, водное поло.

В общем количестве норильские спортсмены завоевали более: 140 золотых медалей, 150 серебряных медалей и 170 бронзовых. 236 спортсменов стали членами спортивных сборных команд Красноярского края, Сибирского федерального округа, России.

В 2024 году 7 спортсменов получили почетное звание «Мастер спорта России», 32 спортсмена – звание «Кандидат в мастера спорта России», 35 спортсменам присвоен 1-й спортивный разряд, массовые разряды получили 1525 спортсменов.

Обучающийся МБУ ДО «Спортивная школа № 4» Монастырский М.В. в 2024 году победил в конкурсе на соискание краевой именной стипендии одаренным обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Красноярского края, имени двукратного чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина – за достижения в области физической культуры и спорта, а также стал Лауреатом I степени молодежной премии Главы города Норильска «За высокие достижения в области спорта».

Работники спортивных школ в 2024 году принимали участие в профессиональных конкурсах. В рамках краевого профессионального смотра-конкурса «Тренер. Тренер-преподаватель года» победителем в номинации «Специализация» стал Безбах Назар Александрович, тренер по легкой атлетике МБУ ДО «Спортивная школа № 3».

В 2024 году представители отрасли физической культуры и спорта создавали проекты направленные на развитие отрасли, которые участвовали в конкурсах различных уровней. По итогам конкурсов в 2024 году были поддержаны следующие проекты:

– по отрасли «Спорт» Фондом целевого капитала «Наш Норильск» по направлению социальные инновации одобрен проект «Методический центр для специалистов отрасли «Физическая культура и спорт» районов Арктической зоны» на сумму 22 млн руб.;

– в рамках городского конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Норильск «МЫ-НКО» поддержан проект «Зона спорта», на сумму 500 тыс. руб. МОО «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит», направленный на решение проблемы ресоциализации заключенных через приобщение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

– победителем в Благотворительной программе ПАО ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей» в 2024 году стал проект «Доступный спорт» на сумму 1 млн руб. МОО «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит», направленный на развитие вида спорта «Сапсерфинг» в г. Норильске.

В марте 2024 года завершен проект «Растяжка без боли – растяжка с умом», поддержанный Благотворительной программой ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей», на сумму в 1,3 млн руб. МБУ «Дом спорта «БОКМО». Проект был ориентирован на гармонизацию осанки с дыханием и развитие телесного интеллекта на территории Крайнего Севера. Целевая аудитория проекта: обучающиеся школы искусств – 45 человек; обучающиеся спортивных школ и занимающиеся спортивных федераций – 100 человек; воспитанники местной городской общественной организации «Танцуют все» – 50 человек; участники детской группы, регулярно посещающие занятия на базе учреждения (актив проекта) – 12 человек; семьи (дети и родители), посещающие ежемесячные мероприятия на базе учреждения – 20 семей; родители детей с      ОВЗ – 10 человек; участники группы производственной гимнастики для сотрудников МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок» – 25 человек; инструкторы по физической культуре, хореографы, тренеры, педагоги – 30 человек.

Кроме того, спонсорские средства привлекались для организации следующих спортивных мероприятий:

– за счет средств Благотворительного фонда «Территория Добра» и группы компаний «Жар.Птица» в сумме 1,5 млн руб. организован Открытый краевой турнир по боксу на призы группы компании «Жар.Птица»;

– двум командам МОО «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» выделены ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» денежные средства в размере 200 тыс. руб. для реализации мероприятий экомарафона «Понеслось».

В рамках летней оздоровительной кампании Управлением по спорту Администрации города Норильска организован выезд 388 несовершеннолетних спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет в детские оздоровительные лагеря, расположенные в Красноярском крае, поселок Тесь (СОККД «Солнечный-2») и Краснодарском крае, г. Анапа (ЗАО УДОЛ «Энергетик»).

Молодежная политика

В рамках ведения деятельности в области молодежной политики были привлечены и реализованы в полном объеме средства из краевого бюджета. Муниципальное образование город Норильск стало победителем конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, программ молодежной политики. Размер субсидии 700 тыс. руб.

Также организована деятельность по присуждению стипендий Главы города Норильска. Стипендии присуждаются 25 студентам по итогам каждого семестра учебного года постановлением Главы города Норильска путем утверждения списка студентов – получателей стипендий на один семестр (на периоды: февраль-июнь и сентябрь-декабрь). Общий охват студентов, получивших финансовую поддержку в 2024 году составляет 50 человек, сумма поддержки 2,6 млн руб.

Кроме того, продолжается работа по процедуре присуждения Молодежной премии Главы города Норильска. За отчетный период было обработано 58 заявок от кандидатов на соискание премии, лауреатами стали 18 граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Сумма поддержки молодым гражданам, проявившим себя в сфере образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики составила 620,7 тыс. руб.

Важно отметить, что с целью поддержки инициатив молодежи города, направленных на развитие территории муниципального образования, организован Городской конкурс молодежных проектов. В 2024 году количество заявителей составило 20 человек, из них поддержано 7 проектов на общую сумму 1,2 млн руб.

Активные молодые люди также поощряются поездками для участия в краевых и федеральных молодежных проектах, конкурсах и фестивалях. За 2024 год за счет средств муниципальной программы «Молодежь» было организовано 7 выездов для 36 человек.

Была продолжена работа в части организации деятельности различных советов и заседаний.

Так, приоритетным направлением в работе также остается организация и обеспечение деятельности Совета по патриотическому воспитанию. На заседаниях было рассмотрено 17 вопросов.

Также была обеспечена деятельность Муниципального межведомственного штаба Всероссийской акции «Мы Вместе». На заседаниях было рассмотрено 20 вопросов.

Была осуществлена работа по организации и обеспечению деятельности Консультативного совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования город Норильск, где было рассмотрено 4 вопроса.

Пять вопросов было рассмотрено на заседании Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых», его региональным, местным и первичными отделениями на территории муниципального образования город Норильск.

Продолжается планомерная работа по профилактике наркомании на территории. Здесь продолжается реализация проекта «Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа». За 2024 год на телефон доверия поступило 618 обращений.

Профилактическая работа в образовательных учреждениях организуется с соблюдением принципа комплексности с вовлечением всех участников образовательного процесса – педагогов, учащихся, родителей. Специалисты обслуживают школы и учреждения профессионального образования. Занятия также проводятся с воспитанниками Социального приюта для детей КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский».

В школах муниципального образования город Норильск в начале каждого учебного года формируется расписание проведения занятий, семинаров, тренингов по формированию здорового образа жизни и профилактике формирования зависимого поведения с учащимися с 1 по 11 класс: проведено 1436 занятий.

Работа со специалистами (педагогами образовательных учреждений, линейным персоналом промышленных предприятий и др.) реализуется через тематические профилактические семинары. Подготовлены и проведены 22 семинара для специалистов с охватом 831 человек.

С родителями учащихся проводится работа по профилактике формирования зависимого поведения в семье, жестокого обращения с детьми. Подготовлено и проведено 10 родительских собраний с охватом 325 человек.

Системная работа по профилактике зависимого поведения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования ведется через профилактические семинары со студентами. Всего проведено 64 семинара с общим охватом 1219 человек.

Важнейшей формой индивидуальной работы является психологическое консультирование. Специалисты службы профилактики наркомании осуществляют очное консультирование специалистов, родителей, учащихся по проблемам детско-родительских отношений, проживания возрастных кризисов, проб психоактивных веществ и др. Проведено 817 очных индивидуальных консультаций.

В течение 2024 года службой первичной профилактики подготовлены и проведены 8 городских мероприятий с охватом 232 человека.

Проведено 20 профилактических кинопросмотров документального фильма «Наркотики. Лучшее что придумал дьявол» по запросу Управления образования с охватом 339 человек.

Также специалисты службы профилактики традиционно приняли участие в городских военных сборах для учащихся 10-х классов общеобразовательных школ. В рамках сборов было проведено 49 семинаров с охватом 1085 человек.

На летний период профилактическая работа не прерывается. Занятия, семинары и тренинги проводятся в летних пришкольных лагерях и с воспитанниками трудовых отрядов школьников и краевых трудовых отрядов старшеклассников. Проведено 49 семинаров для ТОШ, КТОС по индивидуальному расписанию. Проведено 107 занятий по индивидуальному расписанию в летних лагерях отдыха на территории муниципального образования.

Подготовлены и проведены 30 занятий с воспитанниками социального приюта для детей КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский».

Одним из показателей результативности профилактической работы является снижение количества несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН за потребление ПАВ. Так на 01.01.2023 всего на учете состояло 6 человек, на 01.01.2024 – 2 человека.

В рамках проекта «Ровесник – ровеснику» с января по май 2024 года продолжили работать группы школьников старше 14 лет, набранные в 2023 году. Тренинги проекта проходили еженедельно в районах Талнах и Кайеркан на базе МБУ «Молодежный центр». В ноябре 2024 года набраны новые три группы школьников старше 14 лет. Проект запущен во всех районах города Норильска. Тренинги проходят еженедельно. За 2024 год проектом «Ровесник-ровеснику» охвачено 92 школьника старше 14 лет.

Важно отметить, что МБУ «Молодежный центр» является неспециализированным учреждением молодежной политики, так как осуществляет деятельность по реализации нескольких основных направлений молодежной политики.

Основные направления молодежной политики реализуются Молодежным центром через флагманские программы: «Мы достигаем», «Мы профессионалы», «Мы создаем», «Мы вместе», «Мы гордимся», инфраструктурные проекты: Молодежный форум «ТИМ «Бирюса», «ТИМ «Юниор», «Новый фарватер», «Территория Красноярский край», «Молодые семьи», «Киберспорт», взаимодействие с молодежными общественными объединениями.

Кратко о некоторых работах. Патриотическое воспитание молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи, «Мы гордимся»:

– в апреле 2024 года в г. Красноярске, п. Емельяново прошел зональный этап Краевого конкурса по строевой подготовке. Норильские юнармейцы достойно представили город Норильск. Защищать честь Норильска отправились победители муниципального этапа по строевой подготовке. Муниципальный этап состоялся в феврале 2024 года в МБУ «Молодежный центр». Охват: 6 участников, 1 сопровождающий;

– 19 апреля 2024года в МБУ «Молодежный центр» района Кайеркан прошло духовно-патриотическое занятие. Отец Александр, настоятель нового храма в районе, провел занятие для юнармейских отрядов и участников военно-патриотического клуба «Диверсант». На занятии были подняты важные темы: о смертных грехах, о человеческой душе, о чистоте помыслов и многое другое. Многие темы батюшка снабжал примерами из жизни, что позволило лучше понять суть занятия. Ребята слушали Отца Александра с интересом и трепетом, после беседы у всех осталось ощущение спокойствия и умиротворения, на многие вопросы были даны ответы.

– 9 мая 2024 года в Норильске состоялся Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в ВОВ. Вместе с отрядами военных структур в торжественном шествии приняли участие лучшие юнармейцы города. Два месяца строевой подготовки, упорства, проявления силы духа и вот ребята на главном Параде города;

– с 1 по 10 мая 2024 года победители зонального этапа Краевого конкурса по строевой подготовке приняли участие в 10-дневных сборах, которые включали культурную программу, а также приняли участие 9 мая в торжественном шествии, посвященном 79-й годовщине Победы в ВОВ. От военно-патриотического клуба выступала воспитанница юнармейского отряда «Казачий класс» местной общественной организации по работе с детьми и молодежью «Страна Детства», ученица МБОУ «Средняя школа № 31» – Татьяна Шерстнева и воспитанница ВВПОД «Юнармия», ученица МБОУ «Средняя школа № 39» – Архипова Софья. Охват: 2 участника;

– 25 мая 2024 года в г. Дивногорске состоялся зональный этап Военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Честь муниципального образования защищали победители и финалисты муниципального этапа – сборная команда «Айсберг» из МБОУ «Средняя школа № 33» и МБОУ «Средняя школа № 38». Наша команда, преимущество которой состояло из «суровых норильских девушек», достойно выступила на соревнованиях. Охват: 11 участников;

– со 2 по 6 августа 2024 года самые активные воспитанники ВВПОД «Юнармия» собрались, чтобы обменяться опытом, приобрести новые знания и укрепить дух товарищества. Под руководством опытных наставников участники погрузились в увлекательные мастер-классы и тренировки, развивая навыки лидерства, командной работы и военно-прикладных дисциплин. В качестве поощрения на слет военно-патриотических клубов в город Красноярск были направлены 4 участника ВВПОД «Юнармия» города Норильска;

– с 15 по 17 августа 2024 года в рамках военно-патриотической игры «Арктика-2024» юнармейцы из Москвы, Красноярска, Дудинки и Норильска соревновались в различных дисциплинах, включая строевую подготовку, сборку-разборку автомата, оказание первой помощи и работу с пожарным оборудованием. Команда Норильска, принявшая участие в соревнованиях, заняла 2 место. Юнармейцы продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, тактических навыков и знаний по оказанию первой помощи. Это мероприятие стало важным этапом развития патриотического воспитания молодежи;

– в период с 3 по 10 сентября 2024 года по итогам конкурсного отбора состоялась поощрительная поездка 10 лучших представителей школьных отрядов Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования город Норильск в возрасте от 14 до 18 лет в город Санкт-Петербург. В ходе путешествия воспитанники ВВПОД «Юнармия» посетили значимые культурные и исторические достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей: музеи артиллерии и военно-морской, Пискаревский мемориальный комплекс и музей «Дорога жизни», Петропавловская крепость, Эрмитаж, Новую Голландию, Кронштадт, Петергоф, экскурсию по рекам и каналам. В течение 7 дней группу сопровождали: начальник муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Диконенко В.В. и куратор от МБУ «Молодежный центр» (далее – Молодежный центр) Колесова А.В. Охват: 12 участников;

– в октябре 2024 года норильчане покорили Эльбрус и развернули масштабную копию Знамени Победы на высоте 4200 метров. На Кавказ к Эльбрусу отправились 4 норильчанина в составе сборной команды движения Юнармии в Красноярском крае. Восхождение на легендарную вершину длилось неделю. Сначала группа прошла акклиматизацию, затем преодолела первый рубеж по канатной дороге – гору Чегет высотой 3100 метров и продолжила набор высоты, двигаясь пешком к Приюту 11. На отметке 4200 метров участники экспедиции развернули масштабную копию Знамени Победы размером 20 на 30 метров. К этому моменту юнармейцы уже спустились с Эльбруса и находились у подножья горы Машук в Пятигорске;

– 7 ноября 2024 года группа из 7 юнармейцев старшего возраста отправилась в Нижний Новгород для участия в спортивно-патриотических играх, посвященных Дню народного единства, представляя отделение Армейского Рукопашного Боя. Кроме соревнований, юнармейцы посетили Государственную Думу, побывали на Красной площади и ВДНХ, а также познакомились с Давыдовым Владиславом Андреевичем, создателем экзоскелетов. Результат поездки: юнармеец Сенашвили Михаил стал бронзовым призером Всероссийских спортивно-патриотических игр;

– 20 июля 2024 года состоялось торжественное открытие стелы «Норильск – город трудовой доблести». Для юнармейцев это большая честь – отдать дань уважения подвигу жителей Норильска, которые в годы ВОВ самоотверженно трудились, обеспечивая фронт всем необходимым.

Культурно-образовательные выездные мероприятия:

– для участия в смене «Мы молодые» в августе 2024 года во Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» от муниципального образования город Норильск была направлена делегация из 8 молодых человек. Участники делегации обучались, посещали образовательные лекции, принимали участие в творческих и спортивных конкурсах. В рамках этого события прошла защита муниципалитетов, где команда достойно представила город.

Для участия в краевом форуме «Новый фарватер» в ноябре 2024 года в город Лесосибирск была направлена делегация из 21 человека. Команда Норильска достойно представила город в различных номинациях, включая вокальные и танцевальные выступления, презентации флагманских программ, участие в кейс-чемпионатах. По итогам конкурса команда заняла 3-е место и получила сертификат на сумму 20 000 руб.

Развитие экстремальных видов спорта. В течение года было проведено множество мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта. Среди них особое внимание привлекли ЗОЖ-фестиваль и турнир по мини-футболу, в которых приняли участие более 300 человек.

Кроме того, в последнее время наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются масштабы реализуемых программ и проектов с их участием.

В марте 2024 года в Молодежном центре состоялся второй «Весенний благотворительный бал» в духе ХIХ века, в рамках которого проходил показ аудиоспектакля «Придворный парфюмер», также были организованы интерактивные площадки, мастер-классы, живая музыка предавала эмоционально-яркую окраску балу. В рамках мероприятия прошел сбор благотворительных средств для подопечных Благотворительного фонда «Территория добра», нуждающихся в срочной реабилитации.

В рамках реализации проектов добровольчества молодежь Норильска активно участвовала в акциях «Сады памяти» и «Привет от близких», направленных на поддержку военнослужащих.

Одно из наиболее популярных волонтерских направлений, объединяющее молодое поколение вокруг концепции патриотизма, социальной ответственности и активного участия в жизни общества, особенно в преддверии 80-летия Победы в ВОВ – это Движение «Волонтеры Победы». Численность движения в Норильске составляет 190 человек, в 2024 году было проведено 37 мероприятий.

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году на организации голосования приняли участие 189 волонтеров.

В рамках Всероссийской программы «ГосСтарт» в 2024 году муниципальные служащие Администрации города Норильска приняли участие в проекте «ГосСтарт.Доброслужащий». С июля по декабрь 2024 года муниципальные служащие вели активную добровольческую (волонтерскую) деятельность, по итогам года зарегистрировано 57 участников проекта, отработано 373 волонтерских часа, зафиксировано 51 доброе дело, о которых рассказывали в социальных сетях, используя хештег #Доброслужащий24. По результатам своей активной деятельности в рамках проекта команда Администрации города Норильска была отмечена Благодарственным письмом от Краевого центра поддержки и развития общественных инициатив «За реализацию Федерального проекта «ГосСтарт.Доброслужащий» в органах государственной власти Красноярского края и активную гражданскую позицию».

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» проводился подсчет добровольцев (волонтеров), участвующих в общегородских мероприятиях, акциях и проектах. К концу года общая численность волонтеров составила 20 135 человек (показатели выполнены).

В преддверии Всероссийского дня волонтера (добровольца) прошла торжественная церемония награждения Благодарственными письмами Главы города Норильска и Председателя Норильского городского Совета депутатов волонтеров, внесших значительный вклад в добровольческое (волонтерское) движение на территории, всего к награждению было представлено 100 волонтеров в пяти номинациях: «Волонтеры СВО», «Волонтеры предприниматели», «Социальные волонтеры», «Событийные волонтеры», «ГосСтарт. Доброслужащий».

Также в течение года проходили различные мероприятия, приуроченные к Году Семьи. При поддержке партнеров и волонтеров в молодежном центре были проведены познавательные, просветительские, творческие, спортивные площадки, мастер-классы, интерактивные программы, конкурсы, квесты, были организованы тематические фотозоны.

Итоговым мероприятием отрасли молодежная политика стал Арктический Норильский Молодежный Форум 2024 «Холодный ум горячих сердец», который продолжил традицию масштабных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в решение актуальных вопросов Арктического региона. Форум 2024 года стал логическим продолжением инициативы, начатой в 2022 году, и укрепил свою репутацию как важнейшей образовательной и дискуссионной площадки для молодежи Норильска. Форум включил в себя обсуждение конкретных стратегий и инициатив, направленных на устойчивое развитие арктических регионов, также впервые на территории города прошел «Форум юных дипломатов», в котором приняли участие представители Норильска, Абакана и Луганска. Также к мероприятию в режиме онлайн подключились клубы из Кумертау, Рязани, Славянска-на-Кубани, Саяногорска, Аскиза, Черногорска и Могилева (Республика Беларусь). И.о. представителя МИД России Д.С. Макин выступил модератором площадки и провел лекцию на тему «Дипломатия в эпоху Октябрьской революции 1917 года». В ходе лекции участники обсудили важнейшие события и процессы, повлиявшие на развитие международных отношений в ХХ веке.

Впервые в рамках форума прошел четвертый по счету Кубок Главы города Норильска по киберспорту. На соревнование заявились 46 человек. Победителю и призерам вручены кубки, дипломы и ценные подарки, а главным призом по традиции стала игровая приставка PlayStation 5. Помимо киберспортсменов, свои награды получила и активная молодежь. Премии Главы города Норильска удостоены 18 лауреатов. Отличившихся выбирали в пяти номинациях: за высокие достижения в спорте, культуре и искусстве, молодежной политике, образовании и науке.

Важная часть АНМФ-2024 – традиционный открытый диалог Главы города с молодежью. Было задано порядка 20 вопросов.

Итоговым событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между МБУ «Молодежный центр» и Норильской епархией Русской Православной Церкви. Соглашение – это документ, который переводит в правовое русло и так устоявшиеся отношения между Норильской епархией и активной молодежью.

Итогами работы АНМФ стали резолюции, сформулированные в процессе совместной деятельности на сессии модераторов и участников сессий. Все предложения были представлены к дальнейшей их реализации в 2025 году.

Количественные результаты: количество участников: в 2023-2024 годах в форуме приняло участие более 1500 молодых людей, включая работающую молодежь, студентов и школьников. Количество реализованных проектов: разработано и реализовано 15 инициативных проектов, направленных на решение экологических, социальных и экономических задач региона. Внедрено 8 образовательных треков, включающих темы лидерства, экологии, патриотического воспитания, развития добровольчества (волонтерства), сохранения духовных и культурных ценностей, развития молодежной дипломатии, молодежного туризма, проектного управления.

Движение Первых стало неотъемлемой частью молодежной жизни Норильска. С момента торжественных открытий первичных отделений в январе 2024 года движение активно развивается, предлагая школьникам и студентам множество возможностей для личностного роста, гражданского воспитания и общественной деятельности.

За прошедший год участники «Движения Первых» реализовали десятки значимых инициатив: социальные акции, патриотические мероприятия, волонтерские проекты, творческие и спортивные конкурсы, интеллектуальные игры, благотворительные акции. Все эти активности направлены на формирование у подрастающего поколения ответственности, любви к Родине и желания менять мир к лучшему.

Всего за 2024 год совместно с Региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» проведено более 20 мероприятий. На конец 2024 года открыто 41 первичное отделение Движения Первых, общая численность участников Движения Первых на территории муниципального образования город Норильск составляет 1652 участника.

В рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России» проводятся церемонии торжественного вручения паспорта гражданина Российской Федерации. Всего за 2024 год 86 школьников дали обещание хранить верность Российской Федерации, быть достойными гражданами своей великой страны, верно и преданно служить Отечеству, защищать его интересы, безопасность и независимость.

Развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

По состоянию на 31.12.2024 на территории муниципального образования город Норильск осуществляют деятельность 126 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Это порядка 55 % от общего числа некоммерческих организаций, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю (229 организаций по состоянию на 31.12.2024), которые помогают решать ряд важных общественных задач на территории города.

За отчетный период 126 СОНКО получили поддержку на муниципальном уровне:

1) финансовая поддержка – 7 СОНКО предоставлен грант в форме субсидии, из которых:

– 4 СОНКО – за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 4 муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»;

– 2 СОНКО – в рамках подпрограммы 2 муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление национального и межконфессионального согласия»;

– 1 СОНКО – за счет краевой субсидии, предоставленной муниципальному образованию город Норильск как победителю конкурса муниципальных программ поддержки СОНКО в 2024 году.

2) имущественная поддержка: 21 СОНКО предоставлено в безвозмездное пользование имущество, находящее в оперативном управлении муниципальных учреждений города Норильска;

3) консультационная поддержка: оказано более 1500 консультаций, по вопросам, связанным с различными аспектами осуществления видов деятельности СОНКО в соответствии с их Уставом, а также проведены встречи, семинары, собрания;

4) информационная поддержка: направлено 46 информационных сообщений на электронную почту руководителей СОНКО; в СМИ опубликовано более 340 информационных материалов.

3 СОНКО стали победителями иных грантовых конкурсов, таких как конкурс Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, конкурс социальных проектов в рамках государственной социальной грантовой программы «Партнерство», получив свыше 6 млн руб. для реализации 3 социально значимых проектов на территории города Норильска.

Активизация и совершенствование системного процесса взаимодействия с СОНКО дает высокую результативность, так в 2024 году 64 претендента были награждены местными, региональными, ведомственными наградами по отрасли «Общественная деятельность».

Реализация Стратегии государственной национальной политики на территории муниципального образования город Норильск

Ведется работа с государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

В рамках реализации Стратегии Государственной национальной политики на территории муниципального образования город Норильск успешно реализуется План мероприятий на 2021–2025 годы. На 01.01.2025 он содержит более 80 мероприятий, которые успешно реализуются. Исполнителями мероприятий плана являются не только структурные подразделения Администрации города Норильска, но и Отдел Министерства внутренних дел России по городу Норильску и Епархиальный духовно-просветительский центр г. Норильска. Сводный отчет ежеквартально формируется и направляется в адрес Главы города Норильска и Управления общественных связей Губернатора Красноярского края.

На заседаниях Консультативного совета по делам национальностей при Главе города Норильска заслушивались отчеты о проведенной работе по предотвращению правонарушений, о миграционной ситуации на территории муниципального образования город Норильск. Обсуждались вопросы о проведении информационно-разъяснительной работы в части ответственности за проведение несогласованных с органами местного самоуправления акций, митингов, протестов, об участии национально-культурных объединений в городских мероприятиях. Всего в 2024 году состоялось 4 заседания Совета.

При поддержке Краевого государственного автономного учреждения «Дом дружбы народов Красноярского края» в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» на 2024 год, состоялось межнациональное мероприятие «Заполярное единство». Организатором праздника стала Местная общественная организация национально-культурная автономия казахов «Ынтымак» (Содружество) г. Норильска.

В рамках празднования юбилейного Фестиваля «Край – наш общий дом» с 27 октября по 4 ноября 2024 года прошла Фестивальная неделя, представленная разнообразными межнациональными мероприятиями, тематическими площадками, выставками, гастрономической неделей национальных кухонь, организованными в учреждениях муниципального образования город Норильск. 3 ноября 2024 года на базе КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» состоялось ключевое мероприятие Фестиваля, в рамках которого были представлены экспонаты жилищ кочевых народов России, выставка национальных костюмов народов Севера, выставки «Уголок национальной культуры», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, различные творческие площадки, площадка народных игр, хороводы, дегустация блюд традиционных национальных кухонь, благотворительная ярмарка народных ремесел от Благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра». Завершился юбилейный Фестиваль благотворительной театрализованной постановкой «Караван – сарай». В фестивале приняли участие 16 национально-культурных объединений, осуществляющих деятельность на территории города Норильска.

Красноярский край является пилотным субъектом по внедрению новой модели по работе с трудовыми мигрантами, включающей реализацию специальных комплексов мероприятий по социокультурной адаптации иностранных граждан.

Город Норильск, как второй по численности населения в Красноярском крае и предоставлению рабочих мест активно включился в реализацию данной работы по внедрению Модельных планов мероприятий по адаптации иностранных граждан – трудовых мигрантов (далее – Модельный план).

С июля 2024 года ведется работа по адаптации мигрантов в российское общество и профилактике правонарушений. Утверждено 11 Модельных планов с предприятиями и структурными подразделениями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Норильскникельремонт», ООО «Заполярная строительная компания», ООО «СК «Град», ООО «Нордсервис» и 6 индивидуальными предпринимателями. Начат процесс их реализации: оформлены информационные стенды, на которых размещены информационные материалы.

В октябре 2024 года прошли адаптационные лекции «Коротко о главном» для трудовых мигрантов, работодателей и представителей основных конфессий города Норильска. Модератором выступил начальник отдела по делам национальностей, религий и казачества Управления общественных связей Губернатора Красноярского края. Участие приняли 77 иностранных граждан.

31 октября 2024 года состоялись консультации для иностранных граждан по вопросам соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации с участием представителей отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Норильску и отдела внешних взаимодействий Управления по правопорядку Администрации города Норильска. Участие приняли 10 иностранных граждан.

Туризм

В 2024 году разработана Концепция развития туризма на территории муниципального образования город Норильск, одобрена постановлением Администрации города Норильска от 19.07.2024 № 345.

Продолжена работа по созданию туристического визит-центра Норильска (Ленинский проспект, д. 16). В здании планируется размещение специалистов отдела развития туризма и МАУ «Центр развития туризма». Визит-центр будет включать в себя информационную платформу и единую систему продажи всех турпродуктов на территории (Дискавери Таймыр https://discover-taimyr.ru/ – разработана АНО «Агентство развития Норильска»). В этом же помещении планируется размещение сувенирной лавки, кафе с арктической продукцией местных производителей и конференц-зал.

Проектной организацией выполнены следующие работы: разработка концепции дизайн-проекта, предварительные работы, комплексные научные исследования, разработка эскизного проекта, согласование государственной историко-культурной экспертизы, согласование научно-проектной документации Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Завершить выполнение работ по разработке проектной документации планируется в 2025 году. СМР запланированы на 2027–2029 г.

Администрация города Норильска и АНО «Агентство развития Норильска» продолжили совместную работу по проекту строительства самой длинной в России лестницы со смотровой площадкой на горе Шмидта в рамках работ по формированию туристско-рекреационной зоны. Согласно проекту будут разработаны несколько маршрутов и три смотровые площадки с крытыми павильонами на разных высотах. Общий туристический маршрут составит более 5 км.

Выполнены изыскательские работы по объекту: «Формирование туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта, г. Норильск» (первый этап). 15.02.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. ПСД будет разработана в 2025 году. В 2028–2030 году запланированы СМР.

Кроме того, установлена скульптурная композиции «4 стихии» на берегу озера Таборное в месте проведения фестиваля летнего туризма «Норильск зовет!». Композиция состоит из шести столбов. Два из них – скульптурные – обозначают входную группу, условно обозначенные как «Медведи» (в их     основах – медвежьи фигуры), а четыре других – тотемные – разместились по четырем сторонам фестивальной площадки и символизируют четыре природные стихии: воду, огонь, воздух и землю.

В 2024 год МАУ «Центр развития туризма» одержал победу в конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей» с проектом «Неожиданный «Нежданный». В рамках проекта снят документальный фильм «Неожиданный «Нежданный», закуплено снаряжение для экспедиционной и походной деятельности. Окончание реализации проекта – март 2025 года.

В рамках организации и проведения мероприятий в области туризма проведены:

– фестиваль летнего туризма «Норильск зовет!» в Долине реки Ергалах на озере Таборное. Участников мероприятия было в 4 раза больше, чем в 2023 году. Из них более 20 чел. – это жители других городов, которые благодаря активной рекламной кампании решили посетить Фестиваль.

Программа мероприятия была расширена количеством площадок и активностей: Музыкальный драйв (Хедлайнером стала группа 7Б); гастроконкурс «Вкус Севера»; детская зона (анимационная команда); баня на берегу озера; сапсерфинг; поход выходного дня; утренняя практика йоги; мастер-класс по мобильной фотографии от студии «PhotostudioFlash»; практика Гвоздестояния; мастер-класс от арт-студии «Подвал».

– фестиваль водного туризма, массовый сплав по реке Ергалах. Целью мероприятия является популяризация и развитие водных видов туризма в регионе, и пропаганда здорового активного образа жизни;

– всемирный день туризма для представителей туриндустрии МАУ «Центр развития туризма» совместно с АНО «Агентство развития Норильска» организовали празднование на площадке Синема Арт-Холл, где участники смогли принять участие в тренинге от эксперта Анастасии Петянкиной «Развитие сервиса для туристов» и обменяться опытом в неформальной обстановке.

– бесплатные походы выходного дня и экскурсии для жителей и гостей города, в том числе для социально незащищенных слоев населения (семьи участников СВО).

В рамках празднования Всемирного дня туризма МАУ «Центр развития туризма», АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке Администрации города Норильска, МВК «Музей Норильска» и предприятий промышленного туризма провели для горожан серию бесплатных экскурсий и походов:

– поход к реке «Олор»;

– 3 обзорных экскурсии по Центральному району города Норильска;

– 2 похода на гору «Большая Барьерная»;

– поход к ущелью «12 водопадов»;

– промышленная экскурсия на Заполярный пищевой комбинат;

– промышленная экскурсия на Норильскую пивоваренную компанию;

– промышленная экскурсия «Симуляторы виртуальной подземной реальности»;

– поход к ущелью «Красные камни».

Походы и экскурсии посетили более 300 человек.

Реализованы совместные проекты Администрации города Норильска и АНО «Агентство развития Норильска»:

– забег по пересеченной местности Norilsk Trail. Проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни и спорта;

– организация этапа международного чемпионата по плаванию на открытой воде X-Waters (проведение заплыва на открытой воде в г. Дудинка (р. Енисей), способствующего популяризации спортивного туризма на севере страны в целом и на территории ТРК «Арктический» в частности. Яркое спортивное событие, играющее важную роль в развитии холодового плавания.

Совместными усилиями государственно-частного партнерства активно развивается промышленный туризм. Открыты для посещения следующие экскурсии:

– посещение учебной шахты «Ангидрит» на руднике «Кайерканский», единственный в России учебный полигон. Туристов отправляют на 80 метров под землю, где они могут почувствовать себя настоящими шахтерами;

– посещение действующего рудника «Медвежий ручей». Действующий добывающий объект, который можно посетить с экскурсией. Наблюдение за разработкой карьера и история открытия местных месторождений;

– самая северная майнинговая ферма в России. На экскурсии рассказывают о добыче цифрового ресурса, биткоинов, и о том, почему майнинг в Норильске – один из самых рентабельных;

–	промышленная экскурсия «Симуляторы виртуальной подземной реальности». Ознакомившись с устройством и спецификой работы подземной техники, экскурсанты под наблюдением инструкторов Тренажерного комплекса смогут окунуться в работу машиниста ПДМ и бурильщика шпуров, управляя горной техникой на симуляторах. В завершение экскурсии каждый сможет сделать памятное фото в горняцком стиле около тренажеров и задать интересующие его вопросы;

– посещение предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ);

– экскурсия в МУП «Норильский транспорт»;

– предприятия легкой промышленности города Норильска открыты для посещения туристами: Норильские теплицы, Норильский хлебозавод, Норильский молочный завод, Заполярный пищевой комбинат, также можно ознакомиться с производством напитков на заводах Питкофф и Норильской пивоваренной компании.

Для обеспечения конкурентоспособности, как привлекательной туристской территории, специалистами усилена информационная компания на региональном и федеральном уровнях. Обеспечивается продвижение территории, создание позитивного имиджа города и объектов туристского интереса, расположенных на территории присутствия туристического кластера «Арктический».

В рамках данной информационной кампании выполнены работы по размещению рекламно-информационных материалов в бортовых журналах «S7 Airlines», в аэропорту г. Красноярска, в г. Норильске, г. Дудинке и Бобровом Логе  г. Красноярска.

Разработана и изготовлена полиграфическая продукция (путеводители, листовки, арктический сертификат о пересечении полярного круга и т.д.), которая на безвозмездной основе предоставляется жителям, гостям города (в коллективных средствах размещения, на культурно-массовых мероприятиях, а также на иных мероприятиях (Фестивали, слеты) и в других регионах. Заказана печать обновленной версии путеводителя, а также рекламных листовок; 2 000 экз. путеводителей направлены в крупнейшую в России судоходную компанию ООО «ВодоходЪ» для распространения на круизных рейсах по р. Енисей; 35 000 экз. листовок направлены на первую в России крупнейшую выставку внутреннего туризма «Россия» на ВДНХ; 20 000 экз. для распространения в ТИЦ Красноярского края; 150 экз. в Российский государственный музей Арктики и Антарктики; 500 экз. в коллективные средства размещения (отели, гостиницы и т.д.).

Первые на территории Норильска Арктические сертификаты набирают популярность и активно расходятся среди туристов. Количество обращений за сертификатами иногородних граждан по сравнению с 2023 годом увеличилось в 5 раз.

Открытки от МАУ «Центр развития туризма» приняли участие в масштабном почтовом флэшмобе, посвященном протяженному туристскому маршруту по пути следования Великой Северной экспедиции. В рамках акции школьники разных возрастов отправляют такие открытки сверстникам из других городов, приобретая новых друзей, развивая культуру переписки и рассказывая о Норильске огромному количеству граждан из других городов.

Установлены два информационных стенда на реке Норильская и Хараелах. Стенды содержат информацию об особенностях туристических локаций и контакты экстренных служб.

Для ведения социальных сетей и распространения на различных мероприятиях туристической направленности сняты видеоролики о территории города Норильска: 7 роликов о разных туристических локациях для социальных сетей и 2 видеоролика для распространения на мероприятиях, а также серия из 5 телепередач о северной кухне. Видеоролики были транслированы: на ВДНХ Россия, в Российском государственном музее Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), на форуме 30 Международная туристическая выставка MITT-2024 в г. Москве, размещены на экранах в ресторанах города Норильска.

В целях повышения узнаваемости города и продвижения его стратегических интересов за пределами Красноярского края, увеличения туристического потока и роста инвестиционной привлекательности города, будет создан уникальный, узнаваемый образ МО город Норильск. В сентябре 2024 года заключен договор на оказание услуг по разработке бренда города Норильска.

Для координации работы по созданию и продвижению бренда принято решение об организации рабочей группы. В ее состав вошли не только сотрудники Администрации города Норильска, но и члены общественной палаты, представители некоммерческих организаций, эксперты федерального, краевого уровней: Директор Департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России, Генеральный директор АНО «ЭЦ – Проектный Офис Развития Арктики», Руководитель Агентства по туризму Красноярского края, Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края и др.

По результатам социального опроса информированность жителей о туристических возможностях в отчетном году повысилась в разы. Это стало возможным благодаря усилиям МАУ «Центр развития туризма» по ведению сайта (https://visit-norilsk.ru), пополнению на постоянной основе новым и интересным контентом.

Для повышения информированности потенциальных туристов о туристско-рекреационных возможностях, событиях и туристских продуктах города Норильска сотрудниками ведутся социальные сети, количество просмотров за 2024 год составило более 900 тыс.

В целях продвижения туристских ресурсов г. Норильска на базе МАУ «Центр развития туризма» проводятся виртуальные экскурсии по «точкам притяжения» города. На территории города регулярно проводятся блог-туры и медиа-туры. В 2024 году территорию Норильска и Таймыра посетила съемочная группа телепередачи про путешествия «По секрету всему свету!» (телеканал Россия 1).

В целях формирования позитивного имиджа и повышения информированности потенциальных туристов о туристско-рекреационных возможностях, событиях на территории муниципального образования город Норильск как территории, благоприятной для внутреннего и внешнего туризма, Администрацией города Норильска был организован медиа-тур для представителей канала Россия 1 – передача «По секрету всему Свету».

Внедрен проект по подготовке новых кадров для отрасли туризма и сферы гостеприимства. Для реализации проекта была набрана пилотная группа молодежи от 14 лет, которые проходят обучение по программе «Юный гид-экскурсовод». Учебная программа разрабатывалась квалифицированными инструкторами детско-юношеского туризма норильской местной общественной организации «Федерация спортивного туризма», специалистами отдела развития туризма Управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска, специалистами МАУ «Центр развития туризма».

Цель проекта: обучение потенциальных специалистов для снижения кадрового дефицита в сфере туризма и гостеприимства. Ожидаемыми результатами проекта станут квалифицированные кадры, в равной степени компетентные в таких видах туризма как: маршрутный, познавательный, городской, экстремальный, а также обладающие навыками и компетенциями специалистов сферы гостеприимства.

При содействии Управления общественных, связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска выделено муниципальное помещение по адресу Ленинский проспект, д. 22 для городской общественной конфедерации спортивного туризма, альпинизма и экопросвещения «Арктика» (далее – конфедерация). В конфедерацию входят МНООРГС «Урса» («Медведица»), НМОО «Федерация спортивного туризма», КРОО «Федерация спортивного альпинизма Таймыра».

В помещении проходят встречи участников конфедерации, обучения, лекции, осуществляется сбор и хранение спортивного инвентаря. Стоит отметить, что походная группа конфедерации в 2024 году со своим маршрутом 3 категории сложности стала победителем на Первенстве России.

На протяжении года оказывается содействие субъектам предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма, в том числе в части взаимодействия со структурными подразделениями Администрации города (помощь в получении земельных участков, получение мер государственной поддержки, организации информационных кампаний для продвижения их проектов, написания бизнес-планов, получения статуса Арктического резидентства).

Проводится работа по поддержке некоммерческих организаций города Норильска. Результатом проделанной работы стало получение СФФМ «Кроссфит» гранта с проектом «Доступный спорт» в номинации «Полюс добра» конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Проект привлек к занятиям на воде инвалидов и лиц с ОВЗ. В сапсерфинг окунулись порядка 50 человек, основными благополучателями стали члены местного отделения Всероссийского общества глухих.

Путем обеспечения консультационной и методической помощи оказывается содействие организациям, реализующим проекты в сфере туризма, их участие в социально-грантовых программах, обеспечение взаимодействия между некоммерческими организациями города для создания и реализации совместных грантовых проектов в рамках партнерских отношений.

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2024 году СМСП, осуществляющим деятельность в сфере туризма, была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности в области туризма.

Кадровая политика

В целях обеспечения системного подхода в решении вопросов в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства, деятельности муниципальных унитарных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является Администрация города Норильска, 21 мая 2024 года внесены изменения в структуру Администрации города Норильска.

Так, осуществлено перераспределение функций между заместителем Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства и заместителем Главы города Норильска по экономике и финансам – начальником Финансового управления Администрации города Норильска, в результате которого:

– полномочия по осуществлению финансовой, информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории города Норильска, обеспечению проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск, обществ с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является Администрация города Норильска, осуществляет заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам – начальник Финансового управления Администрации города Норильска;

– полномочия по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию на территории города Норильска условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в части территориального планирования, градостроительного зонирования, землепользования и застройки территории муниципального образования город Норильск, деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск по вопросам их создания, реорганизации, ликвидации, формирования уставного фонда, передачи муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, а также деятельности обществ с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является Администрация города Норильска по вопросам создания, ликвидации, формирования уставного капитала осуществляет заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям (осуществлено переименование должности заместителя Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства в должность заместителя Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям).

Кроме того, в целях реализации своих полномочий контроль деятельности МКУ «Управление потребительского рынка и услуг» осуществляется заместителем Главы города Норильска по экономике и финансам – начальником Финансового управления Администрации города Норильска.

В Управлении по персоналу Администрации города Норильска в круглосуточном режиме организована работа телефона «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе о фактах несвоевременной выплаты заработной платы.

На постоянной основе велась индивидуальная разъяснительная и консультационная работа с заявителями о последствиях невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы «в конвертах» и работы без оформления трудового договора. В 2024 году на телефон «горячей линии» поступило 44 обращения граждан, что на 132% выше уровня 2023 года (19 обращений). Все обращения граждан по вопросам неоформления трудовых отношений и невыплаты денежных средств в установленном порядке незамедлительно направляются в прокуратуру города Норильска и Государственную инспекцию труда в Красноярском крае.

Необходимо отметить, что в целях недопущения на территории города Норильска задолженности по оплате труда и снижения неформальной занятости в 2024 году осуществлен комплекс мероприятий, направленный на привлечение и поддержание внимания к проблеме нарушения норм трудового законодательства:

– разработано 2 баннера с информацией о мерах ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, а также о необходимых действиях работников в случае нарушения их прав. Указанная информация размещена в средствах массовой информации, телеграм-канале Администрации города Норильска (хештег #социальнаяреклама), в газете «Заполярная правда», в здании «Административно-делового центра», а также в автобусах, выходящих на линию, МУП «Норильский транспорт» и остановочных комплексах;

– на официальном сайте города Норильска (норильск.рф) размещена: памятка работодателю и работнику о мерах ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства; анкета о фактах нарушения работодателями норм трудового законодательства; на информационных стендах в организациях города Норильска, в газете «Заполярная правда» размещена Памятка работодателю и работнику.

Информационная кампания позволила провести разъяснительную работу среди жителей «большого» Норильска о негативных последствиях неформальной занятости, а также предоставила возможность заявить о проблеме, обратившись на телефон «горячей линии».

Коллективный договор является важным инструментом в сфере трудовых отношений, который помогает обеспечить баланс интересов между работодателями и работниками. Он способствует созданию более справедливых, прозрачных и безопасных условий труда, защищая интересы как работников, так и работодателей. В условиях современного рынка труда наличие эффективного механизма коллективных переговоров становится особенно актуальным для защиты прав работников и повышения их благосостояния.

Коллективные договоры, действующие в 2024 году, охватывают порядка 58 тыс. работников, что составляет 62% от общей численности работников, занятых в экономике территории.

Необходимо отметить, что коллективный договор заключается на три года. За трехлетний период заключено 196 коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним, в том числе, в 2022 году – 62 ед., в 2023 – 77 ед., в 2024 –             57 ед.

Кроме того, Управлением по персоналу Администрации города Норильска ежегодно осуществляется порядка 6 проверок выполнения обязательств сторонами акта социального партнерства, по результатам которых нарушений не выявлено. В ходе проведения проверок рассмотрено выполнение работодателем обязательств по соблюдению норм рабочего время и времени отдыха работников, предоставление дополнительных возможностей работникам для оздоровления и отдыха.

Вопрос оплаты труда является приоритетным направлением социальной политики государства, особенно в отношении работников бюджетной сферы.

В 2024 году на территории муниципального образования город Норильск была продолжена работа, направленная на обеспечение сохранения с учетом роста прогнозного значения показателей среднемесячного дохода от трудовой деятельности достигнутых соотношений заработной платы по отдельным категориям работников, заработная плата которых поэтапно, начиная с 2012 года, повышалась в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации.

По итогам 2024 года все целевые показатели по уровню заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, доведенные ведомственными министерствами Красноярского края, выполнены.

Таблица 3

Следует отметить, что численность работников муниципальных учреждений, подпадающих под Указы Президента Российской Федерации, составляет порядка 44% от общей численности работников муниципальных учреждений.

На повышение уровня оплаты труда работников также повлияли решения по ускоренному повышению минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (далее – МРОТ), а также позиция Конституционного суда Российской Федерации (постановление КС от 07.12.2017 № 38-П) о начислении на МРОТ районного коэффициента и процентных надбавок за работу в особых климатических условиях.

Таблица 4

Размер МРОТ за 2022-2025 годы, руб.

| Дата изменения МРОТ | Размер МРОТ | Размер МРОТ в условиях Норильска* |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2025 | 22 440 | 58 344,0 |
| 01.01.2024 | 19 242 | 50 029,2 |
| 01.01.2023 | 16 242 | 42 229,2 |
| 01.06.2022 | 15 279 | 39 725,4 |
| 01.01.2022 | 13 890 | 36 114,0 |

*с учетом районного коэффициента (1,8) и полного размера процентной надбавки за работу в особых климатических условиях (80% для МО г. Норильск)

Кроме того, в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009      № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» (далее – Закон от 29.10.2009 № 9-3864) для муниципального образования город Норильск установлен уровень заработный платы в целях расчета региональной выплаты (с 01.01.2022 – 36 114 руб., с 01.06.2022 – 39 726 руб., с 01.01.2023 – 42 230 руб., с 01.01.2024 – 50 030 руб., с 01.01.2025 – 58 344 руб.). Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным в Законе от 29.10.2009 № 9-3864, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Также следует отметить, что с 01.01.2024 осуществлено повышение заработной платы всех работников бюджетной сферы путем предоставления им ежемесячной выплаты в размере 3 000 руб. с начислением на нее районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для города Норильска – 7 800 руб.), что позволило обеспечить единообразное, фиксированное увеличение заработной платы всех работников в размере, равном абсолютному увеличению МРОТ с 01.01.2024.

С 2023 года отдельное внимание было обращено на транспортную отрасль, в результате чего продолжается работа по совершенствованию экономической политики МУП «Норильский транспорт», осуществляющего деятельность в области автобусных пассажирских перевозок на территории города Норильска, и реализации решений, принятых органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск в рамках проведения мероприятий по повышению производительности труда и снижения оттока основного персонала МУП «Норильский транспорт». Так, в целях обеспечения стабильного функционирования МУП «Норильский транспорт» приняты решения в части поэтапного увеличения заработной платы работников предприятия: с 01.09.2023 на 10% водителям пассажирских перевозок и ремонтным рабочим, на 5% остальным категориям работников; с 01.10.2023 на 3% всем категориям работников; с 01.01.2024 на 10% всем категориям работников; с 01.07.2024 на 20% ремонтным рабочим (слесари). По итогам 2024 года уровень заработной платы водителей автобусов составил порядка 191 000 руб. При этом, уровень оплаты труда конкретного водителя зависит от марки автобуса (средний или большой класс), от выработанной им нормы и наличия компенсационных и стимулирующих выплат.

Кроме того, в 2024 году продолжается работа по привлечению в МУП «Норильский транспорт» работников, обладающих дефицитными профессиями – водителей автобусов всех типов на регулярных городских пассажирских маршрута, в части выплаты им единовременного пособия при трудоустройстве в размере 700 000 руб. – 13 человек, а также компенсации расходов на оплату найма жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования город Норильск, в размере 40 000 руб. в месяц.

В рамках реализации Комплексного плана в 2024 году была продолжена работа по формированию команды города.

Так, были проведены мероприятия по подбору (поиску) специалистов для структурных подразделений Администрации города Норильска и муниципальных учреждений города.

С целью популяризации работы в Администрации города Норильска, ее структурных подразделениях, муниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, представители Управления по персоналу приняли активное участие в 12 ярмарках вакансий города Норильска, проводимых на территории КГКУ «Центр занятости населения города Норильска».

Также для увеличения эффективности подбора персонала была продолжена работа в телеграм-канале «Вакансии города Норильска» (https://t.me/vakansiinorilsk), где размещалась актуальная информация о доступных вакансиях в муниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории города.

Кроме того, в целях обеспечения Администрации города Норильска, ее структурных подразделений, а также муниципальных казенных учреждений потенциальными кадрами Управление по персоналу ежегодно организует для студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных как на территории города Норильска, так и за его пределами, прохождение практики. Так, по итогам 2024 года практику в Администрации города Норильска, ее структурных подразделениях, а также в муниципальных казенных учреждениях прошли 55 студентов.

Мы готовы и дальше оказывать содействие студентам по прохождению практики в структурных подразделениях Администрации города Норильска и муниципальных казенных учреждениях города.

Наряду с этим, с целью формирования у обучающихся общеобразовательных учреждений профессиональной самоидентификации, с учетом имеющихся на территории города учреждений и предприятий, а также популяризации работы в органах местного самоуправления, Управлением по персоналу совместно с Управлением общего и дошкольного образования были организованы профориентационные мероприятия для обучающихся старших классов (9–11) в структурных подразделениях Администрации города Норильска, муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования город Норильск. Так, в 2024 году профориентационные экскурсии посетили 266 школьников.

Значительное внимание уделяется повышению уровня квалификации и развитию профессиональных компетенций работников Администрации города Норильска.

По итогам 2024 года 208 работников Администрации города Норильска и ее структурных подразделений приняли участие в 331 обучающем мероприятии (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, форумы, конференции, вебинары, семинары). В своей работе Администрация города Норильска применяет как дистанционный, так и очный формат обучения, который позволяет повысить вовлеченность обучающихся и углубленно изучить материал, который необходим в осуществлении дальнейшей профессиональной деятельности.

Так, например, с целью совершенствования компетенций, позволяющих эффективно использовать бюджетные средства для обеспечения муниципальных нужд, а также необходимости эффективной работы в сфере коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в период с 16 апреля по 13 мая 2024 года на территории города Норильска Управлением по персоналу было организовано очно-заочное обучение по программе повышения квалификации в рамках 44-ФЗ для 24 руководителей Администрации города Норильска (заместители Главы города Норильска, руководители структурных подразделений Администрации города Норильска).

Кроме того, в период с 25 сентября по 11 октября 2024 года на территории города Норильска Управлением по персоналу было организовано очно-заочное обучение по дополнительной программе повышения квалификации в сфере 44-ФЗ для руководителей муниципальных учреждений. Так, по программе повышения квалификации по теме «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей» обучились 68 руководителей муниципальных учреждений.

В течение 2024 года проведен комплекс мероприятий в рамках реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, в том числе организация повышения квалификаций работников в части противодействия коррупции в системе муниципального управления и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 71 работник Администрации города Норильска и ее структурных подразделений участвовали в обучающих мероприятиях в сфере противодействия коррупции (программы повышения квалификации, вебинары).

С целью профилактики коррупционных проявлений, а также выявления уровня знаний антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих Администрации города Норильска, ее структурных подразделений и руководителей муниципальных учреждений Управлением по персоналу в рамках Международного дня борьбы с коррупцией было организовано и проведено тестирование в области противодействия коррупции.

Так, 09.12.2024 было проведено тестирование на знание антикоррупционного законодательства среди 124 руководителей муниципальных учреждений.

Также в период с 28.11.2024 по 31.12.2024 тестирование по соответствующей теме в дистанционном формате прошли 332 муниципальных служащих структурных подразделений Администрации города Норильска.

Результаты тестирований будут использованы для анализа и выявления эффективности проводимых мероприятий в сфере противодействия коррупции, методической и консультационной работы в отношении муниципальных служащих Администрации города Норильска, структурных подразделений и руководителей муниципальных учреждений, ознакомления и разъяснения положений антикоррупционного законодательства.

Также ежегодно Администрацией города Норильска совместно с представителями прокуратуры города Норильска проводятся семинары, в рамках которых рассматриваются не только актуальные вопросы (проблемы), возникающие при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, но и иные вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы (в частности, порядок и особенности уведомления муниципальными служащим о факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; об иной оплачиваемой работе; о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и др.)

Дополнительно в сфере противодействия коррупции Администрацией города Норильска проводятся иные мероприятия по просветительной деятельности работников муниципальных учреждений и предприятий города.

Для сокращения кадрового дефицита в учреждениях социальной сферы, таких как здравоохранение, образование (дошкольное, общее, среднее профессиональное и высшее), культур, спорт и привлечения специалистов дефицитных специальностей реализуется муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск». Так, по итогам 2024 года в город были привлечены 76 специалистов, из них:

– в отрасль «Здравоохранение»: всего приглашено 26 специалистов, из них 4 работника среднего медперсонала и 22 врача (детский хирург, психиатры, терапевты-участковые, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, сердечно-сосудистый хирург, онколог, оториноларинголог, фтизиатр, акушер-гинеколог и др.);

– в отрасль «Образование (общее и дошкольное)»: всего приглашено 37 специалистов, из них: 19 учителей-предметников (географии, биологии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, математики, иностранного языка, истории), 5 учителей начальных классов, 3 преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины, 2 логопеда, 1 дефектолог, 1 педагог дополнительного образования, 6 воспитателей;

– в отрасль «Образование (высшее)»: приглашен 1 доцент кафедры экономики, менеджмента и организации производства в ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского»;

– в отрасль «Образование (среднее профессиональное)»: приглашены 2 специалиста, из них 1 преподаватель истории в политехнический колледж при Университете, 1 мастер производственного обучения (направление технологии машиностроения) в Норильский техникум промышленных технологий и сервиса;

– в отрасль «Культура»: приглашено 6 преподавателей (фортепиано, балалайки, станковой живописи, музыкальных теоретических дисциплин);

– в отрасль «Спорт»: приглашено 3 тренера-преподавателя (футбол, волейбол, легкая атлетика) и 1 инструктор по спорту (местом нахождения рабочего места которого является городской поселок Снежногорск).

Также по итогам 2024 года в медицинских учреждениях, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, успешно прошли практику 19 обучающихся ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» (по программам специалитета и ординатуры).

Охрана труда

Отдел охраны труда Администрации города Норильска (далее – Отдел) осуществляет функции службы охраны труда в Администрации города Норильска, ее структурных подразделениях, наделен полномочиями органов местного самоуправления в области охраны труда в соответствии с требованиями законодательства и иными нормативными правовыми актами в области охраны труда.

За 2024 год проделана следующая работа:

- разработано 16 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск по вопросам охраны труда;

- ежемесячно проводился мониторинг изменений законодательства, иных нормативных правовых актов по охране труда. Информация об изменениях законодательства направлена для организации работы в структурные подразделения Администрации города Норильска, муниципальные учреждения и предприятия муниципального образования город Норильск, а также размещена на официальном сайте города Норильска в разделе «Отдел охраны труда»;

- в целях предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Отделом осуществлен контроль за соблюдением требований охраны труда в Администрации города Норильска, проведено 28 проверок. Проверки проводились в соответствии с планом работы Отдела;

- проведен анализ причин несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний в Администрации города Норильска, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования город Норильск. По результатам анализа были определены мероприятия, рекомендованные работодателям для проведения в целях снижения и профилактики производственного травматизма;

- организовано обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда 27 работников Администрации города Норильска, из них 16 обучены в обучающих организациях;

- на основании направлений, выданных Управлением по персоналу Администрации города Норильска, проведен вводный инструктаж по охране труда для 202 человек, принимаемых на работу;

- проведена работа по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков на рабочих местах работников УДТИ, а также по оценке эффективности применения мер по управлению профессиональными рисками на рабочих местах работников структурных подразделений Администрации города Норильска;

  - организована работа по проведению специальной оценки условий труда на 3 рабочих местах работников, замещающих должности, которые не отнесены к должностям муниципальной службы: советника Главы города Норильска, коменданта Управления обеспечения деятельности Администрации города Норильска, ведущего специалиста Управления информатизации и связи Администрации города Норильска;

  - составлены ежемесячные и годовой отчеты по состоянию охраны труда в Администрации города Норильска и предоставлены в агентство труда и занятости населения Красноярского края через личный кабинет интерактивного портала;

  - проведен анализ причин несчастных случаев, произошедших с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающимися муниципальных учреждений дополнительного образования, воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Результаты анализа для сведения и руководства в работе направлены руководителям Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управления по спорту Администрации города Норильска.

В целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением руководителями муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в области охраны труда Отделом проведены 42 плановые проверки, в ходе которых выявлено 309 нарушений.

В целях обеспечения согласованных действий территориальных органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, территориальных объединений работодателей, работодателей и профсоюзных организаций (объединений) по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории муниципального образования город Норильск организовано и проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования город Норильск (далее – МВК) (26.04.2024 и 05.12.2024). На МВК заслушивались руководители организаций (предприятий), допустившие несчастные случаи со смертельным исходом и тяжелые несчастные случаи на производстве (МБОУ «Лицей № 3», ООО «Айсберг», Шахтопроходческое управление № 1 ООО «Заполярная строительная компания», Специализированное шахтостроительное управление «Норильскшахтспецстрой» ООО «Заполярная строительная компания», Цементный завод ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», ООО «Химсталькон – Инжиниринг», рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «КС-ПРОФ»). За 2024 год специалисты Отдела приняли участие в расследовании 59 тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев со смертельным исходом в организациях всех форм собственности.

В целях снижения производственного травматизма, пропаганды передового опыта работы в области охраны труда, в соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 28.12.2021 № 6587 на территории муниципального образования город Норильск организован и проведен Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда      (далее – смотр-конкурс). Проведение смотра-конкурса направлено на развитие и совершенствование работы в системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, активизацию и совершенствование работы в области охраны труда. В 2024 году в смотре-конкурсе приняли участие 85 предприятий (в 2022 году – 79), из них 58 муниципальных учреждений (в 2022 году – 53). Итоги смотра-конкурса опубликованы в газете «Заполярная правда» и размещены на официальном сайте города Норильска. По итогам смотра-конкурса 39 предприятий и учреждений награждены дипломами Главы города и сувенирами. За активное участие в смотре-конкурсе 6 коллективов учреждений награждены дипломами Главы города.

В соответствии с Планом мероприятий организованы и проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. Отчет о выполнении                 мероприятий направлен в агентство труда и занятости населения Красноярского края.

В 2024 году Администрация города Норильска наделена отдельными государственными полномочиями в области охраны труда по государственному управлению охраной труда по участию в расследовании несчастных случаев, произошедших на территории муниципального образования город Норильск, и по осуществлению государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников.

В 2024 году в Администрацию города Норильска поступило и зарегистрировано 7 заявлений о проведении государственной экспертизы условий труда (далее – ГЭУТ) работников, заявитель – отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю. По результатам проведения ГУЭТ специалистами Отдела составлено 7 заключений.

В течение года работникам муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск оказывалась методическая и консультационная помощь по вопросам в области охраны труда, в том числе по проведению обучения по охране труда, обеспечению работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), расследованию и учету несчастных случаев на производстве.

В адрес работодателей направлены письма с разъяснением следующих вопросов: «О медицинских осмотрах», «О прохождении психиатрического освидетельствования», «О новых Правилах обеспечения СИЗ».

Разработаны памятки на тему: «Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников», «Организация инструктажей в соответствии Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», «Организация обучения в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Организованы и проведены семинары:

- для руководителей и специалистов учреждений и оздоровительных лагерей на темы: «Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», «Расследование несчастных случаев на производстве»;

- для руководителей и специалистов муниципальных учреждений на темы: «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда. Изменения в законе», «Переход от Типовых отраслевых норм выдачи СИЗ к Единым типовым нормам с 01.01.2025», «Предварительные итоги работы по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний», «Изменения в законодательстве в 2025 году» (совместно с Социальным фондом России).

Совместно с ООО «Российский Красный Крест» для работников рабочих профессий Администрации города Норильска организован и проведен мастер-класс по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

Администрация города Норильска приняла участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2023 год. По итогам смотра-конкурса в номинации «Государственное управление, деятельность общественных объединений» учреждение заняло 2 место. Кроме этого, Отделом велась активная работа с работодателями, действующими на территории муниципального образования город Норильск, по привлечению их к участию в краевом смотре-конкурсе. Так, победителями и призерами краевого смотра-конкурса стали: ООО «Медвежий ручей», структурные подразделения ЗФ ПАО «ГМК «НН» (Талнахская обогатительная фабрика, Медный завод), структурные подразделения ООО «НОК» (цементный завод и завод стройматериалов), ООО «Норильское торгово-производственное объединение», МБУ «Спортивный комплекс «Талнах».

В течение 2024 года специалисты Отдела приняли участие в следующих мероприятиях:

- Всероссийский конкурс в области охраны труда «Лучший специалист по охране труда» в рамках просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд», организованный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

- Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе», организованное ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

- межрегиональный конкурс «Лучший специалист по охране труда Сибири», организованный координационным советом Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по развитию рынка труда на территории Сибирского федерального округа.

Информатизация и связь

В 2024 году Управлением информатизации и связи Администрации города Норильска в целях развития системы электронного документооборота Администрации города Норильска проводились работы по увеличению количество пользователей электронного документооборота муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск. По итогам 2024 года количество пользователей электронного документооборота увеличилось с 950 до 1800 пользователей, и 590 пользователям предоставлен функционал подписания документов электронной подписью. По итогам 2024 года количество подписанных и согласованных в электронном виде документов составило более 100 тыс. единиц. В III квартале 2024 года осуществлено подключение Администрации города Норильска к Единому информационному пространству и глобальному сервису «ГосЭДО» и регистрация в системе межведомственного электронного документооборота Российской Федерации.

В сентябре 2024 года запущен в эксплуатацию новый официальный сайт города Норильска, который поддерживает функционал авторизации пользователей с использованием Единой системы идентификации и авторизации пользователей в Российской Федерации. На официальном сайте также реализован функционал портала открытых данных и электронная запись в структурные подразделения Администрации города Норильска.

В рамках реализации программ цифрового государственного управления осуществлен перевод 33 из 37 муниципальных социально значимых услуг в электронный вид, оказание которых осуществляется через Единый портал государственных услуг, а также переведено 12 муниципальных услуг в электронный вид с возможностью оказания услуг посредством Регионального портала государственных услуг Красноярского края, работа в данном направлении продолжится и в 2025 году.

В целях информационной безопасности с применением российских сертифицированных криптографических средств защиты информации продолжались работы по организации доступа муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск к сети передачи данных Администрации города Норильска, и по итогам 2024 года к сети передачи данных Администрации города Норильска подключено более 500 абонентов.

В рамках операционной деятельности на 2025 год Управлением информатизации и связи запланированы работы по дальнейшему развитию системы электронного документооборота Администрации города Норильска в части интеграции электронного документооборота Администрации города Норильска к межведомственному электронному документообороту Российской Федерации, работы по реализации программ импортозамещения программного обеспечения и продолжение работ по переводу оказания муниципальных услуг в электронный вид.

Комплексная автоматизированная система видеонаблюдения

Проект создания комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения в городе Норильске (далее – КСВН) начался в 2021 году. В течении 2021-2022 г.г. разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по созданию КСВН.

Все оборудование и программное обеспечение используется российского производства, за исключением видеокамер (КНР).

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» в 2023 году бюджетом города Норильска были предусмотрены лимиты на создание КСВН на трехлетний период начиная с 2023 года до 2025 года. В апреле 2023 года проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика. По результату конкурсных процедур заключен муниципальный контракт от 19.06.2023                   № 230257 с подрядчиком АО «Ситроникс», г. Москва. Сумма контракта по результату торгов составила 694 млн руб.

Реализация проекта в соответствии с контрактом предусмотрена в два этапа:

1-й этап до конца 2023 года – поставка и внедрение вычислительных ресурсов, систем хранения данных, части коммутационного оборудования и развертывание системы видеонаблюдения. Выполнение работ по интеграции с краевой комплексной автоматизированной системой «Безопасный город»        (далее – КАС «Безопасный город»), размещенной в г. Красноярске. В декабре 2023 года в соответствии с условиями контракта все работы и задачи по 1-му этапу завершены.

2-й этап до конца 1-го квартала 2025 года – поставка оборудования и монтаж магистральной сети передачи данных, в том числе защищенной, подключение пользователей, монтаж линий связи и расстановка камер видеонаблюдения, развертывание системы распознавания биометрических шаблонов лиц. Работы выполняются в плановом режиме.

На текущий момент в рамках реализации 2-го этапа контракта запущена система распознавания биометрических шаблонов лиц на 30 видеокамерах (настроено на камерах аэропорта и в теплых автобусных павильонах), запущены сегменты в поселке Снежногорск (15 видеокамер), районе Талнах (110 видеокамер), в районе Кайеркан (53 видеокамеры) и Центральном районе Норильска (183 видеокамеры). Интегрировано более 900 видеопотоков от существующих видеокамер и систем видеонаблюдения объектов города:

- автовокзал и аэропорт города Норильска;

- муниципальные объекты города Норильска;

- видеокамеры, расположенные на улично-дорожной сети города Норильска, включая трассу Кайеркан – Норильск – Талнах;

- видеокамеры теплых автобусных павильонов пассажирского автотранспорта, расположенные на территории г. Норильска и в районах Кайеркан, Талнах, Оганер, на межрайонных автодорогах Кайеркан – Норильск – Талнах;

- обзорные видеокамеры операторов связи, размещенные в местах массового скопления граждан;

- видеокамеры, расположенные в подъездах многоквартирных домов;

- видеокамеры с объектов строительства в рамках программы реновации на территории города.

В связи достижением верхней границы проектного количества лицензий на видеопотоки закуплены дополнительные лицензии системы видеонаблюдения в количестве 636 шт. (всего 1386 лицензий на видеопотоки), тестируется новые виды аналитики по распознаванию марки и цвета автомобилей.

По состоянию на 01.01.2025 в КСВН интегрировано и работает 1311 видеокамер.

Организованы постоянные рабочие места КСВН в ЕДДС города Норильска, ОМВД России по городу Норильску, Отделе УФСБ по городу Норильску, подразделениях и подведомственных учреждениях Администрации города Норильска.

Учитывая, что КСВН еще не введена в эксплуатацию, но тем не менее за 2024 год в результате мониторинга видеокамер КСВН сотрудники ЕДДС города Норильска передало с использованием Системы – 112 в ОМВД России по городу Норильску 136 сообщений о нарушении общественного порядка, 5 сообщений в скорую медицинскую помощь, 5 сообщений в Управление городского хозяйства Администрации города Норильска и иные подразделения Администрации города Норильска.

По информации ОМВД России по городу Норильску за 10 месяцев 2024 года с использованием КСВН раскрыто 6 краж (158 статья УК), 1 умышленное повреждение имущества (167 статья УК), 1 вымогательство (163 статья УК), были использованы модули биометрических шаблонов лиц, распознавания ГРЗ, марки и цвета автомобиля.

Примеры по резонансным событиям: найден автомобиль таксиста, который бросил пассажира в опасности, и зафиксировано ДТП автомобиля с теплым автобусным павильоном на Ленинском проспекте (причиненный ущерб городу более 500 тыс. руб.).

Кроме этого, возможности КСВН используются в целях мониторинга состояния городского хозяйства, состояния автодорог и теплых автобусных павильонов, уборки городских территорий от мусора и снега.

В январе 2025 года завершено проектирование сегмента системы видеонаблюдения в жилом образовании Оганер. Проектом предусмотрена установка 50 видеокамер с возможностью расширения до 200 шт.

Правопорядок и административная практика

В соответствии с возложенными функциями и полномочиями в 2024 году Отделом по взаимодействию с правоохранительными органами Управления по правопорядку Администрации города Норильска (далее – Отдел) обеспечена деятельность (сбор и анализ необходимой информации и материалов, подготовка и проведение заседаний комиссий, подготовка и рассылка протоколов, а также контроль исполнения поручений, принятых в рамках заседаний комиссий) следующих комиссий:

– организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования город Норильск, рассмотрено 12 вопросов;

– организовано и проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования город Норильск, рассмотрено – 9 вопросов;

– организовано и проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования город Норильск, рассмотрено – 20 вопросов;

– организовано и проведено 5 заседаний постоянно действующей межведомственной комиссии муниципального образования город Норильск по противодействию коррупции, рассмотрено – 19 вопросов;

– организовано и проведено 4 заседания и 1 выездная проверка рабочей группы по организации деятельности при выявлении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги престарелым гражданам и инвалидам, а также услуги в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории муниципального образования город Норильск.

Всего в 2024 году организовано и проведено 26 заседаний комиссий (рабочих групп), рассмотрено 60 вопросов.

Специалисты Отдела:

– участвуют в обследовании состояния антитеррористической защищенности объектов, включенных в перечень мест массового пребывания людей (включая организацию выездного мероприятия, подготовку актов, контроль за подготовкой и подписанием паспортов безопасности);

– участвуют в обследовании образовательных учреждений (при приемке учреждений к очередному учебному году), избирательных участков (в период голосования);

– обеспечивают взаимодействие по вопросам реализации на территории муниципального образования город Норильск муниципального контроля (включая консолидацию и обработку информации структурных подразделений, подготовку консолидированных ответов от имени муниципального образования город Норильск в государственные и федеральные органы власти, подготовку консолидированных отчетов и докладов);

– осуществляют реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»;

– осуществляют подготовку ответов, отчетов и докладов в государственные и федеральные органы по вопросам деятельности вышеуказанных комиссий (рабочих групп);

– осуществляют подготовку проектов нормативно-правовых актов, договоров и соглашений;

– взаимодействуют с ЧОП, в том числе подготавливают договоры (соглашения) по вопросу охраны общественного порядка во время проведения городских массовых мероприятий и непосредственно осуществляют контроль исполнения договора (соглашения).

Управление по правопорядку является ответственным исполнителем муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» (далее – МП).

Специалисты Отдела осуществляют контроль за исполнением мероприятий МП, организуют взаимодействие участников МП с целью достижения результатов, установленных МП.

В рамках реализации МП в отдельное направление деятельности Отдела выделилось направление по содействию развитию на территории муниципального образования город Норильск МОО «Норильская добровольная народная дружина» (далее – Дружина), которое заключается в непосредственном участии Отдела в мероприятиях по организации взаимодействия членов Дружины с органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск, СМИ, иными государственными и федеральными организациями.

Специалисты Отдела непосредственно участвуют в обеспечении Дружины тактическим оборудованием, офисной техникой и мебелью, униформой.

Специалистами Отдела подготовлены и актуализируются НПА, договоры и соглашения, регулирующие деятельность Дружины на территории муниципального образования город Норильск, в том числе регулирующие порядок выплаты стимулирующих выплат, в тесном взаимодействии с Дружиной разрабатывается и реализуется стратегия ее развития (с учетом неукомплектованного штата Отдела МВД, массовым использованием ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» труда работников, работающих вахтовым методом, геополитической обстановкой в мире, проводимой Россией СВО, возрастающей угрозой проявлений терроризма и экстремизма, религиозного радикализма по поручению заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе прорабатывается механизм осуществления дружинниками охраны общественного порядка на территории муниципального образования город Норильск самостоятельно, без участия представителей Отдела МВД).

Вторым отдельным направлением деятельности Отдела в рамках реализации муниципальной программы является содействие правоохранительным органам на территории муниципального образования город Норильск (в основном Отделу МВД России по городу Норильску (далее – Отдел МВД).

Отделом МВД регулярно вносятся предложения о внесении изменений в МП в части совершенствования материально-технического оснащения Отдела МВД. Все предложения изучаются, готовятся необходимые документы и обоснования для рассмотрения на бюджетной комиссии муниципального образования город Норильск и, в случае одобрения, принимаются всеобъемлющие меры по надлежащему и своевременному их исполнению.

Специалисты Отдела принимают непосредственное участие в мероприятиях, связанных с ремонтом помещений (контроль сроков, обеспечение взаимодействия участников мероприятия), участковых уполномоченных полиции, оснащении их офисной и бытовой мебелью, офисной и бытовой техникой (включая частичную доставку).

Также в ведении сотрудников Отдела находятся вопросы:

– подготовки отчетов и ответов на запросы государственных и федеральных структур, в том числе Отдела МВД, Правительственной комиссии Красноярского края по профилактике правонарушений, Управления Губернатора Красноярского края по безопасности, Управления Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений, Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края, иных учреждений и организаций.

– размещения и актуализации на официальном сайте муниципального образования город Норильска информации по вопросам профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, деятельности Дружины.

Новым мероприятием, которое также реализуется специалистами Отдела, является участие в мероприятиях по привлечению граждан на службу по контракту (СВО), в том числе реализуются агитационные мероприятия среди лиц, содержащихся в ИК-15 и СИЗО-4 ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также обращающихся в ФССП.

Начальник управления с участием специалистов Отдела обеспечивает решение следующих вопросов: прохождение заинтересованными лицами медицинской комиссии, восстановление документов и непосредственно участвует в обеспечении выезда подписавших контракт лиц к месту сбора на «материке» (сопровождает их до места сбора).

С 15 октября 2024 года специалистами Отдела ведется еженедельная рубрика «Важно знать», в рамках которой до жителей города Норильска доводится информация профилактической направленности. Подготовлено 11 выпусков данной рубрики, работа в данном направлении продолжается.

Отдел внешних взаимодействий Управления по правопорядку Администрации города Норильска (далее – Отдел взаимодействий) осуществляет полномочия в сфере реализации переданных Законом Красноярского края Администрации города Норильска государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий, направленных на рассмотрение дел об административных правонарушениях и составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Законом края «Об административных правонарушениях» (далее – административные комиссии), а также для осуществления полномочий Администрации города Норильска в решении вопросов местного значения по:

– оформлению уведомлений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию муниципального образования город Норильск;

– составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края.

В соответствии с Законом Красноярского края «Об административных комиссиях» от 23.04.2009 № 8-3168 на основании постановления Главы города Норильска от 29.06.2023 № 295 «О создании административных комиссий муниципального образования город Норильск» созданы и постоянно осуществляют деятельность административные комиссии Центрального района, районов Талнах и Кайеркан города Норильска.

Ответственные секретари административных комиссий осуществляют свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, остальные члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

В адрес комиссий для рассмотрения и принятия решения поступило 2101 материал проверки по сообщениям о нарушении статей Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» (далее – Закон КК).

В 2024 году Отделом взаимодействий проведено 75 заседаний административных комиссий, на которых было вынесено 1028 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности по правонарушениям, подпадающим под статьи Закона КК:

– ст. 1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой       окружающих – 758;

– ст. 5.1. Нарушение Правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 206.

Административная комиссия выполняет важную функцию предупреждения, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений, является важным элементом воздействия на нарушителей в вопросах санитарного содержания и благоустройства города, борьбы с нарушением тишины и покоя окружающих.

В рамках взаимодействия по профилактике правонарушений и преступлений на территории муниципального образования город Норильск составлен и согласован с Отделом МВД план – график проведения совместной работы по выявлению правонарушений в области дорожного движения, несанкционированных парковок (стоянок) большегрузной техники в дворовых территориях и жилых зонах сотрудниками правоохранительных органов и административными комиссиями города Норильска, что не входит в функции административной комиссии.

Административными комиссиями города Норильска совместно с сотрудниками Отдела МВД (ОГИБДД, УУП) проведено 101 рейдовое мероприятие, в ходе которых выявлено 582 нарушения. Из них 113 нарушений о стоянке грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест инициативно выявлено сотрудниками Отдела взаимодействий, фотоматериалы направлены в Отдел МВД для принятия решения по компетенции (составлено 3 протокола за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ).

В соответствии с Перечнем территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.1992 № 470 (далее – Постановление № 470), территория муниципального образования город Норильск отнесена к территориям с регламентированным въездом для иностранных граждан. 07.11.2022 в Администрацию города Норильска поступила информация отдела в г. Норильске УФСБ России по Красноярскому краю (далее – Отдел УФСБ) от 01.11.2022 № 28/15-2806 о том, что УФСБ России по Красноярскому краю временно приостанавливает согласование въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Красноярского края с регламентированным посещением по частным вопросам.

14.06.2023 в Администрацию города Норильска поступила информация Отдела УФСБ от 13.06.2022 № 28/15-2675 о том, что УФСБ России по Красноярскому краю разрешается в единичных случаях согласовывать въезд иностранных граждан на территорию региона по частным вопросам при возникновении тяжелых жизненных ситуаций.

За 2024 год в Отдел взаимодействий с заявлениями обратились 14 жителей города Норильска, которые являются гражданами Российской Федерации.

Всего рассмотрено 14 заявлений о согласовании въезда на территорию муниципального образования город Норильск (далее – заявление), из них:

– Комиссией по рассмотрению заявлений граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования город Норильск, на въезд на территорию муниципального образования город Норильск иностранных граждан, для которых принимающей организацией выступает Администрация города Норильска (далее – Комиссия) рассмотрено 3 заявления, по результатам рассмотрения вынесено 3 отказа (причины: не подтверждение жилищного обеспечения заявителем иностранного гражданина на период его пребывания на территории муниципального образования город Норильск – 1; не может являться заявителем – 2);

– Председателем Комиссии в специальном порядке рассмотрено 11 заявлений, по которым направлено в Отдел УФСБ 11 информаций в отношении иностранных граждан для рассмотрения вопроса о допуске иностранных граждан на территорию муниципального образования город Норильск.

В отношении 3 иностранных граждан Отделом УФСБ приняты решения об отказе в допуске для посещения территории муниципального образования город Норильск. Отделом УФСБ в отношении 8 иностранных граждан оформлен допуск для посещения территории с регламентированным посещением для иностранных граждан по частным вопросам.

Сотрудниками Отдела взаимодействий оказано содействие в оформлении уведомлений о въезде на территорию муниципального образования город Норильск 3 членам семей участников специальной военной операции.

Во исполнение распоряжения Администрации города Норильска от 18.04.2024 № 3015 «О поручении» для реализации Комплексного плана, для осуществления мероприятий по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и Муниципальной  программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585, в Отдел взаимодействий для рассмотрения вопроса о допуске иностранных граждан в соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.07.1992 № 470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации» для посещения территории муниципального образования город Норильск с целью осуществления трудовой деятельности с 14 ходатайствами обратились представители организаций: ООО «Вертикаль» (ООО «Титан»), ООО «РемСтройПроект», ИП Быстров (ООО «Титан»), ООО «СтройКомплект», ООО «Пика», ООО «ПромСтройЗащита» на оформление допуска 235 иностранным работникам.

В отношении одного гражданина Таджикистана Отделом взаимодействий отказано в содействии в оформлении допуска для посещения территории муниципального образования город Норильск с целью осуществления им трудовой деятельности, в связи с тем, что в результате проведения проверки было установлено, что в отношении иностранного гражданина имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации.

Направлено в Отдел УФСБ 234 материала в отношении иностранных граждан для рассмотрения вопроса о допуске на регламентированную территорию муниципального образования город Норильск с целью осуществления трудовой деятельности.

За 2024 год из Отдела УФСБ поступила информация о допуске 228 иностранных работников (в том числе в отношении 22 иностранных работников, подавших документы в 2023 году).

Отделом взаимодействий установлены 6 иностранных граждан, в отношении которых по информации органов внутренних дел Российской Федерации имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации в соответствии со статьей 27 Федерального закона Российской Федерации от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Данная информация была передана в Отдел УФСБ.

За 2024 год из Отдела УФСБ поступило 28 (в том числе по инициативно переданной Отделом информации – в отношении 6 иностранных граждан) отказов в допуске иностранных граждан на территорию муниципального образования город Норильск для осуществления трудовой деятельности.

3.3. Во исполнение положений Федерального закона от 20.08.2004                 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлений Правительства Красноярского края от 31.07.2009 № 391-п и от 18.10.2021 № 745-п Отделом взаимодействий на постоянной основе проводится работа по проверке и, при необходимости, дополнении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Красноярского края на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года по муниципальному образованию город Норильск Красноярского края. В 2024 году Отделом взаимодействий осуществлены проверочные мероприятия в отношении 5730 кандидатов в присяжные заседатели.

Гражданская оборона и предотвращение ЧС

В течение 2024 года на территории города Норильска эффективно отработали все территориальные федеральные, краевые, муниципальные и объектовые органы управления, силы гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В результате слаженных действий поставленные задачи были успешно выполнены и благодаря этому в 2024 году чрезвычайных ситуаций на территории города не зарегистрировано.

Для реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности совершенствуется нормативно-правовая и методическая база. В течение 2024 года разработано и принято 23 нормативных правовых акта Администрации города Норильска в области ГО и ЧС.

Ежемесячно корректируется электронный Паспорт территории муниципального образования город Норильск при тесном взаимодействии организаций города и Администрации города Норильска.

За отчетный период 2024 года дежурными сменами аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования совершено 334 выезда на различные происшествия и аварийные ситуации, спасено более пятидесяти человек.

В ЕДДС города Норильска за отчетный период 2024 года поступило более 45 217 сообщений по единому номеру 112.

По результатам проведения краевого смотра-конкурса на звание «Лучшая единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования» в 2024 году ЕДДС г. Норильска заняла первое место по Красноярскому краю.

Для обеспечения безопасности движения транспорта в период особых метеорологических условий в зимний период текущего года 59 раз осуществлялся сбор рабочих групп штаба «Шторм» Кайерканского направления.

В 2024 году Администрацией города Норильска продолжено совершенствование системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подготовка руководящего состава гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Норильск в 2024 году осуществлялась в краевом Институте региональной безопасности (120 человек) и на Курсах гражданской обороны МКУ «Служба спасения» (870 слушателей).

Согласно действующему законодательству с вновь принятыми работниками в организациях проводятся вводные инструктажи по гражданской обороне и инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы (415 человек).

Подготовка неработающего населения проводилась в 12 учебных консультационных пунктах, созданных на базе жилищно-эксплуатационных компаний.

В период с 29.03.2024 по 31.08.2024 Управлением ГО и ЧС проведен городской смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Норильск, в котором приняло участие 4 объекта экономики, 4 общеобразовательные организации и 6 учебно-консультационных пунктов.

По результатам городского смотра-конкурса учебно-материальные базы МБУ «Автохозяйство», МБОУ «Гимназия № 11», ООО «Жилкомсервис» признаны лучшими и заняли первые места.

Учреждениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск, в 2024 году проведено 564 тренировки из них: штабных тренировок – 34, тактико-специальных учений – 10, комплексных учений – 3, объектовых тренировок – 508, специальных учений и тренировок – 9. Всего к проведению тренировок привлечено 68 784 человека и 80 единиц техники.

Задействованные силы и средства показали высокую готовность к действиям по предназначению в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций. Задачи, поставленные на тренировках, выполнены, цели достигнуты.

Эффективная защита невозможна без своевременного оповещения. Распоряжением Главы города Норильска от 10.01.2023 № 1 муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – МАСЦО) города Норильска введена в постоянную эксплуатацию. МАСЦО города Норильска сопряжена с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края.

В соответствии с Паспортом МАСЦО г. Норильска от 23.01.2024 180,7 тыс. человек – 99% населения города Норильска проживает в границах зоны действия технических средств оповещения (электронных сирен и мощных акустических систем) МАСЦО г. Норильска.

Плановые технические проверки комплекса программно-технических средств оповещения МАСЦО города Норильска проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам комплексной проверки готовности МАСЦО г. Норильск, проведенной в период с 26.09.2024 по 02.10.2024, МАСЦО г. Норильска оценена как готовая к выполнению задач.

Следует отметить качественную работу комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Норильск (далее – КЧС города Норильска). За отчетный период организовано и проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 15 вопросов.

На контроле остается вопрос по принятию дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, обусловленной возможностью схода снежной лавины, и возможностью внезапного обрушения здания многоквартирного дома гостиничного типа, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 75.

В течение летнего пожароопасного периода 2024 года в тундровой зоне муниципального образования город Норильск зафиксирован 21 случай возгорания сухой травы на общей площади 6 005 м. кв.

Для своевременного реагирования на возникающие природные пожары осуществлялось патрулирование тундровой зоны патрульно-контрольными группами с целью выявления и пресечения фактов нарушения правил пожарной безопасности, а также проведения профилактической работы по соблюдению противопожарного режима в тундровой зоне.

В 2024 году на территории муниципального образования город Норильск происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В течение 2024 года в муниципальном образовании город Норильск проведена значительная работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

23.05.2024 состоялось заседание КЧС города Норильска, на котором был рассмотрен вопрос: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Норильск в 2024-2025 гг.». Решением КЧС города Норильска утвержден Календарный план мероприятий по предупреждению происшествий и гибели людей на водных объектах муниципального образования город Норильск на 2024-2025 гг.

Во исполнение вышеуказанного плана были реализованы следующие мероприятия:

– в период с 12.07.2024 по 28.09.2024 межведомственными группами в составе представителей Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, Отдела МВД России по г. Норильску, Управления ГО и ЧС г. Норильска, МКУ «Служба спасения», пресс-службы Администрации города Норильска были проведены 6 патрулирований водных акваторий на территории муниципального образования город Норильск в целях проведения разъяснительной и профилактической работы среди населения по обеспечению безопасности на водных объектах. В ходе патрулирований было проведено 54 профилактические беседы и вручено 166 памяток;

– на период с 12 по 24 июля 2024 года на территорию города Норильска были командированы 2 сотрудника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В результате проведения рейдовых мероприятий данными сотрудниками составлено 20 протоколов об административных правонарушениях в отношении капитанов маломерных судов;

– в соответствии с соглашением о порядке взаимодействия между Управлением ГО и ЧС г. Норильска и Норильским городским казачьим обществом в летний период 2024 года проведены 8 профилактических рейдов в местах возможного несанкционированного купания на территории города Норильска, в ходе которых было проведено 115 профилактических бесед и вручено 194 памятки;

– Управлением ГО и ЧС г. Норильска во взаимодействии с Управлением общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска и ЕДДС города Норильск осуществлялось информирование населения на общедоступных информационных ресурсах:

– о запрете купания на водных объектах муниципального образования город Норильск;

– о Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Красноярском крае, утвержденных постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 142-П;

– о несчастных случаях и происшествиях, произошедших на водных объектах муниципального образования город Норильск.

– Администрацией города Норильска установлены 53 предупреждающих знака с надписями о запрете купания;

– письмом Управления ГО и ЧС г. Норильска в организации были направлены памятки о безопасном поведении на водных объектах с предложением довести данные памятки до всех работников организаций.

В городе Норильске зарегистрировано около 1700 маломерных судов, базирующихся в основном на берегах реки Норильская. Ежегодно в летнее время на водных акваториях города Норильска регулярно наблюдается плотный трафик маломерных судов. Данное обстоятельство требует принятия эффективных мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах, как расположенных на территории города Норильска, так и прилегающих к его территории.

В этих целях Администрацией города Норильска создана и поддерживается в работоспособном состоянии база спасателей на острове Ближний, расположенном на озере Мелкое. На данной базе несут круглогодичное дежурство спасатели аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования МКУ «Служба спасения», имеется запас топлива, продуктов, медикаментов, средства связи, плавсредства. Спасатели на регулярной основе осуществляют регистрацию туристов, рыбаков и охотников, оказывают им необходимую помощь, проводят поисково-спасательные работы.

В зимний период существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной возможностью схода снежной лавины в районе юго-западного склона горы «Отдельная».

Постановлением Администрации города Норильска от 01.11.2024 № 83 определены дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, обусловленной возможностью схода снежной лавины, включающие в себя, в том числе, ограничение доступа населения в зону возможной ЧС, а также продолжение работы по освобождению земельных участков и земель, расположенных в зоне возможной ЧС, от расположенных на них строений.

Согласно муниципальному контракту ООО «Талнахская гидрометеорологическая экспедиция» в 2024 году оказывает услуги по мониторингу лавинной опасности 6 лавиносборов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск. В случае возникновения угрозы лавинной опасности ООО «Талнахская гидрометеорологическая экспедиция» направляет в ЕДДС муниципального образования город Норильск лавинные бюллетени.

В целях обновления резерва материальных ресурсов по муниципальному контракту от 05.04.2024 закуплены и заложены в резерв материальных ресурсов 350 индивидуальных рационов питания.

В настоящее время резерв материальных ресурсов муниципального образования город Норильск для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составляет 100% от номенклатуры и объемов.

На финансовое обеспечение расходов на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 28.05.2008 № 1535 «О резервном фонде Администрации города Норильска» в 2024 году было предусмотрено 50 млн руб.

Формирование резерва медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС обеспечивается краевыми государственными учреждениями (осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск), подведомственными министерству здравоохранения Красноярского края.

На территории муниципального образования город Норильск функционируют 6 гидротехнических сооружений 2-го класса опасности, 25 потенциально-опасных объектов (1 категории – 1 объект, 3 категории – 13 объектов, 5 категории – 7 объектов, 6 категории – 4 объекта), 23 опасных производственных объекта 1-го и 2-го классов опасности, в том числе 4 химически опасных объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным радиоактивным загрязнением, катастрофическим затоплением, подтоплением в период сезонных паводков и с осложнением природопожароопасной обстановки для населения города Норильска отсутствуют.

Вместе с тем, существует риск химического заражения для части населения Центрального района города Норильска, проживающего в зонах возможного химического заражения, установленных вокруг химически опасных объектов.

В зоне возможного заражения соляной кислотой, которая хранится на складе предприятия «Единое складское хозяйство» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», проживает 13 139 чел.

В целях обеспечения безопасности населения Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» рассматривает возможность строительства склада химически опасных веществ на удалении от селитебной зоны Норильска.

В 2024 году холодильное оборудование ООО «Норильский молочный завод» было полностью переведено на безопасный хладагент – фреон. Данное мероприятие позволило полностью исключить риск попадания в зону возможного заражения АХОВ (аммиаком) населения Центрального района города Норильска в количестве 6 495 человек.

В начале 2025 года планируется исключение химически опасного объекта (аммиачная холодильная установка) ООО «Норильский молочный завод» из реестра опасных производственных объектов Ростехнадзора.

В мае 2024 года проведен городской смотр-конкурс санитарных постов организаций муниципального образования город Норильск. На 01.01.2025 функционируют 6 санитарных постов, предназначенных для своевременного оказания пораженным первой помощи.

Участие в городском смотр-конкурсе приняли 4 формирования. Лучшим в этом году признан санитарный пост рудника «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

В целях уменьшения риска возникновения ЧС, смягчения возможных последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики и объектов жизнеобеспечения населения, своевременного реагирования на возникающие ЧС в условиях зимнего отопительного периода заключен муниципальный контракт с ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг по предоставлению информации об уровне воды в реках Норильская, Талая в районе водозабора № 2 на 2024 год. Данная информация необходима для своевременного принятия мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ограничением тепло- и водоснабжения жилого сектора муниципального образования город Норильск. Заключен муниципальный контракт с ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг по предоставлению гидрометеорологической информации (фактическая погода, прогноз погоды). Данная информация ежедневно направляется в ЕДДС города Норильска и размещается на общедоступных информационных ресурсах.

Численность персонала наибольших работающих смен организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и имеющих мобилизационное задание, составляет 14 110 человек, из них обеспечено убежищами 7 770 человек (55%).

В текущем году проведен смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Красноярского края. В смотре-конкурсе приняли участие 3 защитных сооружений гражданской обороны АО «НТЭК». Из 3-х участников смотра-конкурса в лучшую сторону отмечено ЗС ГО № 669-24 Управления «Тепловодоснабжение» АО «НТЭК».

Всего в 2024 году проведено 36 ежегодных и 18 комплексных оценок технического состояния ЗС ГО.

# Постановлением Правительства Красноярского края от 22.09.2016 № 469-п ДСП «Об определении безопасных районов для приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей Красноярского края» для населения, проживающего в районе Центральный города Норильска, безопасными районами определены районы Талнах и Кайеркан города Норильска.

# В 2024 году Постановлением Правительства Красноярского края от 10.04.2024 № 246-п перечень безопасных районов дополнен Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом.

# В настоящее время с Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ведется работа по созданию в г. Дудинке приемной эвакуационной комиссии и 2-х приемных эвакуационных пунктов.

Количество населения, подлежащего эвакуации из района Центральный города Норильска, составляет 107 613 человек. Эвакуация населения предусмотрена автобусами МУП «Норильский транспорт». Обеспеченность автомобильным транспортом 100% от потребности.

Для размещения эвакуированного населения в многоквартирных жилых домах в порядке подселения Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска оформлено 102 ордера (100% от потребности). Осуществляется плановая работа по уточнению (обновлению) ордеров. Размещение населения в общественных зданиях и во временно разворачиваемом жилом фонде (палатки, модули) не планируется.

План работы эвакуационной комиссии муниципального образования город Норильск на 2025 год утвержден 10.12.2024 заместителем Главы города Норильска по городскому хозяйству.

Проводятся ежеквартальные тренировки эвакуационной комиссии муниципального образования город Норильск, в ходе которых отрабатываются действия членов эвакуационной комиссии и личного состава СЭП и ПЭП при их приведении в готовность к действиям по предназначению.

Для размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях постановлением Администрации города Норильска на базе муниципальных образовательных учреждений создано 12 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 600 человек.

В октябре 2024 года проведена оценка готовности ПВР.

Все 12 ПВР признаны готовыми к приему пострадавшего населения.

В лучшую сторону комиссией отмечены администрация и личный состав ПВР, созданных в: МБОУ «Средняя школа 37», МБОУ «Средняя школа 16», МБОУ «Средняя школа 39».

В целях своевременного реагирования на опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в целях ликвидации последствий от них на территории города Норильска сформирована группировка сил ГО.

Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) – 20 ед., численность личного состава – 684 человека, техники – 18 ед.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) – 98 ед., численность личного состава – 1168 человек, техники – 80 ед. (автомобильной техники – 53 ед., инженерной и специальной техники – 27 ед.).

Территориальные НФГО, созданные в муниципальных учреждениях и предприятиях – 20 ед., численность личного состава – 197 человек, техники –         48 ед.

Спасательные службы (службы обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения) – 8 ед.

Запланированная на 2024 год работа Комиссии по повышению устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск выполнена.

Проведена корректировка Плана наращивания инженерной защиты муниципального образования город Норильск при приведении в готовность гражданской обороны.

На объекты экономики города Норильска, вошедшие в Перечень объектов повышенного риска и объектов системы жизнеобеспечения населения Красноярского края, создан страховой фонд документации.

Количество организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – 39.

В период с 17 по 18 июля 2024 года в рамках проведения мобилизационного учения на территории муниципального образования город Норильск отработаны мероприятия гражданской обороны по введению в действие Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Норильск.

В период с 03 по 04 октября 2024 года проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Ведение гражданской обороны на территории Красноярского края в условиях радиационной обстановки», в которой приняли участие организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне. Организации в ходе тренировки осуществляли выполнение мероприятий по гражданской обороне с предоставлением донесений в группу контроля города Норильска за выполнение мероприятий по ГО и с практическим развертыванием имеющихся в организациях сил гражданской обороны.

За высокий уровень организации и выполнения в полном объеме мероприятий гражданской обороны при проведении штабной тренировки по гражданской обороне в лучшую сторону отмечено АО «Норильсктрансгаз».

В целях создания эффективной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории города Норильска действует муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Обращения граждан

За 2024 год в Администрацию города Норильска поступило 3 674 письменных обращения граждан, что на 652 обращения меньше, чем за 2023 год.

Количество повторных обращений по сравнению с 2023 годом уменьшилось – с 384 до 276 обращений.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | 2023 | 2024 | Рост/снижение, шт. | Рост/снижение, на % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступило обращений, всего, в т.ч.: | 4326 | 3674 | -652 | -15,1 |
| 1.1. | письменных заявлений, из них: | 1093 | 1083 | -10 | -0,9 |
| 1.1.1. | коллективные | 84 | 52 | -32 | -38,1 |
| 1.2. | электронных сообщений | 3138 | 2439 | -699 | -22,3 |
| 1.3. | звонки на «телефон доверия» | 95 | 152 | 57 | 60,0 |
| 2. | Поступило обращений повторно | 384 | 276 | -108 | -28,1 |

Таблица 6

Динамика количества обращений, поступивших в Администрацию города Норильска за 2023 год, 2024 год

Таблица 7

Динамика количества письменных обращений за 2023 год, 2024 год

Таблица 8

Статистика обращений граждан по тематике вопросов