АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                             г. Норильск                                              № 126

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2019 гг., утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 3 085 508,9 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 226 265,9 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 2 859 243,0 тыс. руб., 2017 год, всего: 817 578,7 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 74 917,5 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 742 661,2 тыс. руб., 2018 год, всего: 1 161 354,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 674,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 085 680,0 тыс. руб., 2019 год, всего: 1 106 576,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 674,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 030 901,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. В строке «Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)» паспорта Программы:

1.2.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:

«2. Доля объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.».

1.2.2. Пункты 2 - 7 считать пунктами 3 - 8 соответственно.

1.3. В абзацах десятом, двенадцатом раздела 2 «Текущее состояние» Программы слова «МБОУ «СОШ № 23» заменить словами «МБОУ «СШ № 23».

1.4. В разделе 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.4.1. В Мероприятии 1.1 «Строительство и реконструкция объектов» основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»:

1.4.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции двух зданий: в городе Норильске по адресу: ул. Московская, д. 18 и в районе Талнах по адресу: ул. Бауманская, д. 21.».

1.4.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«1. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, д. 21.».

1.4.1.3. Абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«Период реконструкции: 2018 - 2019 годы.».

1.4.1.4. Абзацы пятьдесят восьмой, пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:

«На 2016 – 2017 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.

В 2018 году планируется начать реконструкцию объекта.».

1.4.2. В Основном мероприятии 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»:

1.4.2.1. В абзаце втором мероприятия 2.1 «Капитальный ремонт» слово «объекта» заменить словом «объектов».

1.4.2.2. Абзац первый мероприятия 2.2 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

«Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачено 9 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 10 объектов, в 2019 году - 8 объектов.».

1.4.3. В Основном мероприятии 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»:

1.4.3.1. Абзац седьмой мероприятия 3.1 «Строительство и реконструкция объектов» изложить в следующей редакции:

«За период 2016 - 2017 годов планируется обследовать строительные конструкции фундамента, выполнить проектно-изыскательские работы, выполнить реконструкцию объекта и ввести в эксплуатацию.».

1.4.3.2. Абзац второй мероприятия 3.2 «Капитальный ремонт» изложить в следующей редакции:

«В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будет охвачено 11 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 8 объектов, в 2019 году - 9 объектов.».

1.4.3.3. Абзац первый мероприятия 3.3 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

«Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачено 10 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 11 объектов, в 2019 году - 13 объектов.».

1.4.4. В Основном мероприятии 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»:

1.4.4.1. В Мероприятии 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»:

1.4.4.1.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«- строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов на территории поселка Снежногорск.».

1.4.4.1.2. В абзаце пятнадцатом слова «государственная экспертиза» исключить.

1.4.4.1.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В 2017 году планируется получить положительное заключение органа государственной экспертизы на проектную документацию и приступить к разработке рабочей документации на три пусковых комплекса.».

1.4.4.1.4. Абзацы четвертый - двадцать первый считать абзацами пятым - двадцать вторым соответственно.

1.4.4.1.5. Дополнить абзацами двадцать третьим - двадцать пятым следующего содержания:

«3. Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов на территории поселка Снежногорск.

В настоящее время в поселке Снежногорск существует сформированная со времен строительства несанкционированная свалка, на которой размещаются все образующиеся от жизнедеятельности населенного пункта отходы. В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства принято решение о строительстве на территории района Снежногорск полигона для хранения твердых коммунальных отходов.

На 2015 – 2017 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы и экологической экспертизы.».

1.4.4.2. В Мероприятии 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»:

1.4.4.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«2. Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов на территории поселка Снежногорск на основании проекта. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2019 год.».

1.4.4.2.2. Абзацы четвертый, пятый исключить.

1.4.5. Мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию» основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:

«В ходе реализации основного мероприятия 6 планируется достичь следующих результатов:

1. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер».

2. Доля объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.».

1.5. В разделе 6 «Индикаторы результативности МП» Программы:

1.5.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«- сохранить долю объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП на уровне 100%;».

1.5.2. Абзацы четвертый - девятый считать абзацами пятым - десятым соответственно.

1.6. Приложения №№ 1 - 4, 6, 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации города Норильска   	                             Е.Ю. Поздняков