КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.10.2025	г. Норильск	№ 4801

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск

В связи с поступлением от органа регистрации прав сведений об установлении зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 60 Устава городского округа город Норильск Красноярского края, главой 5 части 1 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009            № 22-533 (далее – Правила),

- Подготовить проект о внесении изменений в Правила в части отображения на карте границ зон с особыми условиями использования:

- санитарно-защитной зоны «Участки № 42 и № 48 (УРЛ и УКРТ), участок
№ 43 (УРВ) (к.н. 24:55:0403003:15) ООО «Норильскникельремонт», реестровый номер границы: 24:55-6.1050;

- охранной зоны объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155), реестровый номер границы: 24:55-6.1049;

- охранной зоны объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160), реестровый номер границы: 24:55-6.1048.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (прилагается).

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты его подписания.

- Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения оставляю за собой, контроль исполнения пункта 3 возложить на заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе.

Глава города Норильска	Д.В. Карасев

Приложение

к распоряжению Администрации                                                                 города Норильска                                                                                          от 21.10.2025 № 4801

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее – Проект) | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | В течение 5 календарных дней с даты издания настоящего распоряжения | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск (далее – Комиссия) |
| 2 | Проверка Проекта на соответствие действующему законодательству, требованиям технических регламентов, Генеральному плану муниципального образования город Норильск, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | В течение 5 календарных дней со дня получения от Комиссии Проекта | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 3 | По результатам проверки Проекта: - подготовка и направление Главе города Норильска Проекта с приложением заключения (в случае отсутствия замечаний к Проекту на соответствие требований, указанных в пункте 2 настоящего приложения); - направление Проекта на доработку в Комиссию (в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2 настоящего приложения) | В срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания срока проверки Проекта | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 4 | Устранение замечаний к Проекту | Не более 5 календарных дней с даты получения замечаний (в зависимости от объема замечаний) | Комиссия |
| 5 | Проверка Проекта на предмет устранения замечаний, указанных в пункте 3 настоящего приложения | Не более 5 календарных дней с даты получения Проекта после устранения замечаний (в зависимости от объема замечаний) | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 6 | Направление Главе города Норильска Проекта с приложением заключения (после устранения замечаний, указанных в пункте 3 настоящего приложения) | В срок не позднее 5 календарных дней со дня истечения срока на проведение проверки Проекта | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 7 | Принятие решения о направлении Проекта в Норильский городской Совет депутатов или о направлении Проекта в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного направления | В течение 5 дней после представления Проекта | Глава города Норильска |