Приложение к постановлению Администрации города Норильска

от 12.12.2018 № 494

Утверждена

Постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 590

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2017-2021 гг.

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2017-2021 гг.

(далее - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее - МКУ «УКРиС»)) |
| Цели МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонтам |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2017 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 3 900 054,0 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 414 732,5 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 3 485 321,5 тыс. руб., 2017 год, всего: 779 549,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 87 200,5 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 692 348,6 тыс. руб., 2018 год, всего: 777 887,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 87 884,8 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 690 002,6 тыс. руб., 2019 год, всего: 900 693,3 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 79 882,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 820 810,9 тыс. руб. 2020 год, всего: 944 246,3 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 79 882,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 864 363,9 тыс. руб. 2021 год, всего: 497 677,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 79 882,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 417 795,5 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, работы по замене систем вентиляции, асфальтировке прилегающей территории в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%. 3. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции объектов образования в 2019 году на 217 мест, в 2020 на 236 мест. 4. Доля выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированного на год составит 100 %. 5. Доля объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированного на год составит 100 %. 6. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора. 7. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества составит 100%. 8. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск от заявленного количества составит 100%. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов.

Ежегодно проводимые капитальные и текущие ремонты на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время, в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

В 2014 - 2015 годах в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» проведены ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 85 объектах муниципальной собственности. В рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» в 2016 - 2017 годах выполнены ремонтные работы на 32 объектах муниципальной собственности. В 2018 году выполняются работы на 22 объектах, в 2019 году запланированы работы на 14 объектах, в 2020 году на 14 объектах, в 2021 году на 16 объектах муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по обеспечению приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений в период 2013 - 2014 годы была произведена замена системы вентиляции в МБОУ «СШ № 18», за период 2014 - 2015 годы выполнены работы по замене систем вентиляции в МБОУ «СШ № 30». В 2016 году разработан проект на замену системы вентиляции на МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19. За период 2016 – 2017 годов выполнены строительно-монтажные работы по замене системы вентиляции на МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30.

В 2018 году приступили к строительно-монтажным работам на МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 по разработанному в 2016 году проекту. Срок завершения работ – 2019 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 - 2015 годах производилась реконструкция здания МБОУ «СШ № 6». В ходе реконструкции объекта были выполнены работы по замене междуэтажных перекрытий по деревянным балкам на монолитные железобетонные перекрытия, выполнена перепланировка помещений, произведена замена (модернизация) сетей инженерно-технического обеспечения, отремонтирована кровля и фасад, заменены оконные заполнения на металлопластиковые окна, объект оснащен новым современным оборудованием, выполнено благоустройство территории, организована игровая площадка. В здание школы предусмотрен доступ посетителей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушенным слухом, доступ на все этажи здания осуществляется с помощью пассажирского лифта. 31.08.2015 получено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках муниципальных программ «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» и «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» за период 2014 - 2016 годы проведены мероприятия по реконструкции отдельно стоящего здания в городе Норильске, расположенного по адресу: район Центральный, ул. Советская д. 9, с целью размещения МБУ «Молодежный центр». Объект введен в эксплуатацию в начале 2017 года.

Проблемы, на решение которых направлена МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонтам либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также осуществляется в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии, выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные объекты и сооружения получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2017 - 2021 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

Основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

Основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

Основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

Основного мероприятия 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»;

Основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»;

Основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 7 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 9 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2017 - 2021 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП является Администрация города Норильска (МКУ «УКРиС»).

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Технический надзор и контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции), приведен в приложении № 2 к МП.

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Образование»

Основное мероприятие 1 будет осуществляться посредством реализации 5-ти мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 1.3 «Текущий ремонт»;

Мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»;

Мероприятие 1.5 «Асфальтировка территории объектов».

Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

В соответствии с задачами по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. По состоянию на 01.07.2018 очередь детей для зачисления в детские сады от 0 до 3 лет составляет 5074 человека, старше 3 лет детей на очереди нет. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей старше 3 лет.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции двух зданий в городе Норильске: в районе Талнах по адресу ул. Бауманская, д. 21 и в Центральном районе по адресу ул. Московская, д. 18.

Здания по вышеуказанным адресам, ранее принадлежащие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», были построены для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

В настоящее время здания не соответствуют современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, д. 21.

Период реконструкции: 2017 - 2019 годы.

В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида рассчитано на пребывание 217 детей (11 групп) от 1,5 до 7 лет:

- 4 группы для детей раннего возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 25 детей;

- 1 группа для среднего дошкольного возраста на 25 детей;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 подготовительная группа на 25 детей;

- 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 5 - 7 лет (нарушение речи, задержка психического развития) по 10 человек в группе.

Здание отвечает современным требованиям, предъявляемым к организациям дошкольного образования.

В составе помещений предусмотрены: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, прогулочные веранды, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога. В составе групповых ячеек компенсирующей направленности предусмотрены логопедические комнаты для занятий с детьми.

Кроме того, предусмотрены помещения пищеблока, медицинского блока, технические помещения (венткамеры, электрощитовые, помещения ИТП, лаборатории анализа воды бассейна, хозяйственные кладовые).

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Проектная документация на дошкольные образовательные учреждения выполнена в соответствии с действующими на территории РФ техническими регламентами, в том числе в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. На объектах предусмотрены современное оборудование, строительные и отделочные материалы.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях района Талнах на 217 мест, из них 72 места для детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

2. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2017 - 2020 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2017 году приступили к реконструкции объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Согласно разработанному техническому заданию, на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтажные работы и вывоз строительного мусора,

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- произвести пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях Центрального района города Норильска на 236 мест.

3. МБОУ «СОШ № 41», корпус 2, город Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6.

В среднесрочной перспективе планируется провести реконструкцию объекта с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств.

При реконструкции МБОУ «СОШ № 41» помещения дошкольного образовательного учреждения планируется разместить на 1 и 2 этажах здания. При этом обеспеченность местами составит ориентировочно 125 детей (6 групп).

На 3 - 4 этажах планируется разместить помещения детской школы искусств. Пятый этаж здания - технический.

Для начала реконструкции объекта необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, обследование существующих строительных конструкций, проектные работы.

На 2016 – 2018 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.

Реконструкция объекта будет запланирована после прохождения проекта государственной экспертизы.

В результате реконструкции объекта появится возможность одновременно решить вопрос с устройством детей от 3 до 7 лет в дошкольное образовательное учреждение и занятостью детей и подростков, предоставив им возможность заниматься в детской школе искусств, не выезжая для этого за пределы жилого образования Оганер.

4. МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8.

Оба здания гимназии расположены в исторической части города, запроектированы и построены в соответствии с нормативами, которые кардинально отличаются от современных требований. Срок эксплуатации здания 1 корпуса с 1950 года, здания 2 корпуса – с 1973 года.

Междуэтажные перекрытия здания 1 корпуса школы деревянные, что является грубейшим нарушением действующих норм и требований пожарной безопасности. Существующее объемно-планировочное решение пищеблока, включающего производственные помещения и обеденный зал, не соответствует санитарным нормам. В процессе эксплуатации морально и физически устарели системы жизнеобеспечения здания: электропроводка не соответствует нормативам, за период эксплуатации неоднократно возникали аварийные ситуации на проводниковой сети, с осветительной арматурой. Требуют замены системы тепловодоснабжения, канализации, включая трубопроводы и оборудование. Существующая система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой, что так же является нарушением санитарных требований. Основная часть системы вентиляции не работает. С каждым годом физический износ увеличивается, становится труднее содержать здание учреждение в удовлетворительном состоянии, осуществляя только текущее обслуживание. Приведение в соответствие данных систем невозможно без проектных решений.

Здание второго корпуса спроектировано и построено как детский сад. В здании отсутствует помещение пищеблока, что негативно сказывается на качестве предоставления услуг. Инженерные сети, включая системы электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации не соответствуют современным техническим нормам, требуют замены. Как и в первом корпусе, система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой. Конструктивные проблемы обустройства подполья, обостряющиеся в период таяния снега, ведут к деструкции и разрушению бетонного ростверка и свай, а также обледенению инженерных коммуникаций и систем электроснабжения здания.

С целью принятия решения о функционировании и дальнейшей эксплуатации зданий, принято решение о проведении в 2019 году обследовательских и проектно-изыскательских работ.

Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт»

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов в первую очередь направлены на исключение аварийных ситуаций, травматизма на объектах, устранения (недопущения) нарушений пожарной безопасности, санитарных норм, приведение социально значимых объектов муниципального образования в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее всем нормам и правилам действующего законодательства.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту охвачены 23 объекта образовательных учреждений, в том числе 9 объектов дошкольного образования.

В 2018 году выполняется капитальный ремонт на 20 объектах образования, в том числе на 8 объектах дошкольного образования.

В 2019 году будет охвачено 17 объектов, в том числе 7 объектов дошкольного образования.

В 2020 году будет охвачено 20 объектов, в том числе 10 объектов дошкольного образования.

В 2021 году будет охвачено 3 объекта, в том числе 1 объект дошкольного образования.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести такие работы как: работы по засыпке провалов, ремонт фасадов зданий, монтаж «теплого пола», замена систем отопления, водоснабжения, ремонт кровель, заделка межпанельных швов зданий, ремонт крылец, тамбуров и т. д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 1.3 «Текущий ремонт»

Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2017 году охвачены 40 объектов образовательных учреждений, в том числе 14 объектов дошкольного образования.

В 2018 году проводится текущий ремонт на 19 объектах образовательных учреждений, в том числе на 10 объектах дошкольного образования.

В 2019 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 19 объектов образовательных учреждений, в том числе 10 объектов дошкольного образования.

В 2020 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 12 объектов образовательных учреждений, в том числе 4 объекта дошкольного образования.

В 2021 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 7 объектов образовательных учреждений, в том числе 3 объекта дошкольного образования.

Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, дверных блоков, работы по ремонту систем вентиляции, ремонт внутренних помещений, ремонт крылец и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с

требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных

учреждений»

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направленно на охрану здоровья, обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

В связи с тем, что мероприятия по замене систем вентиляции являются объемными и затратными, работы выполняются за 2 года. За период 2016 - 2017 годов выполнены строительно-монтажные работы на объекте МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1. В 2016 году разработана проектно-сметная документация на замену системы вентиляции по объекту МБОУ «СШ № 23».

В 2018 году приступили к строительно-монтажным работам на МБОУ «СШ № 23», планируется завершить работы на объекте по замене системы вентиляции в 2019 году.

Сведения о распределении расходов на модернизацию систем вентиляции образовательных учреждений приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

Мероприятие 1.5 «Асфальтировка территории объектов»

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтировке территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Большинство учреждений были введены в эксплуатацию в 1970 – 1980 годах. В этот же период были выполнены работы по благоустройству и асфальтировке территорий, прилегающих к зданиям учреждений. За длительный срок эксплуатации асфальтовое покрытие деформировалось, появились провалы и трещины.

В 2017 году выполнены работы по асфальтировке территорий, прилегающих к 8-ми объектам общего образования.

На 2019 год запланированы работы по асфальтировке территорий, прилегающих к 8-ми объектам общего и дополнительного образования.

Сведения о распределении расходов по асфальтировке территории объектов приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 1 планируется достичь следующих результатов:

1. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования в 2019 году на 217 мест, в 2020 году на 236 мест.

2. Разработка проектной документации (стадия ПД, стадия РД) по объекту: «МБОУ «СОШ № 41», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6» в 2019 году.

3. Разработка проектной документации (стадия ПД, стадия РД) по объекту: «МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина» в 2019 году.

4. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

5. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по замене систем вентиляции в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

6. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по асфальтировке прилегающей территории в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Культура и искусство»

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 2.2 «Текущий ремонт».

Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов».

Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт»

Своевременное проведение капитального ремонта на объектах культуры и искусства позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня предоставления услуг в соответствующей сфере.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту охвачено 6 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 5 объектов, в 2019 году - 4 объекта, в 2020 году – 18 объектов, в 2021 году – 6 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 2.2 «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году охвачено 12 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 9 объектов, в 2019 году - 7 объектов, в 2020 году – 25 объектов, в 2121 году – 19 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры запланированы мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), установка беспроводной системы вызова помощника, замена оконных блоков и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»

1. В рамках МП планируется выполнить реконструкцию нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А.

На территории муниципального образования город Норильск отмечается недостаточность инфраструктурной обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа (48,6% к нормативной).

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции здания бывшей школы № 10, не используемого по прямому назначению, для размещения творческих коллективов и клубных формирований.

На данный момент в МБУК «ГЦК» занимаются 6 творческих танцевальных коллективов (~500 детей). В связи с тем, что существующие площади помещений для занятий танцами (2 зала по 60 кв.м. каждый) не могут удовлетворить потребности коллективов, детям приходится проводить занятия в помещениях, не приспособленных для такого рода деятельности или арендовать помещения за счет добровольных взносов родителей в частных залах. Разбросанность мест проведения занятий сказывается на уровне подготовки, а также приводит к оттоку учащихся из коллективов, что в результате может привести к потере части творческих формирований.

Реконструкция объекта позволит решить проблему предоставления необходимых площадей и, тем самым, обеспечить творческие коллективы помещениями и необходимым оборудованием, ликвидировать отток участников клубных формирований, развить новые направления и форматы клубных формирований, повысить доступность культурных услуг. В результате реализации реконструкции здания 1200 участников клубных формирований получат возможность для занятия культурно-досуговой деятельностью, что увеличит уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа до 75,9% к нормативной.

Площадь здания составляет 3764,7 кв.м. В настоящий момент инженерная и транспортная инфраструктура развита в достаточном объеме.

В настоящий момент спрос на реализацию своего творческого потенциала у жителей города Норильска достаточно высок, как у детей, так и у взрослого населения. Творческие коллективы укомплектованы – отток участников наблюдается в тех, у которых отсутствует постоянная репетиционная база либо помещение, закрепленное за данным коллективом на постоянной основе.

Воспитанники творческих коллективов, занимающихся в МБУК «ГЦК», являются неоднократными победителями и лауреатами различных конкурсов и фестивалей краевого, федерального и международного уровня.

После реконструкции в здании планируется размещение:

- творческих коллективов (танцевальных и театральных) для регулярных занятий и подготовки к общегородским мероприятиям и выступлениям;

- клубных формирований декоративно-прикладного искусства и самодеятельного народного творчества;

- репетиционных баз музыкальных коллективов;

- студии звукозаписи;

- складских помещений для хранения костюмов, реквизита и технологического оборудования;

- устройство рекреационных зон посетителей;

- выставочного зала для временных и постоянных экспозиций работ мастеров ДПИ;

- конференц – зала на 60 человек;

- кафе (с учетом приготовления блюд на сырье);

- многофункционального театрального зала;

- многофункционального спортивно-танцевального зала.

Возраст участников творческих коллективов от 4 лет.

В 2018 году запланировано выполнить комплекс работ:

- произвести обследование несущих конструкций здания;

- инженерно-геологические изыскания;

- разработку проектной документации;

- разработку рабочей документации;

-  экспертизу проектных и изыскательских работ.

2. Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37.

Выбор нового здания для художественной галереи вызван, в первую очередь, необходимостью улучшения условий и безопасности хранения художественного фонда муниципальной музейной коллекции МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». В настоящее время выставочная галерея находится на первом этаже жилого здания (Талнахская, д. 78). Произведения искусства, среди которых находятся ценные экспонаты, постоянно подвергаются риску залития. В целом музейные хранилища Музея Норильска переполнены, требуется расширение помещений под эти цели. Кроме того, нынешнее экспозиционное пространство галереи по планировке, высоте потолков, тесной входной группе, отсутствию музейной инфраструктуры и техническому обеспечению не соответствует современным представлениям о качественном художественном музее и выставочном центре.

Здание, расположенное на улице Комсомольская, д. 37, представляет собой наиболее удобное и перспективное в Центральном районе города Норильска с точки зрения размещения в нем художественных фондов, отвечает базовым техническим музейным требованиям: отдельно стоящее, просторное, со свободной планировкой. Возможно адаптировать здание для посещения лиц с ограниченными возможностями по здоровью, маломобильных групп населения, смонтировать лифты и специальные подъемники. Здание не обременено статусом объекта культурного наследия, что дает возможность существенных архитектурных перестроек. Здание находится на одной из центральных улиц, имеет собственный подъезд и парковку. Фактически в городе нет других готовых зданий, потенциально пригодных для организации современного экспозиционного пространства.

Функциональное использование здания в качестве арт-центра (художественной галереи) представлено в технических характеристиках:

Здание двухэтажное, общей площадью 3537,3 м2.

1 этаж

- входная группа: информационная зона и касса, гардероб на 800-1000 мест, музейный магазин, кафе, туалетные комнаты;

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки (несущие колонны);

- лифты;

- дебаркадер (соответствует требованиям перевозки музейных экспонатов);

2 этаж

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки;

- фондохранилище;

- служебные офисные помещения (кабинеты сотрудников);

- лифты;

- служебные туалетные комнаты.

В 2019 - 2020 годах планируется провести изыскательские работы, обмерные и обследовательские работы, разработать проектную и рабочую документацию, пройти государственную экспертизу проектной документации и инженерных изысканий.

В ходе реализации основного мероприятия 2 планируется достичь следующих результатов:

1. Разработка проектной документации (стадия ПД, стадия РД) по объекту: «Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А» в 2019 году.

2. Разработка проектной документации (стадия ПД, стадия РД) по объекту: «Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37» в 2020 году.

3. Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Физическая культура и спорт»

Основное мероприятие 3 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 3.3 «Текущий ремонт»;

Мероприятие 3.4 «Асфальтировка территории объектов».

Мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»

Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1.

Объект находится на территории лыжной базы «Оль-Гуль» в 10 метрах от основного здания.

Строительство отдельно стоящего 2-х этажного вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль» с гаражом-боксом, расположенного по адресу: г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1, было начато в 1990 году, затем работы были приостановлены.

В 2015 году было произведено визуальное обследование существующих строительных конструкций здания, в результате было принято решение о демонтаже кирпичных стен здания, железобетонных конструкций и плит перекрытия до отметки ростверка в связи с их разрушением вследствие отрицательного влияния морозной деструкции и прочих факторов физического износа. Конструкции гаража-бокса сохранены. Дефектов и деформаций конструкций свайных фундаментов и железобетонного ростверка, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости здания и требующих демонтажа, не выявлено.

В 2016 году выполнено обследование строительных конструкций фундамента, выполнены проектно-изыскательские работы.

В результате реконструкции, выполненной в 2018 году, введено в эксплуатацию 2-х этажное здание, общей площадью 520 м2, на существующем ростверке из облегченных комплексных панелей.

В здании будут размещаться помещения (раздевалки) для учащихся МБУ ДО «ДЮСШ № 3» и МБУ ДО «ДЮСШ № 6». На втором этаже здания будут размещены кабинеты тренеров и судей.

Реконструкция здания позволит улучшить условия пребывания детей, обучающихся в детских юношеских школах. В настоящий момент дети вынуждены переодеваться в неприспособленных и не отвечающих требованиям СанПиН помещениях.

Мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт»

Функционирование спортивных сооружений, развитие их материально-технической базы требуют особого внимания и подхода в плане безопасности спортивных объектов и сооружений, особенно на стадии проведения массовых, зрелищных мероприятий.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту охвачено 11 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 9 объектов, в 2019 году - 10 объектов, в 2020 году – 14 объектов, в 2021 году – 9 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: утепление и обшивка наружных стен зданий, ремонт систем ТВСиК, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, ремонт кровель зданий, электромонтажные работы и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 3.3 «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году охвачено 9 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 12 объектов, в 2019 году -  11 объектов, в 2020 году – 14 объектов, в 2021 году – 9 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов физической культуры и спорта запланированы следующие работы: косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 3.4 «Асфальтировка территории объектов»

В связи с проведением на территории Ледового дворца общегородских культурно-массовых мероприятий, в 2020 году запланированы работы по асфальтировке территории, прилегающей к 1 объекту спорта, расположенного в районе Кайеркан. Асфальтовое покрытие находится в неудовлетворительном состоянии.

Сведения о распределении расходов по асфальтировке территории объектов приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 3 планируется достичь следующих результатов:

1. Ввод в эксплуатацию вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 в 2018 году.

2. Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 4 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Социальная защита»

Основное мероприятие 4 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 4.2 «Текущий ремонт».

Мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт»

Для нормального функционирования объектов социального обслуживания населения, поддержания их в соответствии с действующими нормами и правилами, МП предусмотрено проведение капитальных ремонтов на объектах социальной защиты: в 2017 году на 2 объектах, в 2018 году на 2 объектах, в 2019 году на 3 объектах, в 2020 на 1 объекте, в 2021 на 1 объекте.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующее: замену облицовки фасада, утепление и обшивку стен, электромонтажные работы, монтаж систем вентиляции, комплексный ремонт помещений, в том числе с перепланировкой и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 4.2 «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году охвачен 1 объект социального обслуживания, в 2018 году 2 объекта, в 2019 году 3 объекта, в 2020 году 1 объект.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется провести следующее: ремонт внутренних помещений, замена дверей и окон, т.д.

В ходе реализации основного мероприятия 4 планируется достичь следующего результата:

Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие 5 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»;

Мероприятие 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 5.1 «Разработка проектов на строительство и

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»

В 2018 - 2019 годах в рамках МП предусмотрены мероприятия по разработке проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция очистных сооружений города Норильска;

- строительство очистных сооружений поселка Снежногорск.

1. Реконструкция очистных сооружений города Норильска.

Разработка проектной документации по объекту производится для дальнейшего выполнения работ по реконструкции объекта с целью доведения показателей очищенных сточных вод после очистных сооружений (на выходе) до достижения нормативно допустимых сбросов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории.

Очистка сточных вод муниципального образования город Норильск осуществляется очистными канализационными сооружениями, находящимися в эксплуатации с 1983 года. Проектная мощность очистных сооружений 60000 куб. м/сут.

В настоящее время состояние очистных канализационных сооружений не позволяет произвести качественную очистку всех сточных вод, поступающих на эти сооружения. Используемая технология и устаревшее оборудование не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Вследствие этого под угрозой находится вопрос о получении разрешительных природоохранных документов (Решение о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты).

Основанием для получения разрешительных природоохранных документов является неукоснительное выполнение Плана мероприятий по поэтапному достижению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, сбрасываемых со сточными водами МУП «КОС», согласованным природоохранными органами, в соответствии с которым предусмотрена реконструкция очистных сооружений, в том числе Центрального района города Норильска.

В связи с невыполнением Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса, МУП «КОС» не имеет лимитов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты после биологической очистки сооружений Центрального района, что значительно увеличивает экологические платежи, а увеличение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты по причине изношенности оборудования может привести к отзыву разрешительной природоохранной документации на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, что в свою очередь может привести к штрафным санкциям со стороны природоохранных органов, вплоть до приостановки деятельности предприятия.

В связи с этим, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

В 2019 году планируется получить положительное заключение органа государственной экспертизы проектно-сметной документации на три пусковых комплекса и инженерных изысканий, приступить к разработке рабочей документации.

2. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск.

По результатам технического освидетельствования строительных конструкций здания очистных сооружений поселка Снежногорск, выполненного в 2006 году специализированной организацией ООО «Городской центр экспертиз – Север», техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий оценивалось как неработоспособное. Так, например, по результатам выполненных проверочных расчетов с учетом фактического состояния и при существующих нагрузках не обеспечена несущая способность ферм покрытия. Техническое состояние отмостки зданий первичных и вторичных отстойников также было оценено как неработоспособное. Заключением о техническом состоянии, выданном ООО «ГЦЭ-Север», было предписано выполнить работы по обеспечению несущей способности ферм покрытия, путем устройства облегченного покрытия, при этом существующее покрытие должно было быть демонтировано. Также должна была быть выполнена проектная планировка территории и восстановление отмостки по всему периметру зданий.

По результатам текущего обследования специалистами МУП «КОС» было установлено, что к настоящему времени вышеуказанные мероприятия осуществлены не были, ненадлежащее состояние строительных конструкций еще более усугубилось (наблюдается разрушение кирпичных стен и плит покрытия). Кроме того, обе линии биологической очистки очистных сооружений поселка Снежногорск находятся в предаварийном состоянии (дефекты биобарабанов, неисправности насосного оборудования, сквозная коррозия поддонов, технологические трубопроводы в неудовлетворительном состоянии). Все металлоконструкции (лотки, площадки обслуживания, лестницы) в значительной степени корродированы. Наблюдается разрушение стенок железобетонных емкостей.

Очистные сооружения поселка Снежногорск являются муниципальной собственностью и эксплуатируются силами МУП «КОС» с 2014 года. В связи с большой финансовой емкостью своевременное выполнение всего комплекса работ по реконструкции очистных сооружений поселка Снежногорск за счет тарифной составляющей МУП «КОС» не представляется возможным. Помимо этого, даже при условии надлежащей работы всего оборудования очистных сооружений, используемая проектная технология не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В 2016 - 2017 годах проведены мероприятия по предпроектному обследованию и проектированию строительства новых очистных сооружений поселка Снежногорск производительностью 1000 м куб./сутки.

В 2018 году проектная документация разработана, получено положительное заключение органа государственной экспертизы. В настоящее время источник финансирования мероприятий по строительству объекта не определен.

Мероприятие 5.2 «Строительство и реконструкция объектов

социальной и коммунальной инфраструктуры»

В 2017-2021 годах в рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры «Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища».

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

За период 2001 - 2017 годов построено 68 колумбарных стенок, по 96 ниш в каждой. За период 2018 - 2021 годов планируется построить еще 8 колумбарных стенок.

В ходе реализации основного мероприятия 5 планируется достичь следующих результатов:

1. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск» в 2018 году;

2. Разработка проектной документации (стадия ПД, стадия РД) по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» в 2019 году;

3. Ввод в эксплуатацию колумбарных стенок на территории городского кладбища: в 2017 году – 2 стенки, в 2018 году – 2 стенки, в 2019 году – 2 стенки, в 2020 году – 2 стенки, 2021 году – 2 стенки.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 5-ти мероприятий:

Мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 6.2 «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 6.3 «Текущий ремонт»;

Мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»;

Мероприятие 6.5 «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации».

#### Мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»

#### 1. Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7.

#### Здание является объектом культурного наследия регионального значения, памятником архитектуры.

#### Основные технические характеристики объекта: здание административное, 3-4 этажное, год постройки 1944.

#### В здании располагаются структурные подразделения Администрации города Норильска и другие организации города.

#### На основании заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания, выданного ООО «Норильскстройреконструкция», здание признано аварийным и подлежит сносу, либо реконструкции.

#### Учитывая особую значимость данного объекта для города, его статус культурного наследия, а также его расположение на территории, располагающейся вблизи площади Памяти Героев, принято решение о проведении реконструкции здания. Для данных целей необходимо провести инженерные изыскания, комплексное детальное обследование строительных конструкций сооружения, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию объекта, с прохождением государственной экспертизы и получением разрешения на реконструкцию объекта культурного наследия. Соответствующие мероприятия планируется осуществить в 2019 году.

#### 2. Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3.

#### Наиболее перспективным зданием для размещения структурных подразделений Администрации города Норильска, которые в настоящий момент располагаются в здании, требующем проведения реконструкции по ул. Севастопольская, д. 7, является нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3. Здание состоит из 5-ти этажей общей площадью 4159,3 кв.м.

#### В 2018 - 2019 годах запланировано выполнить комплекс работ:

#### - произвести обследование несущих конструкций здания;

#### - инженерно-геологические изыскания;

#### - разработку проектной документации;

#### - разработку рабочей документации;

#### - экспертизу проектных и изыскательских работ.

Мероприятия 6.2 «Капитальный ремонт», 6.3 «Текущий ремонт»

Мероприятиями по капитальному и текущему ремонтам планируется охватить все административные объекты муниципальной собственности.

На 2017 - 2021 годы запланированы ремонтно-восстановительные работы на объектах, находящихся в ведении МУ «Администрация города Норильска», МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», МКУ «УКРиС», МКУ «Управление муниципальных закупок», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», МУ «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска», МКУ «Служба спасения», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести: ремонт фасадов зданий, ремонт виадуков, переходных лестниц, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется выполнить косметический ремонт в помещениях, работы по монтажу слаботочных-кабельных сетей на административных объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов по капитальному и текущему ремонтам объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию»

Мероприятие включает в себя организацию проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственную экспертизу проектно-сметной документации, оплату за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие действия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие 6.5 «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации»

В рамках данного мероприятия в 2018 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на устройство праздничной иллюминации на опорах освещения, установленных на улицах района Талнах. На основании разработанной проектно-сметной документации будут произведены строительно-монтажные работы по устройству иллюминации. Мероприятие приурочено к празднованию даты основания Талнаха.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации приведены в приложении № 7 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 6 планируется достичь следующих результатов:

1. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3» в 2019 году;

2. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7» в 2019 году;

3. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 7 «Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие 7 разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ежегодно в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются средства на реализацию соответствующих мероприятий, во многих учреждениях уже проведены необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности.

В 2017 году органом Госпожнадзора были выданы новые предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок на объектах образования. Замечания по отделке стен, полов и потолков, дверей, которые необходимо заменить на негорючие материалы, в соответствии с изменившимися требованиями по классу горения. Кроме того, на основании заключений специализированных и обслуживающих организаций, инспектирующих органов, в большинстве учреждений образования вышел срок эксплуатации смонтированного оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей (свыше 10 лет).

При формировании мероприятия на период 2017 - 2021 годы была проведена инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности.

Основное мероприятие 7 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 7.1: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 7.2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности приведены в приложении № 8 к настоящей МП.

Основное мероприятие 8 «Оформление муниципального

образования город Норильск к праздничным датам, дням

воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям»

В рамках основного мероприятия 8 предусмотрено оформление города к праздничным датам и значимым мероприятиям (устройство сцен, изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов): День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи, День металлурга, День города, День горняка, День знаний (1 сентября), Новый год, День Петра и Февроньи Муромских, День защиты детей, День выпускников «Сияние севера», Всемирный День здоровья, проведение эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады на территории муниципального образования город Норильск.

Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 9 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных программами по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении № 9 к настоящей МП.

Своевременная и полная реализация МП позволит:

- сохранить долю объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП на уровне 100%;

- сохранить долю объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП на уровне 100%;

- ввести в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения в результате реконструкции объектов образования в 2019 году на 217 мест, в 2020 на 236 мест;

- сохранить долю выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированного на год на уровне 100 %;

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированного на год на уровне 100 %;

- увеличить долю объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора;

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества на год, на уровне 100%;

- сохранить уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества, на уровне 100%.