Приложение 6

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.01.2017 N 22-о (ред. от 31.05.2017) "Об утверждении инвестиционной программы МУП "КОС" по развитию объектов, используемых в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск, на 2017 - 2020 годы"

# МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 31 января 2017 г. N 22-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КОС"

ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,

НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.05.2017 N 221-о)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", пунктом 3.1 Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 N 51-п, приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП "КОС" по развитию объектов, используемых в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск, на 2017 - 2020 годы согласно приложениям N 1 - 4 к настоящему Приказу.

2. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр

Н.С.ГЛУШКОВ

# Приложение N 1

к Приказу

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

от 31 января 2017 г. N 22-о

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КОС" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, НА 2017 - 2020 ГОДЫ

(наименование регулируемой организации)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные объединенные системы" (далее - МУП "КОС") |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 18а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 - 2020 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по экономике Третьякова Наталья Богдановна, заместитель главного инженера Фурман Евгений Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. 8 (3919) 46-96-50; 8 (3919) 22-48-70 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 660075, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Н.С. Глушков |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 31 января 2017 г. |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждения инвестиционной программы | Начальник отдела инвестиционных программ Федосеев Евгений Валерьевич (391) 2908-650 |
| Наименования органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Норильска Красноярского края |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 663300, Красноярский край, г. Норильск, пр-т Ленина, д. 24 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель администрации г. Норильска Е.Ю. Поздняков |
| Дата согласования инвестиционной программы | 9 ноября 2016 г. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. приемной 8 (3919) 42-73-50 |

# Приложение N 2

к Приказу

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

от 31 января 2017 г. N 22-о

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КОС" ПО РАЗВИТИЮ

ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.05.2017 N 221-о)

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | ед. изм. | значение показателя |  |  |  | всего на период реализации программы | профинансировано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  |  | остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ## Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство системы водоотведения гаража | Технологическое присоединение к системам водоотведения | ул. Голикова, район Центральный, г. Норильск | протяженность; | м; | 0 | 215,5; | 2017 | 2017 | 2120,35 |  | 2120,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120,35 |
|  |  |  |  | диаметр; | мм; |  | 150; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нагрузка | м3/час |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Модернизация системы водоотведения Перинатального центра | Технологическое присоединение к системам водоотведения | район Городской больницы N 1, район Центральный, г. Норильск | протяженность; | м; | 100; | 100; | 2017 | 2017 | 3832,30 |  | 3832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3832,30 |
|  |  |  |  | диаметр; | мм; | 150; | 200; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нагрузка | м3/час | 1,2 | 8,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5952,65 | 0,00 | 5952,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5952,65 |
| ## Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования | Физический и моральный износ оборудования КНС, выработан нормативный ресурс | Замена 4 насосов (по 1 насосу в год) на КНС Ю-З, Центральный район г. Норильска | Снижение затрат на обслуживание вследствие увеличения межремонтного цикла. Повышение надежности и стабильности работы оборудования | насосный агрегат | ТР 1 р. в 3 мес. КР 1 р. в 2 г. | ТР 1 р. в 1 г. КР 1 р. в 5 лет | 2017 | 2020 | 114338,99 | 0,00 | 26331,57 | 27779,81 | 29307,69 | 30919,92 |  |  |
| 2.2 | Замена загрузки биофильтров очистных сооружений | Улучшение очистки сточных вод по показателям: БПК, ион аммония, нитрит-ион и взвешенные вещества. Исключение вторичного загрязнения сточных вод разрушающейся старой загрузкой и накопленными загрязнениями | Замена загрузки 4 биофильтров (по 1 в год) на очистных сооружениях ж/о Оганер, г. Норильск | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 100 | 28,6 | 2017 | 2020 | 73999,77 | 13999,57 | 17041,74 | 17979,03 | 18967,88 | 20011,12 |  |  |
| 2.3 | Замена загрузки биофильтров очистных сооружений |  | Замена загрузки 8 биофильтров (по 2 в год) на очистных сооружениях района Талнах, г. Норильск |  | % | 100 | 28,6 | 2017 | 2020 | 150763,89 | 27999,14 | 34720,09 | 36629,70 | 38644,33 | 40769,77 |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339102,65 | 41998,71 | 78093,40 | 82388,54 | 86919,90 | 91700,81 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345055,30 | 41998,71 | 84046,05 | 82388,54 | 86919,90 | 91700,81 | 0,00 | 5952,65 |

# Приложение N 3

к Приказу

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

от 31 января 2017 г. N 22-о

ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "КОС"

| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |  |  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в ед./км) |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) |  |  |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 40 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

# Приложение N 4

к Приказу

министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края

от 31 января 2017 г. N 22-о

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ МУП "КОС" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, НА 2017 - 2020 ГОДЫ

| N п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего по виду деятельности | всего по годам реализации программы | по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | амортизация | 114338,99 | 114338,99 | 26331,57 | 27779,81 | 29307,69 | 30919,92 |
| 1.1.2 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 5952,65 | 5952,65 | 5952,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 224763,66 | 224763,66 | 51761,83 | 54608,73 | 57612,21 | 60780,89 |
| 1.2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | кредиты | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО | 345055,30 | 345055,30 | 84046,05 | 82388,54 | 86919,90 | 91700,81 |